ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Броварської районної ради від 07 вересня 2017 року № 373-30.2-VІІ

РАЙОННА ПРОГРАМА

заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ

на території Броварського району на 2017-2018 роки

м. Бровари

2017 рік

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної програми)

Програма заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ

на території Броварського району на 2017-2018 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ житлово-комунального господарства Броварської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Доручення голови Броварської районної державної адміністрації від 12.06.2017 № 27-1 розробити програму заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Броварського району на 2017-2018 роки |
| 3. | Розробник програми | Відділ житлово-комунального господарства Броварської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | сільські та селищні ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ житлово-комунального господарства Броварської районної державної адміністрації, сільські та селищні ради |
| 6. | Учасники програми | сільські та селищні ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2017-2018 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | один етап |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | районний бюджет, бюджети сільських і селищних рад |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 2944,2 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | - з районного бюджету; - з бюджетів сільських і селищних рад | 1661,8 тис. грн (831,0 тис. грн – у 2017 році; 830,8 тис. грн – у 2018 році) 1282,4 тис. грн (998,2 тис. грн – у 2017 році; 284,2 тис. грн – у 2018 році) |

І. Загальні положення

Одним з найважливіших факторів діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є ліквідація стихійних сміттєзвалищ та утримання в належному санітарному стані благоустрою населених пунктів району, покращення екологічної ситуації, розв’язання проблем знешкодження і використання всіх видів відходів.

ІІ. Мета програми та основні завдання програми

Метою та основними завданнями програми є розроблення заходів, спрямованих на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, несанкціоновано завезеного сміття з іншої місцевості на територію району, утримання населених пунктів району в належному санітарному стані.

Програма розрахована на два роки. Фінансування програми здійснюється з районного бюджету та з бюджетів сільських і селищних рад на 2017-2018 роки.

ІІІ. Основні заходи реалізації Програми

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- ліквідація несанкціоновано завезеного сміття з іншої місцевості на територію району;

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення з додержання належного санітарного стану вулиць та прибудинкових територій;

- підвищення рівня благоустрою населених пунктів, територій в адміністративних межах сільських і селищних рад, збереження житла;

- вирішення питань з вивезення відходів на полігони твердих побутових і промислових відходів для утилізації.

Голова ради 								С.М.Гришко

IV. Перелік заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Броварського району на 2017-2018 роки

| Сільські та селищні ради | Місцерозташування сміттєзвалища | Орієнтовний обсяг сміття, тонн | Загальна вартість заходу, тис. грн | Обсяг фінансування з бюджетів органів місцевого самоврядування, тис. грн | Обсяг фінансування за рахунок міжрайонних трансфертів з районного бюджету, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 р. | 2018 р. | 2017 р. | 2018 р. |
| Великодимерська | На межі смт Велика Димерка та с. Богданівка | 650 | 550,0 | 429,1 | - | 120,9 | - |
| Бобрицька | с. Бобрик, вул. Волошкова, урочище «Остров» | 20 | 16,9 | 8,5 | - | 8,4 | - |
|  | с. Гайове, вул. Бобрицька | 20 | 16,9 | 8,5 | - | 8,4 | - |
| Богданівська | с. Богданівка, поле біля птахофабрики | 7 | 5,9 | 5,9 | - | - | - |
|  | Лісосмуга між с. Богданівка та смт Велика Димерка | 40 | 33,8 | 33,8 | - | - | - |
|  | с. Богданівка, піщаний кар’єр біля кагатного поля | 40 | 33,8 | 33,8 | - | - | - |
|  | с. Богданівка, лісосмуга біля кагатного поля | 20 | 16,9 | 16,9 | - | - | - |
|  | с. Богданівка, поле біля ферми | 20 | 16,9 | 16,9 | - | - | - |
|  | с. Залісся, лісосмуга вздовж газопроводу | 40 | 33,8 | 33,8 | - | - | - |
| Гоголівська | вул. Володимирська | 60 | 50,8 | 50,8 | - | - | - |
| Жердівська | Пустир орієнтовною площею 5 га у с. Тарасівка за вул. Привокзальною | 750 | 634,5 | 68,8 | 253,4 | 58,8 | 253,5 |
| Княжицька | В районі залізничної платформи «Ялинка» | 60 | 50,8 | 44,7 | - | 6,1 | - |
| Кулажинська | Територія КСП «Трубіж» | 5 | 10,0 | 0,6 | 4,5 | 0,5 | 4,4 |
| Літочківська | Околиця села | 15 | 20,0 | 16,4 | - | 3,6 | - |
| Плосківська | Урочище «Кути» | 200 | 169,2 | 7,7 | 77,5 | 6,6 | 77,4 |
| Рожівська | Адміністративні межі Рожівської сільської ради (узбіччя автодороги Калинівка-Рожівка-Пухівка) | 9 | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
| Руднянська | Вздовж автодороги Рудня-Гайове | 30 | 25,4 | 25,4 | - | - | - |
|  | Вздовж автодороги Рудня-Богданівка | 15 | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
|  | Вздовж автодороги Рудня-Гоголів | 15 | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| Русанівська | Урочище Довге (за межами с. Русанів) | 1000 | 846,0 | 6,4 | 416,8 | 6,0 | 416,8 |
| Світильнянська | За межами населеного пункту між с. Світильня та с. Гребельки | 70 | 59,2 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 14,0 |
|  | За межами населеного пункту між с. Світильня та с. Плоске | 120 | 101,5 | 26,0 | 24,8 | 25,9 | 24,8 |
| Требухівська | с. Переможець (на в’їзді) | 100 | 84,6 | 84,6 | - | - | - |
| Шевченківська | Біля с. Михайлівка | 150 | 126,9 | 63,5 | - | 63,4 | - |
| Разом: |  |  | 2944,2 | 998,2 | 831,0 | 284,2 | 830,8 |

Голова ради								С.М.Гришко

# Text boxes

Додаток до Програми