Звіт про виконання Районної Програми енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на 2014-2017 роки

Протягом 2014-2017 років діяла «Районна програма енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на 2014-2017 роки» (далі – Програма), що була затверджена рішенням Броварської районної ради від 25.12.2014 № 725-42-VI.

Програма передбачала реформування у сферах:

- технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на період 2014-2017 років, в тому числі, технічне переоснащення котелень з установкою котлів, що працюють на альтернативному виді палива;

- заміни вікон на об’єктах соціальної сфери із впровадженням енергозберігаючих склопакетів на період до 2017 року.

Протягом дії Програми у Броварському районі були побудовані та реконструйовані автономні мінікотельні на об’єктах бюджетної сфери за рахунок різних джерел фінансування. Коефіцієнт корисної дії встановленого теплогенеруючого обладнання на новозбудованих котельнях становив 92%, оскільки були мінімізовані відстані теплотрас до споживачів (не більше дозволених правилами протипожежної безпеки 15-20 м), теплотраси виконувались із попередньо ізольованих пінополіуретаном труб, що практично виключило втрати тепла. Замінено все електрообладнання на нове економічне. Котельні із застарілим обладнанням в районі відсутні.

За весь термін дії Програми реалізовано ряд заходів з переведення газових котелень району на альтернативні види палива (дрова, вугілля, пелети), що опалюють об’єкти бюджетної сфери, а саме:

1) приміщення сільської ради, с. Заворичі, вул. Шкільна, 31 (колишня Леніна);

2) пожежне депо, с. Заворичі, вул. Радна (колишня Радгоспна);

3) приміщення сільської ради, с. Кулажинці, вул. Партизана Стригуна, 3;

4) мед. амбулаторія, с. Бобрик;

5) приміщення Зазимської сільської ради та мед. амбулаторії, вул. Широка, 6 (колишня Пролетарська);

6) пожежне депо, с. Княжичі, вул. Слави, 17;

7) ФП, с. Кулажинці, вул. Київська, 5;

7) приміщення бібліотеки, с. Мокрець (встановлено груби);

8) приміщення сільської ради, с. Мокрець, вул. Нова, 1;

9) ДНЗ, с. Рожівка, вул. Слави, 17;

10) Будинок культури, с. Семиполки, вул. Київське шосе, 113;

11) ДНЗ «Десняночка», с. Пухівка, вул. Деснянська, 2-а;

12) приміщення сільської ради, с. Семиполки, вул. Київське шосе, 111;

13) НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», с. Світильня, вул. Макаренка, 16.

В рамках дії Програми була встановлена міні котельня у ЗОШ, с. Пухівка, вул. Поштова, 15 (колишня Піонерів).

Ще один напрямок дії Програми – заміна старих віконних дерев’яних рам на сучасні металопластикові енергозберігаючі склопакети, що дає можливість скоротити втрати тепла в приміщеннях до 20 %.

Впродовж дії Програми були передбачені і реалізовані заходи із заміни вікон на об’єктах соціальної сфери із впровадженням енергозберігаючих склопакетів та дверей, а саме:

- заміна 6 секцій вікон і 6 дверей Калинівського селищного будинку культури (124,0 тис. грн);

- заміна вікон і дверей у мед. амбулаторії с. Бобрик (20,0 тис. грн);

- заміна 1 дверей у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пухівка (15,0 тис. грн);

- заміна вікон у ДНЗ  с. Рудня (173,0 тис. грн);

- заміна 44 вікон і 8 дверей у СЗО НВК смт Велика Димерка (715,0 тис. грн);

- заміна 49 вікон у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» с. Світильня (627,076 тис. грн);

- заміна 32 вікон  і 2 дверних блоків у Гоголівській ЗОШ І-ІІ ст. (150,0 тис. грн);

- заміна 93 вікон у Русанівському НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ) (690,0 тис. грн);

- заміна 16 вікон у Руднянській ЗОШ І-ІІІ ст. (236,7 тис. грн);

- заміна 51 вікна у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Шевченкове (394,0 тис. грн).

Пріоритетним напрямком в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Броварського району була і залишається реалізація комплексу енергозберігаючих заходів в житлово-комунальній галузі.

Заступник голови адміністрації 	Ю.С.Плакся