ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Броварської районної ради від 12.07.2005 № 244 - 20 - ІV

РАЙОННА   ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНОЮ
ПИТНОЮ ВОДОЮ В ДОСТАТНІЙ КІЛЬКОСТІ
НА 2006 – 2020 РОКИ

### м. Бровари

2005 рік

#### Р А Й О Н Н А        П Р О Г Р А М А

забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості

Головною метою Програми є покращення забезпечення населення Броварського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Україні, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію  питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Необхідність розробки, прийняття та реалізації Програми обумовлено :

- зниженням темпів водогосподарського та водоохоронного будівництва в зв’язку з дефіцитом фінансових і матеріальних ресурсів ;

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання ;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих населених пунктах району внаслідок низької якості питної води ;

-  незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення ;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення ;

-  неспроможністю органів місцевого самоврядування, сільгосппідприємств та інших забезпечити гарантовану якість питної води, належний рівень водопостачання, водовідведення і очистки стічних вод в зв’язку з дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Забруднення  джерел питного водопостачання за недостатньої ефективності роботи водопровідних очисних споруд тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення.

У багатьох селах району існують покинуті, технічно несправні артсвердловини, на яких не проведено ліквідаційний тампонаж і це створює потенційну загрозу забруднення водоносних горизонтів.

Згідно останніх даних, в районі експлуатується 204 артезіанських свердловини. За останні роки будівництво артсвердловин набуло некерованого і неконтрольованого характеру, здійснюється неспеціалізованими організаціями без відповідних погоджень і розробки проектної документації. Не проводяться роботи по інвентаризації артезіанських свердловин.

Водопостачання та водовідведення в населених пунктах району здійснюється від 50 водопроводів загальною потужністю 39,8 тис. м³ за добу і    14   спорудами   каналізації  з  пропускною спроможністю очисних споруд

8,8 тис.м³ за добу. Більшість з них утримуються і експлуатуються виконкомами сільських та селищних рад,  в яких немає кваліфікованого персоналу, матеріально-технічних ресурсів, у зв’язку з чим їх обслуговування знаходиться на вкрай низькому технічному рівні. Це обумовлює створення спеціалізованих експлуатаційних організацій.

На даний час в районі створені та функціонують 16 комунальних підприємств, на балансі яких знаходиться 274 багатоповерхових будинків.

Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення у переважній більшості населених пунктів не відшкодовують витрат на виробництво, що обумовлює збитковість комунальних підприємств  і є однією з причин поступового їх занепаду.

Централізованим водопостачанням користується 36 % населення району, решта – споживає воду з криниць, якість якої не завжди відповідає вимогам санітарних норм.

Виконкомами сільських та селищних рад недостатньо уваги приділяється утриманню і експлуатації криниць громадського користування, їх своєчасному очищенню  і  знезараженню. У селах Заворичі, Мокрець, Світильне, які забезпечені централізованим водопостачанням, відсутня централізована каналізація. Шляхом вирішення цієї проблеми були побудовані місцеві очисні споруди, але через незадовільне утримання, вони виведені з ладу.

Незадовільні умови утримання і експлуатації артсвердловин, водопровідних та каналізаційних мереж, часті пориви та аварії є основними причинами екзогенного забруднення питної води.

На сьогоднішній день в 12 селах необхідно відремонтувати та перебурити до 20 артсвердловин, пробурити до  20 резервних артсвердловин, провести ліквідаційний тампонаж недіючих 45 свердловин, зокрема : по вул. Миру в с. Семиполки, по вул. Леніна в с. Гоголів, в с. Тарасівка (біля бувшого тваринницького  комплексу), в с. Русанів  , замінити  40 км водопровідних труб, прокласти  15 км нових водопровідних труб.

В населених пунктах району вода за вмістом заліза не відповідає вимогам держстандарту, в зв’язку з чим дозвіл на експлуатацію підземних джерел водопостачання видається тільки за умови виконання заходів щодо поліпшення якості води. Заходи з попередження забруднення і збереження джерел водопостачання наведені в розділах  № 1 та № 2.

Населення району споживає близько 32 % води, що подається сільськими та селищними водопроводами, решта використовується на комунально-побутові потреби та потреби промисловості. Середнє питоме водоспоживання в районі становить 160 л/чол.  за добу.

З метою забезпечення населення та народного господарства питною водою, що відповідає державному стандарту, в достатній кількості, а також припинення забруднення підземних водоносних горизонтів і скиду недостатньо очищених стічних вод в природні водойми, необхідно здійснити будівництво та реконструкцію об’єктів водопостачання  та каналізаційних очисних споруд, перелік яких наведено в розділі  № 3. Загальна їх вартість становить 4165,4 тис.грн. Реалізація цих заходів дозволить наростити потужності водозабірних споруд, забезпечити очистку води та стоків та довести якість питної води до вимог стандартів. Виконання обсягів робіт, наведених в розділі № 3, передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів, субвенції з   Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, державних коштів, які заплановано виділити для будування об’єктів водопостачання на забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях з метою забезпечення населення якісною питною водою.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та концепцію комунальної власності в Україні, необхідно створити господарюючі суб’єкти – комунальні акціонерні товариства для будівництва і реконструкції споруд очищення природних і стічних вод, залучити при цьому кошти юридичних ( в т.ч. банків) та фізичних осіб на пільгових (для останніх) умовах.

Необхідно залучити використання технічних новинок, що  дають можливість зменшити вартість будівництва майданчиків ВОС та КОС, скоротити експлуатаційні витрати та забезпечити інтенсифікацію процесів очистки природних та стічних вод, таких як :

- фільтри знезалізнення зовнішньої установки з плаваючим завантаженням ;

- баштові установки заводського виготовлення для очистки стічних вод ;

- модульні  (контейнерні)  установки  для    знезалізнення ,    знезараження,

дегазації води та подачі її в мережу ;

- нові  вітчизняні  коагулянти і флокулянти для очистки природних та стічних

вод.

В розробці Програми взяли участь : районна санітарно-епідеміологічна станція, екологічна регіональна інспекція, комунальне підприємство “Броварське районне виробниче управління комунального господарства”, комунальні підприємства району, враховані пропозиції районної державної адміністрації,    виконкомів сільських та селищних рад.

Програма складається з таких розділів :

Розділ  №   1 – Загальні заходи ;

Розділ № 2 - Заходи щодо попередження забруднення і збереження водопостачання ;

Розділ  №  3 – Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

Розділ  № 4 – Основні завдання та фінансове забезпечення реалізації програми забезпечення Броварського району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки.

## Розділ 1

#### ЗАГАЛЬНІ   ЗАХОДИ

| № пп | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести інвентаризацію артезіанських свердловин господарсько-питного водопостачання в населених пунктах району та оформити санітарні паспорти на артсвердловини | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств, організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, державне геологічне підприємство “Північукргеологія”, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району | На протязі 2006 р. |
| 2. | Виконати ліквідаційний тампонаж технічно-непридатних до експлуатації артсвердловин ( в т.ч. безгоспних ) | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району | 2006- 2007 р. |
| 3. | Виконати ремонт всіх недіючих артсвердловин господарсько-питного водопостачання в населених пунктах району | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району | 2006- 2008 р. |
| 4. | Забезпечити виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 14.03.97 № 139 “Про забезпечення енергозбереження, надійного функціонування систем тепло,-водопостачання, водовідведення населених пунктів області” в частині інвентаризації та паспортизації водопровідних і каналізаційних мереж | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району | 1 півріччя 2006 р. |
| 5. | Забезпечити реалізацію “Програми поетапного оснащення житлового фонду приладами обліку води”, затвердженої розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 06.02.97 № 95, а також впровадити приладний облік водоспоживання первинних водокористувачів | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, екологічна регіональна інспекція | 2006- 2010 р. |
| 6. | Встановити контроль за недопущенням несанкціонова- ного будівництва водопровідно- каналізаційних споруд і мереж та підключення до них | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, екологічна регіональна інспекція, відділ містобудування і архітектури, районна санепідемстанція | Постійно |
| 7. | При будівництві об’єктів соціально-побутового, промислового, культурного і житлового призначення забезпечити випереджаюче по строках і відповідне по потужності будівництво об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, екологічна регіональна інспекція, відділ містобудування і архітектури, районна санепідемстанція, управління економіки райдержадміністрації | Постійно |
| 8. | Розробити та затвердити обґрунтовані показники сум дольової участі для підприємств, які підключаються до систем комунального водопостачання та водовідведення. Визначити порядок залучення до будівництва та реконструкції мереж і споруд підприємств, організацій та установ, які підключаються до систем комунального водопостачання та водовідведення | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, управління економіки райдержадміністрації. | 2006- 2007 р. |
| 9. | Впровадити застосування підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства підвищених тарифів за скид понаднормативних забруднень до систем каналізації відповідно до “Правил приймання стічних вод до комунальних та відомчих систем каналізації міст і селищ міського типу України”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 30.12.92 р. № 80. Отримані кошти спрямувати на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства району | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств – власники водопровідно-каналізаційних споруд, комунальні підприємства району |  |
| 10 | Встановити контроль за недопущенням видачі і погодження технічних умов на водопостачання і каналізування об’єктів без наявності вільних потужностей водопровідних та каналізаційних споруд (крім організацій, які є замовниками будівництва чи реконструкції водопровідно-каналізаційних систем) | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, екологічна регіональна інспекція, відділ містобудування і архітектури, районна санепідемстанція | Постійно |
| 11 | При відсутності у первинних водокористувачів дозволу на спец водокористування та затверджених норм гранично допустимих скидів не видавати і не затверджувати технічні умови на будівництво і реконструкцію об’єктів з підключенням їх до систем водопостачання та каналізування. | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, екологічна регіональна інспекція, відділ містобудування і архітектури, районна санепідемстанція | Постійно |
| 12 | Забезпечити щорічну двократну планову профілактичну очистку, промивку і дезинфекцію водопровідних споруд та мереж. Щорічно розробляти та затверджувати розпорядженнями райдержадміністрації і рішеннями виконкомів сільських і селищних рад календарні графіки проведення робіт. Організувати лабораторний контроль якості і ефективності проведених робіт | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, районна санепідстанція | Щорічно протягом року згідно графіка |
| 13 | Погодити і отримати у встановленому порядку дозвіл на спеціальне водокористування | Керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопроводів, комунальні підприємства району | Згідно із законо- давством |
| 14 | Забезпечити виконання державного стандарту 2874-82 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” в частині здійснення лабораторного контролю за якістю питної води | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопровідних споруд і мереж, районна санепідемстанція, Білоцерківський центр стандартизації і метрології | Постійно |
| 15 | Забезпечити контроль за організацією, санітарно-технічним станом і дотриманням режиму в зонах санітарної охорони артсвердловин у відповідності з СНіП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Поновити огорожі, впорядкувати території, не допускати їх використання не за призначенням під городи та пасовища | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопровідних споруд, КП “Броварське райВУКГ”, комунальні підприємства району, районна санепідемстанція, екологічна регіональна інспекція | Постійно |
| 16 | Забезпечити підприємства і організації, які експлуатують водопровідно-каналізаційні споруди, необхідними реагентами, реактивами і дезинфікуючими засобами в достатній кількості | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств організацій, установ, господарств всіх форм власності – власники водопровідних споруд, КП “Броварське райВУКГ, районна санепідемстанція | Постійно |
| 17 | Забезпечити безперебійним енергопостачанням об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, комунальні підприємства району, РЕМ | Постійно |
| 18 | Провести інвентаризацію криниць громадського користування в усіх населених пунктах району, привести їх в належний стан. Забезпечити їх щорічну очистку, промивку та дезинфекцію | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, комунальні підприємства району, районна санепідемстанція | До 1 червня щорічно |
| 19 | Будівництво в місцях компактної секційної забудови сіл та селищ міського типу бюветів з сеноманського та юрського водоносних горизонтів | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, районна санепідемстанція, відділ архітектури і містобудування, регіональна екологічна інспекція, КП “Броварське райВУКГ” | 2006- 2020 р. |

## Розділ № 2

Заходи щодо попередження забруднення і збереження

джерел   водопостачання

| № пп | Найменування заходу | Виконавець | Термін вико-нання. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити проекти меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водойм басейну річки Десна, яка використовується для господарсько-питного водопостачання та затвердити їх у встановленому порядку | Райдержадміністрація, екологічна регіональна інспекція, районний відділ земельних ресурсів | 2006 рік |
| 2. | У встановленому порядку вирішити питання про закріплення за експлуатуючими організаціями земель водного фонду | Райдержадміністрація, екологічна регіональна інспекція, районний відділ земельних ресурсів | 2006 рік |
| 3. | Розробити, погодити та подати на затвердження в державне управління екологічної безпеки нормативи гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми басейну річки Десна | Керівники підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності, регіональна екологічна інспекція | 2006 рік |
| 4. | Проводити обстеження водоохоронних зон, прибережних захисних смуг поверхневих водойм, гідротехнічних споруд, водоохоронних зон питних водозаборів. Привести ці території і споруди у відповідність з вимогами діючого законодавства | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств, організацій, установ і господарств всіх форм власності, екологічна регіональна інспекція, районна санепідстанція | Щорічно у першому півріччі |
| 5. | Забезпечити лабораторний контроль ефективності роботи каналізаційних очисних споруд і якості очистки стоків, що скидаються в поверхневі водойми згідно з графіками, погодженими з держу правлінням екологічної безпеки | Керівники підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності- власники каналізаційно-очисних споруд, регіональна екологічна інспекція | Постійно |
| 6. | Забезпечити постійний лабораторний контроль за якістю води в місцях централізованих водозаборів на відповідність “Санітарним нормам і правилам охорони поверхневих вод від забруднення” 4630-88 та державному стандарту 2761-84 “ Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієничні, технічні вимоги та правила вибору” | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств, організацій, установ і господарств всіх форм власності – власники водопроводів, районна СЕС | Постійно |
| 7. | Забезпечити виконання розпорядження голови Київської ОДА від 19.06.97 № 321 “Про забезпечення дотримання природоохоронного законодавства щодо використання, експлуатації, та охорони малих річок і водосховищ” в частині винесення за межі прибережних захисних смуг всіх промислових і сільськогосподарських об’єктів, що є джерелами забруднення поверхневих водойм | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники підприємств, організацій, установ і господарств всіх форм власності | 2008 рік |
| 8. | Налагодити приладний облік обсягів забору води з джерел водопостачання та скиду стічних вод | Керівники підприємств, організацій, установ, господарств-власники водопровідних і каналізаційних споруд | 2006 рік |
| 9. | Забезпечити суворе дотримання технологічних регламентів очистки і знезараження стічних вод | Керівники підприємств, організацій, установ, господарств – власники каналізаційних споруд, екологічна регіональна інспекція, виконкоми сільських та селищних рад | Постійно |
| 10. | Заміна ділянок водопровідних мереж, термін експлуатації яких більше 25 років і мають чисельні пориви - об’єм до 60 км | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, базові господарства в селах : Красилівка, Русанів, Гоголів, Тарасівка, В.Димерка, Богданівка, Княжичі, Требухів. Шевченково | 2006- 2010 роки |