Розділ  3

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення

| Назва населеного пункту | Найменування заходу | Роки будівництва | Всього коштів тис.рн.. | В т.ч. по роках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010-2020 |
| с.Рожни | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м. | 2006-2007 | 55,0 | 55,0 |  | - | - |  |
| с.Літки | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м, реконструкція водогону Д 100 мм, довжиною 1 км | 2006-2008 | 180,0 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | - |  |
| с.Погреби | Будівництво 4-х артезіанських свердловин глибиною 140 м., прокладка водогону довжиною 1,3 км | 2006-2012 | 240,0 | 60,0 | - | 60,0 | - | 120,0 |
| с.Пухівка | Будівництво 4-х артезіанських свердловин глибиною 140 м., прокладка водогону довжиною 1,1 км | 2006-2012 | 240,0 | 60,0 | - | 60.0 | - | 120,0 |
| с.Гоголів | Реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних мереж, очисних споруд | 2006-2008 | 150,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - |
| с.Семиполки | Реконструкція каналізаційного колектора та очисних споруд | 2006-2009 | 100,0 | 20,0 | 20.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| с.Княжичі | Реконструкція каналізаційних очисних споруд | 2006-2007 | 50,0 | 50,0 |  | - | - | - |
| с.Шевченкове | Реконструкція систем водопровідно каналізаційного господарства, будівництво нового водогону Д100мм довжиною 400 м | 2006-2008 | 150,4 | 50,0 | 50,0 | 50,4 | - | - |
| с.Требухів | Капітальний ремонт системи водопостачання | 2006-2010 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| с.Красилівка | Реконструкція системи водопостачання та водовідведення | 2006-2010 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| смт В.Димерка | Будівництво каналізаційно- очисних споруд | 2006-2010 | 2000,0 | - | 500,0 | - | 500,0 | 1000,0 |
| смт Калита | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м | 2008 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |
| с.Рудня | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м | 2007 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - |
| с.Семиполки | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м | 2008 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |
| с.Заворичі | Будівництво артезіанської свердловини глибиною 140 м | 2007 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - |
| ВСЬОГО: |  |  | 4405,4 |  |  |  |  |  |