# Розділ 4

Основні завдання та фінансове забезпечення реалізації

Програми забезпечення Броварського району якісною питною водою в достатній кількості

на 2006 – 2020 роки

(тис.грн.)

| №№ пп | Завдання | Зміст заходу | Термін виконання за роками | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування | Очікуваний результат 1. Зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання. 2. Поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення якісною питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення. -“- -“- Запобігання аварійним ситуаціям, поліпшення екологічного, санітарно-епідеміологічного стану Раціональне використання та економія питної води. Раціональне використання та економія питної води. Кваліфіковане обслуговування водопровідно-каналізаційної мережі 2. Поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення якісною питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення. Кваліфіковане обслуговування водопровідно-каналізаційної мережі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- 2020 |  |
| 1. | Охорона, раціональне використання джерел питного водопостачання | 1. Покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання : -проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у П і Ш поясах зон санітарної охорони ; винесення за межі П зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників. 2.Благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів. 3. Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та | 2006-2007 2006-2008 2006-2010 | Сільські та селищні ради, керівники підприємств, організ. усіх форм власності, районна СЕС, відділ з надзвичайних ситуацій РДА, комунальні підприємства, регіональна екологічна інспекція -“- -“- | 500,0 800,0 400,0 | 50,0 200,0 50,0 | 50,0 100,0 50,0 10,0 1 млн. 6,0 | 50,0 100,0 50,0 10,0 1 млн. 6,0 | 50,0 50,0 50,0 10,0 1 млн. 6,0 | 50,0 50,0 50,0 10,0 1 млн. 6,0 | 250,0 300,0 150,0 50,0 5 млн. 60,0 |  |
|  |  | ін. сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод. 4. Забезпечити контроль за організацією, санітарно-технічним станом і дотриманням режиму в зонах санітарної охорони артсвердловин у відповідності з Сніп 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Поновити огорожі, впорядкувати території, не допускати їх використання не за призначенням (під огороди та пасовища). 5. Укріплення берегів річок в адміністративних межах Броварського району 6. Забезпечити реалізацію “Програми поетапного оснащення житлового фонду приладами обліку води”, затвердженої розпорядженням голови Київської ОДА від 06.02.97 № 95, а також впровадити приладний облік водоспоживання первинних водокористувачів. | Постійно 2006-2008 2006-2010 2006-2020 | Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники організацій, господарств-всіх форм власності-власники водопроводів, КП району, КП “Броварське райВУКГ”, екологічна регіональна інспекція.районна СЕС Верхнє Дніпровське басейнове управління водного господарства Райдержадміністрація, виконкоми сільських і селищних рад, керівники організацій, господарств-всіх форм власності-власники водопроводів, КП району, КП “Броварське райВУКГ”, екологічна регіональна інспекція | 100,0 10 млн. 90,0 | 10,0 1 млн. 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Своєчасне усунення аварійних ситуацій в водопровідно-каналізаційній мережі з метою ліквідації витоків води. | Постійно | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, керівники організацій, господарств-власники водопроводів, КП району, КП “Броварське райВУКГ” | 450,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 300,0 | Раціональне використання та економія питної води. |
| 2. | Підготовка кадрів, виховання та інформування громадськості | 1. Перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідно-каналізаційними мережами. 2. Підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання на місцевому рівні. 3. Інформування громадськості через засоби масової інформації (радіомовлення, районні газети, об’яви ) про якість води та стан питного водопостачання в населених пунктах району. | Згідно затвердженого плану 2006- 2020 2006-2020 | Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, регіональна екологічна інспекція Райдержадміністрація, виконкоми сільських та селищних рад, санепідстанція | 9,6 50,0 15,0 | 2,4 5,0 1,0 | - 5,0 1,0 | - 5,0 1,0 | 2,4 5,0 1,0 | - 5,0 1,0 | 7,2 25,0 10,0 | Кваліфіковане обслуговування водопровідно-каналізаційної мережі Поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення якісною питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення. Реалізація державної політики сфері питної води та питного водопостачання |

Заступник голови ради                                                                    Г.Ф.Шурига