Додаток № 1

Перелік проектів, які реалізовані або на стадії реалізації

за І квартал 2021

| з/п | Перелік об'єктів (назва, місцезнаходження) | Загальна сума проєкту | Освоєно коштів в І кварталі 2021 | % реалізації проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти |
| Калитянська селищної рада |
| 1. | Капітальний ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Зірочка» Калитянської селищної ради смт Калита, провулок Молодіжний, 2, Броварського району Київської області | 512,93746 тис.грн. | - | 50 % |
| 2. | Капітальний ремонт по встановленню системи пасивного блискавкозахисту на об’єкті: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка» Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, за адресою: Київська область, Броварський район, смт Калита, провулок Молодіжний 2 | 285,49211 тис.грн. | - | 10 % |
| 3. | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження на об’єкті: Київська область, Броварський район, селище міського типу Калита, провулок Ювілейний, будинок 2 | 1464,08396 тис.грн. | - | 20 % |
| Баришівська селищна рада |
| 1. | Послуги з поточного ремонту Перемозького НВК | 42,66255 тис. грн. | 42, 66255 тис. грн. | 100 % |
| 2. | Послуги з поточного ремонту системи водопостачання ДНЗ «Чебурашка» с. Лук’янівка | 11,290 тис. грн. | 11,290 тис. грн. | 100 % |
| 3. | Послуги з поточного ремонту системи водопостачання ДНЗ «Золотий ключик» смт Баришівка | 5,052 тис. грн. | 5,052 тис. грн. | 100 % |
| 4. | Послуги з поточного ремонту системи водопостачання Рудницького НВК | 7,2 тис. грн. | 7, 2 тис. грн. | 100 % |
| Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини |
| Березанська міська рада |
| 1. | Капітальний ремонт господарського блоку лікарні КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» | 296,2 тис. грн. | 296,2 тис. грн. | 100 % |
| Баришівська селищна рада |
| 1. | Центр ПМСД, смт Баришівка, вул. Березанська, 9 (придбання модульного вагончика для проведення тестів на КОВІД-19) | 38,000 тис. грн. | 38,000 тис. грн. | 100 % |
| Будівництво, реконструкція та ремонт закладів фізичної культури та спорту |
| Березанська міська рада |
| 1. | Встановлення електричного навісного освітлення для освітлення майданчика зі штучним покриттям.(лютий 2021) | 44,600 тис. грн. | 44, 600 тис. грн. | 100 % |
| Будівництво, реконструкція та ремонт закладів культури |
| Зазимська сільська рада |
| 1. | Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 1067,844 тис. грн. | 568,073 тис. грн. | 53,20 % |
| Баришівська селищна рада |
| 1. | с. Власівка Броварського району Власівський сільський клуб (Придбання та встановлення вікон та дверей) | 38,300 тис. грн. | 38,300 тис. грн. | 100 % |
| 2. | с. Гостролуччя Броварського району Гостролуцький будинок культури (Придбання будівельних матеріалів на виконання ремонтних робіт у приміщенні) | 49,500 тис. грн. | 49,500 тис. грн. | 100 % |
| 3. | смт Баришівка Броварського району Баришівська бібліотека для дітей; (на придбання 3D-панелей для стін) | 28,400 тис. грн. | 28,400 тис. грн. |  |
| 4. | Смт Баришівка Броварського району Краєзнавчий музей (придбання покриття для підлоги (ковролін спеціальний)) | 49,500 тис. грн. | 49,500 тис. грн. |  |
| Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ |
| Березанська міська рада |
| 1. | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | 11 999,2 тис. грн. | 73,6 тис. грн. | 43 % |
| Зазимська сільська рада |
| 1. | Будівництво частини вуличного освітлення від існуючої опори № 35 до проектної опори № 65 по вул. Погребський шлях в с. Погреби Броварського району Київської області | 1356,856 тис. грн. | 1332,990 тис. грн. | 98 % |
| 2. | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Мельника в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 45,345 тис. грн. | 44,938 тис. грн. | 99,10 % |
| 3. | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 47,937 тис. грн. | 47,037 тис. грн. | 98,12 % |
| Баришівська селищна рада |
| 1. | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62 (заміна насоса на скважині для питного водопостачання) | 24,300 тис. грн. | 24,300 тис. грн. | 100 % |
| 2. | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62 (заміна насоса на каналізаційно-насосній станції) | 41,280 тис. грн. | 41,280 тис. грн. | 100 % |
| 3. | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62 (проведення ремонтних робіт та заміна запчастина на автомобіль ЗІЛ) | 15,261 тис. грн. | 15,261 тис. грн. | 100 % |
| 4. | КП БСР «Господар», смт Баришівка, пров. Банний, 3 (заміна насоса на скважині № 5 для питного водопостачання) | 5,150 тис. грн. | 5,150 тис. грн. | 100 % |
| Житлове будівництво |
| Баришівська селищна рада |
| 1. | Заміна вікон на металопластикові та вхідних дверей на металеві у гуртожитку с. Сезенків | 48,900 тис. грн. | 48,900 тис. грн. | 100 % |

Додаток № 2

Перелік

об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту

(співфінансування з обласного бюджету)

| № з/п | Місце знаходження об’єкту | Назва проєкту | Виконавець | Загаль-ний обсяг по проєкту, тис. грн. | Загальний обсяг фінансування з МБ, тис. грн. | Загальний обсяг фінансу-вання з ОБ, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Погреби, вул. Соборна, 7 Броварський р., Київська обл. | Капітальний ремонт фасаду Погребського навчально-виховного об’єднання по вул. Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефекти-вності облдержадміністрації | 6003,118 | 1200,624 | 4802,494 |
| 2 | с. Зазим’я вул. Київська, Броварський р., Київська обл. | Будівництво каналізаційної насосоної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська в с. Зазим’є Броварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефекти-вності облдержадміністрації | 14153,252 | 1372,987 | 7780,265 |

Додаток № 3

Перелік проєктів,

фінансування яких планується за рахунок державного фонду регіонального розвитку на 2021 рік

| Назва сільської (селищної, міської) ради | Назва проєкту (об'єкту) | Кошторисна вартість проєкту (об'єкту) тис. грн. | Наявність проєктної документації (експертний звіт, кошторис, проєкт) | Обгрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баришівська селищна рада | «Будівництво стадіону Волошинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів-дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського Баришівської селищної ради у с. Волошинівка Баришівського району Київської області» | 11810,743 | ПКД 2020 року | Проєкт пройшов конкурсний відбір та відповідно до розпорядження КМУ від 12.04.2021 року № 297-р буде профінансований у 2021 році за рахунок коштів ДФРР |
| Згурівська селищна рада | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка,15 в смт Згурівка Київської області. Коригування. | 27 654,160 | Філія «Київоблбудекспертиза» ДП «Київоблбудінвест» № 01-0438-20/КД від 21.09.2020 р. Затверджено проєкт рішенням сесії Згурівської селищної ради № 1885-66-VII від 24 вересня 2020 року | - |

Додаток № 4

Інвестиційні проєкти

на території Броварського району за 2021 рік

| № з/п | Місце знаходження об’єкту | Назва проєкту | Інвестор | Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | Кількість робочих місць та проєктні потужності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Впроваджені проєкти |
| Калинівська селищна рада |
| 1 | с. Квітневе, вул. Центральна 2-В | «Нове будівництво корпусу мийки автомобілів з приміщенням дільниці випробування двигунів та складу металу ТОВ «Асканія-Флора», Київської області, Броварського району с. Квітневе, вул. Центральна, 2В». Дата введення в експлуатацію 11.02.2021 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія-Флора», заступник генерального директора Масіч Володимир Олександрович | 1 041,005 тис. грн. | Площа забудови-237,96 м.кв.; Загальна площа-195,3 м.кв.; Будівельний об’єм-1284,3 м. куб. |
| Проєкти, які знаходяться на стадії впровадження |
| Великодимерська селищна рада |
| 1. | Київська область, Броварський район, с. Залісся, на території поблизу полігону «Десна-2» | Сміттєсортувальна станція потужністю до 300 тис. тонн на рік | ПП «Еко-стар» Каргін Геннадій Вікторович | І черга будівництва складає близько млн. євро | 60 |
| 2. | село Квітневе, вул. Центральна -2в | Пілотний проект по впровадженню світлодіодного освітлення в теплицях ТОВ «Асканія-Флора» | ТОВ «Асканія-Флора» | 3700,00 | - |