**Додаток № 1**

**Перелік реалізованих проєктів та в стадії реалізації**

**за І півріччя 2021**

в тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Перелік об'єктів****(назва, місцезнаходження)** | **Загальна сума проєкту** | **Освоєно коштів****в І півріччі 2021** | **% реалізації проєкту** |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Поточний ремонт Перемозького навчально-виробничого комбінату | 42,7 | 42,7 | 100 % |
| 2 | Поточний ремонт системи водопостачання у Рудницькому навчально-виробничому комбінаті | 7,2 | 7,2 | 100 % |
| 3 | Поточний ремонт системи водопостачання у ДНЗ «Чебурашка» у с. Лук’янівка | 11,3 | 11,3 | 100 % |
| 4 | Поточний ремонт системи водопостачання у ДНЗ «Золотий ключик» у смт Баришівка | 5,0 | 5,0 | 100 % |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 1 поверху ДНЗ (ясла-садок) "Сонечко" смт Калинівка за адресою: вул. Жовтнева, 13 в смт Калинівка | 2300,000 | 253,56160 | 11 % |
| 2 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (санвузлів) Калинівської ЗОШ 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, 8, смт Калинівка | 1299,000 | 220,657 | 17 % |
| 3 | Капітальний ремонт спортивного залу Красилівської ЗОШ 1-111 ступенів Калинівської селищної ради в с. Красилівка Броварського району Київської області | 1223,000 | 422,77783 | 35 % |
| 4 | Капітальний ремонт класів в Калинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 8 в смт Калинівка Броварського району Київської області | 1439,000 | - | 0 |
| 5 | Капітальний ремонт класних приміщень Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калинівської селищної ради за адресою: вул. Л. Українки, 30 с. Красилівка Броварського району Київської області | 1436,000 | - | 0 |
| 6 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІІ-го поверху в ДНЗ «Малятко» Калинівської селищної ради за адресою: вул. Будівельників, 3 с. Красилівка Броварського району Київської області | 2430,000 | - | 0 |
| 7 | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі ДНЗ «Малятко» Калинівської селищної ради за адресою: вул. Будівельників, 3 в с. Красилівка Броварського району Київської області | 1951,660 | - | 0 |
| ***Великодимерська селищна рада*** |
| 1 | Реконструкція спортивного майданчика, смт Велика Димерка, вул.Заліська 3 | 1326,000 | 1326,000 | 100 % |
| 2 | Виготовлення проекту на капітальний ремонт покрівлі ліцею корп.1, смт Велика Димерка, вул. Заліська, 3 | 158,450 | 158,450 | 100 % |
| 3 | Капітальний ремонт витяжної системи їдальні, смт Велика Димерка, вул.Заліська, 3 | 249,886 | 249,886 | 100 % |
| 4 | Капітальний ремонт підлоги ЗДО Барвінок, смт Велика Димерка, вул. Броварська, 68 | 43,114 | 43,114 | 100 % |
| 5 | Будівництво блискавкозахисту ЗДО Журавлик, смт Велика Димерка, вул. Промислова, 22 | 212,510 | 212,510 | 100 % |
| 6 | Будівництво системи захисту від прямих попадань блискавки КЗ «Бобрицьке НВО ЗЗСО-ЗДО» с. Бобрик, вул .Ентузіастів, 11 | 212,5 | 212,5 | 100 % |
| 7 | КЗ «Шевченківське НВО»Великодимерської ОТГ – «Виготовлення робочого проету системи евакосітлення в.ЗДО по вул. Польова, 26А» | 25,0 | 25,0 | 100 % |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Згурівської загальньоосвітньої школи І-ІІІ ступенів» смт Згурівка, вулиця Героїв Майдану, буд. 1 Згурівського району Київської області (Коригування) | 12875,829 | - | 23 %відсутність коштів, термін виконання робіт згідно додаткової угоди до 30.12.2021  |
| ***Калитянська селищної рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Зірочка» Калитянської селищної ради смт Калита, провулок Молодіжний, 2, Броварського району Київської області | 512,93746 | 512,93746 | 100 % |
| 2 | Капітальний ремонт по встановленню системи пасивного блискавкозахисту на об’єкті: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка» Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, за адресою: Київська область, Броварський район, смт Калита, провулок Молодіжний 2 | 285,49211 | 285,49211 | 100 % |
| 3 | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження на об’єкті: Київська область, Броварський район, селище міського типу Калита, провулок Ювілейний, будинок 2 | 1361,30813 | - | 95 %акти виконаних робіт знаходяться на погоджені у технічного нагляду |
| 4 | Встановлення системи пасивного блискавкозахисту на об'єкті: Калитянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Калитянської селищної ради Броварського району Київської області | 550,00 | 550,00 | 100 % |
| 5 | Капітальноий ремонт на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження на об’єкті: Мокрецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», за адресою: Київська область, Броварський район, село Мокрець, вулиця Нова, 2 | 301,16573 | - | 95 %потребує заміни деяких деталей |
| 6 | Капітальний ремонт системи пасивного блискавкозахисту на об’єкті: Мокрецький НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ», за адресою: Київська область, Броварський район, село Мокрець, вулиця Нова, 2 | 528,9432 | 528,9432 | 100 % |
| 7 | Капітальний ремонт на встановлення системи пасивного блискавкозахисту в Заворицькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» за адресою: вулиця Шкільна, 89, село Заворичі Броварського району Київської області (Заворицький ЗНЗ) | 247,73885 | - | 95 % потребує заміни деяких деталей |
| 8 | Капітальний ремонт на встановлення системи пасивного блискавкозахисту в Заворицькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» за адресою: вулиця Шкільна, 11, село Заворичі Броварського району Київської області (Заворицький ДНЗ) | 153,53822 | - | 95 %термін виконання робіт 20.12.2021 |
| 9 | Капітальний ремонт по встановленню систем автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження на об'єкті: Заворицький НВК за адресою: Київська область, Броварський район, село Заворичі, вулиця Шкільна, 89 | 80, 2035 | - | 95 %термін виконання робіт 01.12.2021 |
| 10 | Поточний ремонт по заміні вікон в Заворицькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Калитянської селищної ради Броварського району, Київської області за адресою: вул. Шкільна, 11, с. Заворичі, Броварський р-н, Київська обл. | 88,3 | 88,3 | 100 % |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Семиполківського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ по вул. Шкільна, 77 в с. Семиполки Броварського району Київської області | 11313,97655 | - | 15 %не отримано погодження про початок будівництва з ДАБІ та недостатнє фінансування |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" по вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району Київської області» | 1379,336 | - | 0 |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Центр ПМСД, смт Баришівка, вул. Березанська, 9 (придбання модульного вагончика для проведення тестів на КОВІД-19) | 38,000 | 38,000 | 100 % |
| 2 | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня», смт Баришівка, вул. Київський шлях, 126 (встановлення пандусу та табличок Брайля, ремонт туалету на 1 поверсі) | 160,8 | 160,8 | 100 % |
| 3 | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня», смт Баришівка, вул. Київський шлях, 126 (поточний ремонт системи електропостачання консультативно-діагностичного відділу) | 48,7 | 48,7 | 100 % |
| 4 | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня», смт Баришівка, вул. Київський шлях, 126 (ремонт поліклінічного відділення) | 66,2 | 66,2 | 100 % |
| 5 | Центр ПМСД, смт Баришівка, вул. Березанська, 9 (придбання модульного вагончика для проведення тестів на КОВІД-19) | 38,0 | 38,0 | 100 % |
| 6 | Поточний ремонт пандуса та ганку біля Перемозької медичної амбулаторії ЗПСМ | 67,0 | 67,0 | 100 % |
| 7 | Поточний ремонт пандуса, ганку та коридорчика біля Баришівської медичної амбулаторії ЗПСМ | 131,9 | 131,9 | 100 % |
| 8 | Поточний ремонт пандуса, ганку та туалету біля Лук’янівської медичної амбулаторії ЗПСМ | 98,6 | 98,6 | 100 % |
| 9 | Заміна дверей у Селичівському ФАПі | 31,0 | 31,0 | 100 % |
| 10 | Ремонт металопластикового вікна у Морозівській медичній амбулаторії ЗПСМ | 1,9 | 1,9 | 100 % |
| 11 | Заміна металопластикового вікна у поліклініці Баришівської медичної амбулаторії ЗПСМ | 1,7 | 1,7 | 100 % |
| 12 | Заміна металопластикового вікна у Сезенківському ФАПі | 17,7 | 17,7 | 100 % |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 1 | Реконструкція поліклінічного відділення Згурівської центральної районної лікарні в смт Згурівка Згурівського району Київської області | 10566,696 | - | 94 %термін виконання робіт ІV квартал 2021 |
| ***Березанська міська рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Михайлівська, 50 | 636,6 | 307,3 | 80 %термін виконання робіт ІІІ квартал 2021 |
| 2 | Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Михайлівська, 50 | 296,2 | 296,2 | 100 % |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт приміщень Пухівської медичної амбулаторії ЗПСМ по вул. Деснянська, 1-А в с. Пухівка Броварського району Київської області | 1360,080 | - | 0 |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів фізичної культури та спорту** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Влаштування освітлення футбольного поля із штучним покриттям на стадіоні Прогрес у смт Баришівка | 44,6 | 44,6 | 100 % |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 1 | Будівництво основи мультифункціонального спортивного майданчика в смт Згурівка | 557 837,06 | - | 100 % |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів культури** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Клуб у с. Власівка, с. Власівка, вул. Вереснева, 34 (заміна вікон та дверей) | 38,3 | 38,3 | 100 % |
| 2 | Будинок культури у с. Гостролуччя, вул. Центральна, 82 (ремонт туалетної кімнати) | 49,5 | 49,5 | 100 % |
| 3 | Культурно-мистецький центр, смт Баришівка, вул. Київський шлях, 33 (поточний ремонт закладу) | 25,8 | 25,8 | 100 % |
| 4 | Краєзнавчий музей, смт Баришівка,вул. БогданаХмельницького, 23 (поточний ремонт кімнати) | 49,5 | 49,5 | 100 % |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки, будинку культури по вул. Каштанова, 11а в с. Літочки, Броварськогоьрайону Київської області | 300,00 | 285,217 | 0 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 1053,444 | 1049,900 | 53,2 % |
| 3 | Капітальний ремонт (додаткові роботи) приміщень сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 515,486 | 493,891 | 0 |
| 4 | Капітальний ремонт (додаткові роботи) приміщень бібліотеки, будинку культури по вул. Каштанова, 11-а в с. Літочки, Броварськогоьрайону Київської області | 82,833 | 82,661 | 99,8 % |
| ***Великодимерська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт будинку культури в с. Рудня, Броварського району Київської області | 1419,324 | 478,933 | 50 % термін виконання робіт ІV квартал 2021 |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62(заміна насоса на скважині для питного водопостачання) | 24,3 | 24,3 | 100 % |
| 2 | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62(заміна насоса на каналізаційно-насосній станції) | 41,3 | 41,3 | 100 % |
| 3 | КП «Коржівське», с. Коржі, вул. Шевченка, 62(проведення ремонтних робіт та заміна запчастина на автомобіль ЗІЛ) | 15,3 | 15,3 | 100 % |
| 4 | КП БСР «Господар»,смт Баришівка, пров. Банний, 3-б (заміна насоса на скважині № 5 для питного водопостачання) | 5,1 | 5,1 | 100 % |
| 5 | КП БСР «Господар», смт Баришівка, пров. Банний, 3-б (заміна насоса для питного водопостачання у:* с. Рудницьке
* с. Садове
* смт Баришівка)
 | 14,08,022,0 | 14,08,022,0 | 100 %100 %100 % |
| 6 | КП БСР «Господар», смт Баришівка, пров. Банний, 3-б (проведення ремонтних робіт з монтажу нового водопроводу по вул. Коцюбинського та пров. Панаса Мирного у смт Баришівка) | 30,0 | 30,0 | 100 % |
| 7 | КП БСР «Господар», смт Баришівка, пров. Банний, 3-б (заміна задвижки на КНС «Чорнобильська» у смт Баришівка) | 48,0 | 48,0 | 100 % |
| 8 | Корніївський СККГ, с. Корніївка, вул. Бовищанська, 32 (заміна водопровідної труби з муфтами протяжністю 15 м по вул. Діброва у с. Корніївка) | 2,7 | 2,7 | 100 % |
| 9 | КП «Баришівкатепломережа» БСР, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького, 18-а(з метою підготовки до ОЗП 2021-2022 проведено закупівлі дров (об’ємом – 500 м. куб.) | 250,0 | 250,0 | 100 % |
| 10 | КП «ЖКГ с. Морозівка», с. Морозівка, вул. Садова, 9:-ремонт системи водопостачання в будинку № 9 по вул. Садова-обкошування та прибирання прибудинкових територій, побілка бордюр-ремонт насоса водопостачання-ремонт електродвигуна та електрообладнання на КНС-ремонт під’їзду в будинку № 13 по вул. Садова | 4,54,41,42,01,5 | 4,54,41,42,01,5 | 100 %100 %100 %100 %100 % |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Шевченка с. Скибин | 50,49257 | 50,49257 | 100 % |
| 2 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Володимирська с. Скибин | 33,63224 | 33,63224 | 100 % |
| 3 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Квітнева с. Скибин | 39,93304 | 39,93304 | 100 % |
| 4 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Миру с. Скибин | 39,93304 | 39,93304 | 100 % |
| 5 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Козацька с. Скибин | 27,30995 | 27,30995 | 100 % |
| 6 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Лесі Українки с. Скибин | 33,63224 | 33,63224 | 100 % |
| 7 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення провул. Шкільний с. Скибин | 49,86964 | 49,86964 | 100 % |
| 8 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення с. Квітневе (на ділянці від громадського кладовища до газово-розподільчої підстанції) | 186,80936 | 186,80936 | 100 % |
| 9 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення провул. Тепличний с. Скибин | 40,41757 | 40,41757 | 100 % |
| 10 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Вавілова с. Скибин | 45,70243 | 45,70243 | 100 % |
| 11 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Березнева с. Перемога | 157,27732 | 157,27732 | 100 % |
| 12 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення вул. Озерна с. Скибин | 299,87098 | 299,87098 | 100 % |
| 13 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення по вул. Ватутіна в с. Рожівка | 179,78238 | - | 0 |
| 14 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення по вул. Шкільна в с. Красилівка | 218,57274 | - | 0 |
| 15 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення по вул. Лесі Українки с. Рожівка | 197,89524 | - | 0 |
| 16 | Капітальний ремонт (розширення) мережі зовнішнього освітлення по вул. Калинівська в с. Скибин | 220,79597 | - | 0 |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 1 | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання населення с. Стара Оржиця Згурівського району Київської області | 1771,622 | 265,743 | 20 % термін виконання робіт ІV квартал 2021 |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Будівництво частини вуличного освітлення від існуючої опори № 35 до проектної опори № 65 по вул. Погребський шлях в с. Погреби Броварського району Київської області | 1356,856 | 1356,856 | 100 % |
| 2 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Мельника в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 44,938 | 44,938 | 100 % |
| 3 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Тростянецька в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 46,980 | 46,980 | 100 % |
| 4 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 47,037 | 47,037 | 100 % |
| 5 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Шевченка в с. Соболівка Броварського району Київської області | 48,809 | 48,809 | 100 % |
| 6 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Парнянська в с. Соболівка Броварського району Київської області | 48,622 | 48,622 | 100 % |
| 7 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Київська в с. Соболівка Броварського району Київської області | 46,822 | 46,822 | 100 % |
| 8 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення від перехрестя вул. Шевченка та вул. Гаврила Музиченка до перехрестя вул. Набережної з Виноградним переулком в с. Літки Броварського району Київської області | 299,982 | 299,205 | 99,7 % |
| 9 | Реконструкція частини вуличного освітлення (Воєнне містечко № 15) в с. Рожни Броварського району Київської області | 146,769 | 146,342 | 99,7 % |
| 10 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Соборна, 3 (прилегла територія до приміщення дитячого садочка "Лісова пісня") в селі Погреби Броварського району, Київської області" | 48,494 | 48,359 | 99,7 % |
| 11 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Кодацька, в селі Погреби Броварського району, Київської області | 47,973 | 47,340 | 98,7 % |
| 12 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Окружна, в с. Соболівка Броварського району, Київської області | 49,329 | 48,299 | 97,9 % |
| 13 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Сагайдачного в селі Пухівка Броварського району, Київської області | 47,931 | 47,931 | 100 % |
| 14 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Соболя в с. Соболівка Броварського району Київської області | 49,188 | 49,188 | 100 % |
| 15 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Стародеснянська в селі Погреби Броварського району Київської області | 47,920 | 47,920 | 100 % |
| 16 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Панаса Мирного в селі Пухівка Броварського району Київської області | 48,005 | 48,005 | 100 % |
| 17 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Шевченка в селі Пухівка Броварського району Київської області | 47,367 | 47,367 | 100 % |
| 18 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Центральна в селі Пухівка Броварського району Київської області | 47,522 | 47,522 | 100 % |
| 19 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Деснянська, 3 (прилегла територія до приміщення дитячого садочка "Десняночка") в селі Пухівка Броварського району, Київської області | 48,832 | - | 0 |
| 20 | Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Свободи в с. Рожни Броварського району Київської області | 300,000 | - | 0 |
| 21 | Реконструкція щитів управління мережею вуличного освітлення по вул. Широка, вул. Деснянська, вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської області | 47,250 | - | 0 |
| 22 | Реконструкція «Пам’ятника загиблим воїнам» в с. Погреби Броварського району Київської області | 47,900 | - | 0 |
| ***Великодимерська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт свердловини, що розташована за адресою: вул. Заліська, 3 в смт Велика Димерка, Броварського району, Київської області | 17,250 | 17,250 | 100 % |
| 2 | Капітальний ремонт свердловини, що розташована за адресою: вул. Шкільна, 1 А в с. Рудня, Броварського району, Київської області | 21,626 | 21,626 | 100 % |
| 3 | Капітальний ремонт свердловини, що розташована за адресою: вул. 9-го Січня, б/н в с. Тарасівка, Броварського району, Київської області | 25,100 | 25,100 | 100 % |
| **Житлове будівництво** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові та вхідних дверей на металеві у гуртожитку с. Сезенків | 48,9 | 48,9 | 100 % |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 1 | Реконструкція з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок в смт Згурівка Згурівського району, Київської області | 7113,600 | - | 98 %закінчуються роботи по газифікації, термін виконання робіт ІV квартал 2021 |
| **Енергозберігаючі заходи (будівництво, реконструкція та ремонт)** |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вулиці Травневій в смт Калинівка | 550,000 | 253,44948 | 46 % |
| 2 | Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вулиці Північній в смт Калинівка | 800,000 | 300,767 | 38 % |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць, тротуарів, бордюрної частини доріг** |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 1 | Після проведеної тендерної процедури у ІІ кварталі 2021 року було виділено 1,0 млн. грн. на проведення робіт з поточного ремонту доріг із твердим покриттям у смт Баришівка. Виконання робіт продовжується | 1000,0 | 800,0 | 80 %термін вико нання робіт ІІІ квартал 2021 |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини провул. Мирний в с. Красилівка Броварського району Київської обл. | 286,400 | 286,37604 | 100 % |
| 2 | Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини провул. Польовий в с. Красилівка Броварського району Київської області» | 423,800 | 392,84002 | 93 % |
| 3 | Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини проїзду між вул. Лісова та гаражним кооперативом «Мир» в с. Калинівка Броварського району Київської області | 870,000 | 869,99871 | 100 % |
| 4 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна с. Красилівка Броварського району Київської області | 1921,700 | 958,85112 | 50 % |
| 5 | Капітальний ремонт тротуарних доріжок між Калинівською ЗОШ та спорудою стадіону в смт Калинівка Броварського району Київської області | 3900,000 | - | 0 |
| 6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Шевченко в с. Красилівка Броварського району Київської області | 2000,000 | - | 0 |
| **Великодимерська селищна рада** |
| 1 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Гоголівська, Павла Поповича та Андрія Зеленого з благоустроєм в смт Велика Димерка Броварського району Київська область | 9984,498 | 9486,775 | 100 % |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Реконструкція автостоянки по вул. Єдності, 57 в с. Погреби Броварського району Київської області | 438,138 | 423,501 | 96,7 % |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Погреби Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 236,342 | 236,342 | 100 % |
| 3 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Зазим’є Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 470,338 | 270,477 | 57,5 % |
| 4 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Рожни Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 332,995 | 332,995 | 100 % |
| 5 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Літки Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 373,798 | 373,798 | 100 % |
| 6 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Літочки та с. Соболівка Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 82,058 | 82,058 | 100 % |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Пухівка Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 200,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Броварській Зазимська сільська рада Броварського району Київської області | 5000,830 | 0 | 0 |
| 9 | Розмітка доріг | 199,000 | - | 0 |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів** |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | Капітальний ремонт парку відпочинку по вулиці Центральній в с. Красилівка | 1499,000 | 894,3614 | 60 % |
| 2 | Будівництво дитячого майданчика по вул. Ладанська в с. Красилівка Броварського району Київської області | 295,45015 | 295,45015 | 100 % |
| 3 | Будівництво дитячого майданчика по вул. Володимирська в с. Красилівка Броварського району Київської області | 295,51939 | 295,51939 | 100 % |
| ***Зазимська сільська рада*** |
| 1 | Будівництво сільського кладовища по вул. Г. Мельника в с. Зазим'є Броварського району Київської області (огорожа, відкриті автостоянки, туалети, центральний прооїзд) (Перша черга) | 3484,371 | - | 0 |
| 2 | Реконструкція частини системи електропостачання вентиляційних систем каналізаційної станції по вул. Лісовій, 43-Б в с. Зазим’є Броварського району Київської області | 47,355 | - | 0 |

***Примітки:***

***1. По Калинівській селищній раді проєкти з нульовим % виконання та ті, які виконані частково, реалізуються згідно з календарним графіком виконання робіт. Підставою для фінансування є акти виконаних робіт, які були надані підрядниками у ІІ півріччі.***

***2. По Зазимській сільській раді по об’єктам, які не виконані на 100 %, завершення робіт заплановано в ІІ півріччі 2021 року.***

**Додаток № 2**

**Перелік**

**об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту**

**(співфінансування з обласного бюджету)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Місце знаходження об’єкту** | **Назва проєкту** | **Виконавець** | **Загальний обсяг по проєкту, тис. грн.** | **Обсяг фінансування з МБ, тис. грн.** | **Обсяг фінансу-вання з ОБ, тис. грн.** |
| 1 | с. Погреби, вул. Соборна, 7 Броварський р., Київська обл. | Капітальний ремонт фасаду Погребського навчально-виховного об’єднання по вул. Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефекти-вності облдержадміністрації | 6003,118 | 1200,624(профінасовано – 0) | 4802,494 |
| 2 | с. Зазим’є вул. Київська, Броварський р., Київська обл. | Будівництво каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська в с. Зазим’єБроварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефекти-вності облдержадміністрації | 14153,252 | 1372,987(профінасовано – 1372,987 тис. грн.) | 12780.265 |
| 3 | смт Баришівка, вул. Фрунзе до вул. Торф’яна, Броварський р-н, Київська область | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору (санація) від КНС № 1 до КНС № 4 в смт Баришівка Київської області на дільниці від Т.2 до Т.3 вулиці Фрунзе до вулиці Торф’яна | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | 9382,892 | 1407,433 | 7975,459 |
| 4 | с. Морозівка Броварський р-н Київська область | Будівництво артезіанської свердловини з допоміжним обладнанням та окремою будівлею для забезпечення питною водою жителів села Морозівка Броварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | 3852,512 | 365,512 (виготовлення ПКД) | Субвенція 3487,00 |
| 5 | смт Калинівкавул. Шкільна, 8 смт Калинівка Броварського району Київської області | Капітальний ремонт фасаду в Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 8 смт Калинівка Броварського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | 13 364,986 | 3 341,246 | 10 023,740 |
| 6 | с. Стара Оржиця Броварський р-н, Київська обл. | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання населення с. Стара Оржиця Згурівського району Київської області | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефекти-вності облдержадміністрації | 1771,622 | 265,743 | 1505,879 |
| 7 | м. Березань | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | Обласний фонд охорони навколищного природного середовища | 11804,991 |  | 11804,991 |

**Додаток № 3**

**Перелік проєктів,**

**фінансування яких планується за рахунок державного фонду регіонального розвитку на 2021 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва сільської (селищної, міської) ради** | **Назва проєкту (об'єкту)** | **Кошторисна вартість проєкту (об'єкту)****тис. грн.** | **Виконання робіт** |
| Баришівська селищна рада | «Будівництво стадіону Волошинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів-дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського Баришівської селищної ради у с. Волошинівка Баришівського району Київської області» | 11810,743 | На даний час підготовлено земельну ділянку та проводяться активні роботи по підготовці нижнього шару поверхні та периметру території. В жовтні місцеві мешканці вже матимуть сучасне та зручне місце для занять спортом. |
| Згурівська селищна рада | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка,15 в смт Згурівка Київської області. Коригування | 27 654,160 | Завершені фасадні роботи, йде активна підготовка приміщень для встановлення та прокладання внутрішніх мереж. Роботи виконано на 42%. Завершення робіт очікується в жовтні 2021 року. |
| Великодимерська селищна рада | Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Польова, 8 в с. Бобрик Броварського району Київської області | 7272,057 | Завершені фасадні роботи, йде активна робота з прокладення внутрішніх мереж, підготовка до чистової роботи. |

**Додаток № 4**

**Інвестиційні проєкти**

**на території Броварського району за 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Місце знаходження об’єкту**  | **Назва проєкту** | **Інвестор** | **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.** | **Проєктні потужності та кількість робочих місць** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Впроваджені проєкти** |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 1 | с. Квітневе, вул. Центральна 2-В | «Нове будівництво корпусу мийки автомобілів з приміщенням дільниці випробування двигунів та складу металу ТОВ «Асканія-Флора», Київської області, Броварського району с. Квітневе, вул. Центральна, 2В».Дата введення в експлуатацію 11.02.2021 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія-Флора», заступник генерального директора Масіч Володимир Олександрович | 1 041,005 тис. грн. | Площа забудови-237,96 м.кв.;Загальна площа - 195,3 м.кв.;Будівельний об’єм - 1284,3 м. куб. |
| ***Броварська міська рада*** |
| 2 | м. Бровари | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська, від вул. Гагаріна до вул. Лісова | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області | 52551,953 тис. грн. | Довжина дороги - 2,020 км, ширина дороги- 14 - 15 м, кількість смуг руху - 4 шт. |
| 3 | м. Бровари | Будівництво скверу в районі будинку №4-б по вул. Шевченка | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області | 3031,767 тис. грн. | Площа ділянки - 0,2757 га, площа забудови - 11,47 кв.м, показник енергоефективності (річна потреба в воді) - 1,85 тис. куб.м, показник енергоефективності(електричний) - 6,3 тис.кВт.год |
| 4 | м. Бровари | Реконструкція частини виробничого корпусу під цех з виробництва та фасування засобів гігієни та ветеринарних препаратів по бульв. Незалежності, 18 | Приватне підприємство «Ветбіо» | 490,313 тис. грн. | Загальна площа частини будівлі після реконструкції - 257,3 кв.м, площа земельної ділянки - 1,7400 га, загальний будівельний об’єм - 1300,0 куб.м.,8 робочих місць |
| 5 | м. Бровари | Реконструкція з розширенням магазину-кафетерію по вул. Декабристів, 45 | Фізична особа | 565,622 тис. грн. | Загальна площа будівлі - 420,8 кв.м, площа забудови - 277,31 кв.м, будівельний об’єм - 1931,68 куб.м., поверховість - 2,13 робочих місць (збережено) |
| 6 | м. Бровари | Реконструкція з розширенням виробничо-складського комплексу по вулиці Підприємницька, 18 | ПП «Екіпаж» | 7830,000 тис. грн. | Будівельний об’єм - 68230,0 куб.м, площа забудови - 8510,2 кв.м, площа до реконструкції - 5697,0 кв.м.,48 робочих місць |
| 7 | м. Бровари | Реконструкція квартири № 19 під торгово-офісне приміщення з влаштуванням вхідної групи, вулиця Київська, б. 168, приміщення № 19 | Фізична особа | 150,0 тис. грн. | Загальна площа приміщення після реконструкції - 41,6 кв.м, торгівельна площа приміщення - 40,1 кв.м, будівельний об’єм після реконструкції - 104 куб.м.,2 робочих місця |
| 8 | м. Бровари | Капітальний ремонт відділення екстренної невідкладної спеціалізованої допомоги Комунального некомерційного підприємства «Броварська БКЛ» БРР БМР по вулиці Шевченка, 14 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» | 7111,289 тис. грн. | Будівельний об’єм - 1244,7 куб.м, загальна площа об’єкта - 414,9 кв.м, поверховість - приміщення одноповерхове знаходиться на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі |
| 9 | м. Бровари | Реконструкція комплексу під торговий центр по вул. Київській, 152 | «АТБ-МАРКЕТ» | 34181,154 тис. грн. | Загальна площа приміщень - 1915,1 кв.м, торгівельна площа - 774,2 кв.м, кількість поверхів - 1-3, 18 робочих місць |
| 10 | м. Бровари | Реконструкція блоку побутового обслуговування під магазин продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Олімпійська, 10-а/1 | «АТБ-ІНВЕСТ» | 19371,190 тис. грн. | Загальна площа будівлі - 1948,2 кв.м, торгівельна площа - 464,8 кв.м, загальний будівельний об’єм - 8152 куб.м, поверховість - 2,23 робочих місця |
| ***Баришівська селищна рада*** |
| 11 | Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Київський шлях, 130 | Будівництво магазину будівельних матеріалів та металобази по вул. Київський шлях, 130 в смт Баришівка, Баришівського району, Київської області | ТОВ «АВ ІНВЕСТ ГРУП» | Інформація конфіденційна | Загальна площа 867 кв. м, площа торгівельних приміщень 219 кв. м, 10 робочих місць |
| **Проєкти, які знаходяться на стадії впровадження** |
| ***Великодимерська селищна рада*** |
| 1. | Київська область, Броварський район, с. Залісся, на території поблизу полігону «Десна-2» | Сміттєсортувальна станція потужністю до 300 тис. тонн на рік | ПП «Еко-стар»Каргін Геннадій Вікторович | І черга будівництва складає близько 3 млн. євро | 60 |
| ***Калинівська селищна рада*** |
| 2. | село Квітневе, вул. Центральна -2в | Пілотний проект по впровадженню світлодіодного освітлення в теплицях ТОВ «Асканія-Флора», завершено 1 стадію та розпочато 2: а саме щодо вибору та підготовки технічного обладнанння до реалізації проекту | ТОВ «Асканія-Флора» | 3700,00 | - |
| ***Броварська міська рада*** |
| 3 | м. Бровари | Капітальний ремонт приміщень хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області; Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 14 | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 1499,087 | Загальна площа об’єкта - 425 кв.м, облицювання поверхонь стель - 93,60 кв.м; облицювання стін та колон фасадів - 157,20 кв.м; внутрішнє оздоблення внутрішніх приміщень - 425 кв.м. |
| 4 | м. Бровари | Капітальний ремонт приміщень та даху терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області; Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 14 | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 4939,750 | Загальна площа об’єкта - 410,47 кв.м, улаштування лат - 1436 кв.м; улаштування покрівель шатрових - 1897 кв.м, внутрішнє оздоблення внутрішніх приміщень - 410,47 кв.м, поверховість будівлі - 5. |
| 5 | м. Бровари | Реконструкція квартири 203 під офісне приміщення; Київська обл., м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, 53, кв. 203 | Фізична особа | 46,714 | Загальна площа об’єкта - 49,6 кв.м; будівельний об’єм - 131,44 куб.м., 3 робочих місця |
| 6 | м. Бровари | Будівництво станції технічного обслуговування автомобілів; Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 18 | Фізична особа | 987,769 | Загальна площа об’єкта - 140 кв.м; кількість боксів для обслуговування автомобілів - 3; 8 робочих місць |
| 7 | м. Бровари | Будівництво автостоянки; Київська обл., м. Бровари, вул. Східна, 9 | ТОВ "СМАРТ МОТОРС" | 2045,599 | Загальна площа забудови під будівлю - 25 кв.м; площа ділянки - 3,2155 га; площа забудови під парковочними місцями - 1419 кв.м., 4 робочих місця |
| 8 | м. Бровари | Капітальний ремонт коридору терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області; Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 14 | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 997,48165 | Демонтаж панелей ДСП на стінах - 483,30 кв.м, внутрішнє оздоблення внутрішніх приміщень - 544,00 кв.м. |
| 9 | м. Бровари | Будівництво виробничо-складського комплексу з адміністративно-побутовими приміщеннями; Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 6 | Приватне підприємство "ШОР" 31785815 | 17683,76992 | Площа земельної ділянки - 0,8610 га, площа забудови - 1780,9 кв.м, будівельний об’єм - 13530 куб.м., 15 робочих місць |
| 10 | м. Бровари | Реконструкція квартири під квартиру та адміністративно-торгове приміщення; Київська обл., м. Бровари, вул. Короленка, 64-а, кв. 43 | Фізична особа | 47,522 | Загальна площа об’єкту - 101,6 кв.м, загальна площа адміністративно-торгового приміщення - 27,3 кв.м., 2 робочих місця |
| 11 | м. Бровари | Будівництво адміністративної будівлі, вулиця Бандери Степана, 32 | ТОВ "БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС" | 1437,674 | Площа земельної ділянки - 0,2050 га, загальна площа будівлі - 205,3 кв.м, площа забудови - 0,0653 га, 5 робочих місць |
| 12 | м. Бровари | Нове будівництво гаражних боксів, вулиця Грушевського Михайла, 2-б | Фізична особа | 1714,319 | Площа забудови - 978,45 кв.м, будівельний об’єм - 3597,32 куб.м, кількість гаражних боксів - 28 |
| 13 | м. Бровари | Будівництво об'єкту туристичної інфраструктури та закладу громадського харчування по бульв. Незалежності, 16-д | Фізична особа | 1950 | Площа ділянки - 0,36 га, будівельний об’єм - 3200 куб.м, площа забудови - 520,00 кв.м, загальна площа будівлі - 465,00 кв.м., 20 робочих місць |
| 14 | м. Бровари | Капітальний ремонт хірургічного відділення хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14 | Департамент регіонального розвитку КОДА | 2031,036 | Оздоблення внутрішніх приміщень - 1354,87 кв.м. |
| 15 | м. Бровари | Капітальний ремонт актової зали Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Василя Стуса по вул. Київська, 306-А | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області | 3241,208 | Загальна площа об’єкта - 292,14 кв.м, ступінь вогнестійкості будинку - 2, поверховість господарсько-побутового будинку - одноповерхова |
| 16 | м. Бровари | Будівництво магазину по вул. Сергія Москаленка (стара назва вул. Красовського, 37) | Фізична особа | 3339,431 | Загальна площа об’єкта - 759,81 кв.м, площа забудови - 234 кв.м, будівельний об’єм, - 2682 куб.м, пропускна спроможність - 30 чоловік, 12 робочих місць |
| 17 | м. Бровари | Будівництво складського приміщення по вул. Базова, 1 | ПП "КРІСТАЛ ГЛАСС" | 10415,963 | Площа забудови - 493,16 кв.м, загальна площа - 473,50 кв.м, будівельний об’єм - 6065,87 кв.м., 5 робочих місць |
| 18 | м. Бровари | Реконструкція з розширенням нежитлового приміщення кафетерію-павільйону під торгівельно-офісний центр вулиця Короленка 60/2 | Фізична особа | 1383,900 | Площа забудови - 79,0 кв.м, загальна площа - 197,7 кв.м, торгова площа - 70,0 кв.м., 12 робочих місць |
| 19 | м. Бровари | Капітальний ремонт приміщень ангіоневрологічного відділення хірургічного корпусу 1-го поверху Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14. | Комунальне некомерційнепідприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області | 12273,333 | Будівельний об’єм - 3162,60 куб.м, оздоблення внутрішніх приміщень - 549,833 кв.м, поверховість - 4 поверхи, ступінь вогнестійкості - 2. |
| 20 | м. Бровари | Реконструкція ділянки зливової каналізації від буд. № 2 по вул. Разіна Степана до буд. № 128 Янченка Дмитра в м. Бровари | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області | 4156,99142 | Труба каналізаційна ПЕ SN8/300 - 8/500 - 8 м, Труба каналізаційна ПЕ SN8/500 - 240 м, Труба каналізаційна ПЕ SN8/300 - 8/1000 - 138,5 м, колодязь із збірних з/б елементів 2400мм - 1 шт, колодязь із збірних з/б елементів 2000мм - 1 шт, колодязь із збірних з/б елементів 1500мм - 8 шт, дощоприймачі розм. 800\*400 мм, h=1.00 м- 8 шт. |
| 21 | м. Бровари | Реконструкція магазину-кафетерію з облаштуванням вхідної групи по вул. Незалежності, 7 | Котелевець Юрій Олександрович | 179,52 | Загальна площа - 52,6 кв.м, торгова площа - 36,0 кв.м, кількість посадочних місць – 6; 4 робочих місць |
| 22 | м. Бровари | Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Київській, 156 | «СМАЙЛ КОНСТРАКШН», 044-594-76-77 | 33595,44 | Загальна площа приміщень - 3136,6 кв.м, площа ділянки - 0,4835 га, площа забудови - 3352,3 кв.м, 20 робочих місць |
| 23 | м. Бровари | Будівництво виробничо-складського комплексу з адміністративними та побутовими приміщеннями по вул. Онікієнка Олега, 131-е | Фізична особа | 27000 | Загальна площа об’єкта - 4100 кв.м, площа земельної ділянки - 0,6641 га, будівельний об’єм - 37750 куб.м; 40 робочих місць |
| 24 | м. Бровари | Реконструкція частини нежитлового приміщення під магазин з влаштуванням вхідної групи по вул. Незалежності, 6, приміщення 1 | ТОВ «ОРБІТА-ЕЛЕКТРОТОВАРИ», тел.067-509-95-55 | 142,0 | Загальна площа об’єкта - 126,7 кв.м, торгівельна площа - 72,5 кв.м, будівельний об’єм - 354,76 куб.м; 6 робочих місць |
| 25 | м. Бровари | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |  | Площа ділянки - 0,4670 га, площа забудови - 1141,2 кв.м, кількість дітей - 105, кількість осередків - 6 |
| ***Згурівська селищна рада*** |
| 26 | Згурівська територіальна громада | Інтернет-субвенція 2021 | Міністерство цифрової трансформації | 1930,000 | - |
| 27 | Згурівська територіальна громада | «Сортування сміття – екологічна складова життя» | Благодійний Фонд «МХП-ГРОМАДІ» | 50,000 | - |
| ***Калитянська селищна рада*** |
| 28 | смт Калита, Броварського району, Київської області | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Семиполківського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ по вул. Шкільна, 77 в с. Семиполки Броварського району Київської області | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 11 313 976,55 | Площа ділянки - 3,2 га, площа забудови - 1595,64 кв.м, кількість дітей - 327 |