**Звіт про виконання**

**програми відновлення житлових будинків та прибудинкових споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Броварського району Київської області на 2022-2023 роки**

Районна Програма відновлення житлових будинків та прибудинкових споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Броварського району Київської області на 2022-2023 роки (далі Програма) затверджена на засіданні 21 сесії УІІІ скликання Броварської районної ради 09 серпня 2022 року.

Програма передбачає основні заходи щодо відновлення, а саме придбання будівельних матеріалів для відновлення будинків та прибудинкових споруд жителів Броварського району Київської області, які постраждали від військової агресії російської федерації та в результаті визначені аварійними.

Відповідно до Програми передбачена субвенція за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 10 000 000грн.

 На виконання Програми в 2022 році до Броварської районної державної (військової) адміністрації надійшло з обласного бюджету 6 000 000грн.

Касові видатки по даній Програмі склали – 5 987 472 грн 36 коп.

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу невикористаний залишок коштів в сумі 12 527 грн. 64 коп. було повернуто в кінці 2022 року в обласний бюджет.

Органами місцевого самоврядування були сформовані подання до Броварської районної державної адміністрації щодо потреби в будівельних матеріалах.

 В 2022 році Броварською районною державною (військовою) адміністрацією за рахунок коштів даної Програми були придбані будівельні матеріали та передані наступним територіальним громадам, а саме:

* Баришівській селищній раді - 775 471,80 грн;
* Великодимерській селищній раді - 2 902 529,10 грн;
* Калинівській селищній раді- 451 935,90 грн;
* Калитянській селищній раді- 1 857 535,56 грн.

 Придбані будівельні матеріали Броварською районною державною (військовою) адміністрацією в грудні 2022 року були передані територіальним громадам в січні 2023 року.

 В 2023 році кошти не надходили.

 Програмувідновлення житлових будинків та прибудинкових споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Броварського району Київської області на 2022-2023 роки виконано на 100%.

**Перший заступник голови**

**адміністрації Олексій ДОРОШЕНКО**