**Додаток № 1**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) заклади освіти, фізичної культури та спорту, приміщення молодіжного простору** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу** | **Ступінь****руйнування** | **Стан відновлення****(% виконання робіт)** | **За кошти якого****бюджету відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | ОЗО «Баришівський ліцей» | Вікна | ТакВідновлено | Державний |
| 2 | Баришівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення) | Вікна, двері, покрівля | НіЧастково відновлено, виготовлено ПКД для капітального ремонту закладу | - |
| 3 | Баришівський ліцей ім. М. Зерова (початкова ланка) | Вікна, двері, покрівля | ТакВідновлено | Державний |
| 4 | ОЗО «Лукашівський ліцей» | Вікна, пошкодження стін | НіНе відновлено, виготовлено ПКД для капітального ремонту закладу | - |
| 5 | Перемозький ліцей | Вікна, двері, покрівля | НіЧастково відновлено (потрібно відновити ще дах) | - |
| 6 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» | Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів | НіНе відновлено, виготовлено ПКД для капітального ремонту закладу | - |
| 7 | ЦПР «Мрія» | Вікна | ТакВідновлено | Державний |
| 8 | ЗДО «Чебурашка» | Вікна | ТакВідновлено | Державний |
| 9 | ЗДО «Золотий ключик» | Двері | ТакВідновлено | Державний |
| 10 | СК «Прогрес» | Вікна, покрівля, стіни, стеля | НіЧастково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту) | - |
| 11 | Приміщення молодіжного простору FAN HAB | Повністю зруйновано | ТакВідновлено повністю в іншому місці | Українсько-датський молодіжний дім |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | с. СвітильняАктивні парки | Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об`єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м`ячі | Ні80 %Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | Державний |
| 2 | Богданівський ліцей | Заклад пошкоджено (пожежа) | НіПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 169 634,667 тис. грн., немає фінансування | - |
| 3 | ЗДО «Півник» | Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів) | Ні15 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 149 851,44 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Розпочато підготовку будівельного майданчика під реконструкцію дошкільного навчального закладу. Виконано розмінування території | Спонсорські кошти |
| 4 | Плосківський ліцей | Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа | Ні60 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 147 286,831 тис. грн., фінансування відбувається з державного бюджету.На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлюються віконні блоки, ведуться будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 75 відсотків фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 70 % нової електропроводки,перенесені перегородки, поштукатурено 90 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання | Державний |
| 5 | Русанівський ліцей | У майстерні злетіло 15 листів шиферу;вікна 210x116 в кількості 52 штуки із них 42 штуки потребують тільки заміни склопакетів; 6 малих вікон в майстерні; 2 вхідних дверей; вибита снарядом стіна на другому поверсі розміром 360x300; при руйнації стіни частково пошкоджена система опалення | ТакДах, вікна відновлено. Поточний ремонт проведний | Державний та місцевий бюджет |
| 6 | Бобрицька гімназія та дошкільний підрозділ | Пошкоджено та потребують заміни всі вікна, пошкоджено дах, снарядом пошкоджено стіну. Потребує ремонту пожежна сигналізація, евакуаційне освітлення, блискавкозахист | Ні80 %Бобрицька гімназія:- вікна та дах відновлено за кошти благодійників;- проведено капітальний ремонт харчоблоку за кошти місцевого бюджету;- замінено пошкоджені двері на 2 поверсі за кошти місцевого бюджету;- замінено вхідний блок за кошти місцевого бюджету;- відремонтовані медпункт, учительська, кабінети інформатики (2 шт.);- проведено поточний ремонт кабінету фізики за кошти SavED;- проведено поточний ремонт фойє за грантові кошти 700 000 грн.;- проведено поточний ремонт кабінету та оновлено меблі, обладнання, робоче місце вчителя за грантові кошти «Фонд Кличка»;- розроблена ПКД на капітальний ремонт (відновлення) спортивного майданчика зі штучним покриттям вартістю 952 000 грн. (фінансування на матеріали - грантові кошти у сумі 700 000 грн., потребуємо 300 000 грн.);- відновлено пожежну сигналізацію за кошти місцевого бюджету;- потребуємо капітального ремонту обідньої зали (ПКД виготовлена - кошторисна вартість 1 200 000 грн. - фінансування відсутнє);- потребуємо заміни дверей 1 поверху (фінансування відсутнє);- потребуємо заміни котлів (фінансування відсутнє);- потребуємо заміни дверей евакуаційного виходу;- потребуємо капітальний ремонт огорожі (ПКД на стадії виготовлення).Дошкільний підрозділ:- встановлені віконні блоки;- відновлено харчоблок;- відновлено пожежну сигналізацію за кошти місцевого бюджету;- потребуємо капітальний ремонт покрівлі (ПКД на стадії виготовлення - фінансування відсутнє);- потребуємо капітальний ремонт відмостки, вхідних груп та підвального приміщення (частково) (ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 1 030,953 грн. - фінансування відсутнє);- потребуємо заміни віконних блоків актової зали на 2 поверсі (забиті плівкою);- потребуємо заміни дитячих майданчиків;- потребуємо капітальний ремонт огорожі (ПКД відсутнє) | Державний, місцевий бюджет, спонсорські та грантові кошти |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Красилівський ліцей | Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі | НіВставлені металопластикові віконні блоки та склопакети.Розпочаті роботи щодо відновлення покрівлі. Виготовлено ПКД на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду (399 тис. грн. - місцевий бюджет). | Обласний бюджет |
| 2 | ЗДО (ясла-садок) «Малятко» | Металопластикові віконні блоки та склопакети, металопластикові двері, вхідна група | ТакВідновлено | Обласний бюджет |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький ліцейс. Мокрець, вул. Нова, 2 | Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено.Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено).Пошкоджено 2 газові котли(відновлено – 1).Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунено) | Ні25 %На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Капітальний ремонт ліцею та дошкільного відділення на 46 млн. грн. буде зроблено за рахунок обласного бюджету та коштів Програми «Відновлення України». Розроблений робочий проєкт капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.Станом на 31.03.2024, відкоригована ПКД та пройдена екпертиза ПКД, буде оголошений тендер на виконання робіт | Обласний бюджет |
| 2 | Заворицька гімназіяс. Заворичі, вул. Шкільна, 89 | Вибито 16 вікон і 2 склопакети вибухом снарядів. Також було пошкоджено уламками від снарядів актову залу, 2 класні кімнати (стіни, двері, стелі, радіатори) | ТакЗамінено 16 вікон і 2 склопакети за державні кошти. За кошти благодійної організації було відремонтовано два класи (зроблено навісну стелю, освітлення, замінено радіатори, пофарбовано та поклеєно шпалери) та актовий зал (зроблено освітлення, пофарбовано та поклеєно шпалери) | Державний бюджет, Благодійний фонд |
| 3 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення)с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Ні(40 %)Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Державний бюджет |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІІІ-ІV | НіЗа кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД; будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна військова адміністрація | - |

**Додаток № 2**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) заклади охорони здоров’я** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Лук’янівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 2 | Перемозька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 3 | Баришівська філія Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» | 1 | Так | - | - | Державний бюджет |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Великодимерськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 2 | Світильнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 3 | Плосківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 4 | Бобрицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| 5 | Шевченківськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Так | - | - | Кошти благодійного фонду |
| 6 | Богданівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Ні | Проведена заміна вікон та дверей, монтаж радіаторів опалення в кількості 72 шт. | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| **Згурівська територіальна громада** |
| 1 | Фельдшерський пунктс. Красне | І | Так | - | - | Спонсори надали матеріали, господарський спосіб |
| 2 | Фельдшерський пунктс. Середівка | І | Так | - | - | Спонсори надали матеріали, господарський спосіб |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Так | - | - | Відновлено коштами волонтерів |
| 2 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Ні | Частково | - | Кошти волонтерів |

**Додаток № 3**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) заклади культури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури в с. Бобрик | Потребують заміни 15 вікон, пошкоджено підвісну стелю та освітлення | Так | - | Встановлено нові вікна, двері, відремонтована стеля та котельня | Місцевий бюджет |
| 2 | Будинок культури та бібліотека в с. Шевченково | Вибито 21 вікно, 2-є дверей | Так | - | Замінені вікна, відремонтовано приміщення для занять гуртків, санвузли, вхідна група, зроблено елктроопалення | Місцевий бюджет |
| 3 | Бібліотека в Будинку культури с. Плоске | Вибито 1 вікно | Так | - | - | Відремонтовано власними силами |
| 4 | Будинок культури в с. Світильня | Вибито 5 вікон, пошкоджено стелю | Так | - | Зроблено 5 вікон, відремонтовано стелю | Місцевий бюджет |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в селі Бервиця | Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту | Ні | - | - | - |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | Вибито 9 вікон, з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі | Ні | - | Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт | - |
| 2 | Сільський клуб та бібліотека в с. Лук’янівка | Потребують заміни 9 вікон та 3 дверей | Ні | - | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів) | - |
| 3 | Сільский клуб в с. Рудницьке | Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає) | Ні | - | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів).Відремонтовано 1 кімнату та коридор та закуплено обладнання для реалізації проєкту «Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н» | 50,0 тис. грн. - МХП - Громаді  |
| 40,0 - Баришівська селищна рада;70,0 - ТОВ «Лук’янівське»; 21,0 тис. грн. - приватні підприємці та жителі;100,0 - МХП - Громаді; 270,0 тис. грн. - ІСАР Єднання |
| 4 | Сільська бібліотека вс. Перемога | Заміни потребують 2 дверей, 12 вікон (5 вікон у бібліотечній кімнаті, 5 вікон у кімнаті, де планувалось розміщення сільського клубу, 2 вікна у вітальні); пошкоджено 1 стіну; капітального ремонту потребує дах | Ні | - | Засклили вікна | Спонсорські кошти |
| 5 | Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа» | Внаслідок вибуху пішли тріщини по стінах | Ні | - | Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту | - |

**Додаток № 4**

|  |
| --- |
| **Загальна таблиця по зруйнованим (пошкодженим) та відбудованим (отриманим) об’єктам житлової інфраструктури**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Населений пункт** | **Повна руйнація** | **Значне зруйнування****(капітальний ремонт)** | **Часткове зруйнування****(поточний ремонт)** | **За кошти якого бюджету** |
| **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено****на 100%** | **частково відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Баришівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 17 |
| 3 | Лукаші | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 21 |
| 4 | Перемога | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 175 | 69 | 92 |
| 5 | Рудницьке | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 24 | 28 |
| 6 | Лукянівка | 23 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 158 | 47 | 87 |
| **По Баришівській ТГ всього** | **51** | **3** | **1** | **22** | **7** | **8** | **478** | **184** | **245** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 145 | 92 | 53 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Бервиця | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 64 | 12 |
| 3 | Мокрець | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 81 | 67 | 14 |
| 4 | Семиполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | **27** | **0** | **0** | **11** | **0** | **6** | **303** | **224** | **79** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 3 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | 82 | 41 | 28 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Богданівка | 18 | 0 | 0 | 57 | 10 | 35 | 294 | 12 | 63 |
| 3 | Велика Димерка | 88 | 0 | 0 | 143 | 20 | 123 | 447 | 28 | 158 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Гайове | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Гоголів | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 85 | 0 | 52 |
| 7 | Жердова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Гребельки | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 56 | 5 | 23 |
| 9 | Залісся | 24 | 0 | 0 | 51 | 9 | 16 | 45 | 5 | 16 |
| 10 | Зоря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 10 |
| 11 | Михайлівка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Першотравневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Підлісся | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Плоске | 16 | 1 | 0 | 56 | 27 | 24 | 132 | 50 | 72 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Русанів | 34 | 0 | 0 | 31 | 12 | 18 | 87 | 6 | 47 |
| 18 | Світильня | 11 | 0 | 0 | 56 | 12 | 19 | 55 | 12 | 39 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 |
| 20 | Шевченкове | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | 5 | 155 | 45 | 84 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **222** | **2** | **0** | **490** | **136** | **272** | **1 525** | **230** | **615** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 11 | За юджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Красилівка | 5 | 0 | 3Обласний бюджет (нове будівництво) | 9 | 5 | 4 | 90 | 38 | 37 |
| 3 | Перемога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Рожівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Квітневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Скибин | 5 | 0 | 2Обласний бюджет (нове будівництво) | 5 | 3 | 2 | 109 | 48 | 55 |
| **По Калинівській ТГ всього** | **10** | **0** | **5** | **14** | **8** | **6** | **259** | **117** | **111** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| 1 | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | Державний бюджет |
| **По Згурівській ТГ****всього** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11** | **10** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Червоний крест, місцевий бюджет |
| 2 | Требухів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| **По Броварській ТГ всього** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **7** | **5** | **2** |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Зазимській ТГ всього** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** |
| **Всього по****району** | **310** | **5** | **6** | **540** | **152** | **292** | **2584** | **771** | **1052** |  |

**Додаток № 5**

|  |
| --- |
| **Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»** |

|  |
| --- |
| **«єВідновлення»** |
| **№з/п** | **Назва населеного пункту** | **Ремонт категорія А****до 200,0 тис. грн.** | **Ремонт категорія Б** | **Житловий сертифікат** |
| **Від 200,0 тис. грн.****до 350,0 тис. грн.** | **Від 200,0 тис. грн.****до 500,0 тис. грн.** |
| **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Отримано** |
| **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 2(1 відмова) | - | 1 | 76499,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Баришівка | 11(6 відмов, 1 призупинено) | - | 4 | 239177,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Лукаші | 7 | - | 7 | 51800,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Перемога | 53(6 відмов) | - | 41 | 4890960,53 | - | - | - | - | 6 | 2218726,03 | 6 | 1553108,21 | 9(2 відмова) | 7 |
| 5 | Рудницьке | 13(2 відмови) | - | 11 | 1001465.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1 призупинено) | 3 |
| 6 | Лукянівка | 33(3 відмови) | - | 28 | 2163770,71 | - | - | - | - | 2 | 726476,54 | 2 | 508533,58 | 7(1 відмова) | 6 |
| 7 | Борщів | 1 відмова | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Баришівській ТГ всього** | **120** | **-** | **92** | **8423674,51** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** | **2945202,57** | **8** | **2061641,79** | **21** | **17** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 27 | - | 19 | 1919846,12 | - | - | - | - | 1 | 500000,0 | 1 | 350000,0 | 14(із них 1 відмова) | 1 |
| 2 | Бервиця | 14 | - | 8 | 803489,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 3 | Мокрець | 21 | - | 17 | 952167,48 | - | - | - | - | 1 | 382328,31 | 1 | 267629,82 | 4 | 4 |
| 4 | Семиполки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Калитянській ТГ всього** | **62**(з них: 2 на обстеження, 4 відмови) | **-** | **44** | **3675503,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **882328,31** | **2** | **617629,82** | **11** | **7** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 31 | 3561904,15 | 30 | 3427276,3 | 4 | 1077087,73 | 4 | 1077087,73 | 3 | 1359475,82 | 2 | 859475,82 | 3 | 2 |
| 2 | Богданівка | 91 | 9287300,66 | 88 | 9072885,77 | 10 | 2653155,41 | 10 | 2653155,41 | 5 | 2289762,99 | 5 | 2289762,99 | 18 | 9 |
| 3 | Велика Димерка | 161 | 18839751,84 | 153 | 17839751,84 | 32 | 9064795,13 | 32 | 9064795,13 | 20 | 9107342,85 | 19 | 8607342,85 | 76 | 46 |
| 4 | Вільне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гайове | 1 | 50108,06 | 1 | 50108,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Гоголів | 9 | 655001,57 | 7 | 65001,57 | 5 | 1479288,83 | 5 | 1479288,83 | 2 | 991964,19 | 2 | 991964,19 | 6 | 5 |
| 7 | Жердова | - | - | - | - | 1 | 222518,90 | 1 | 222518,90 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Гребельки | 10 | 1193379,12 | 10 | 1193379,12 | 1 | 287517,04 | 1 | 287517,04 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 9 | Залісся | 39 | 5748317,33 | 34 | 4748317,33 | 6 | 1769651,72 | 6 | 1769651,72 | 9 | 4128328,81 | 9 | 4128328,81 | 34 | 15 |
| 10 | Зоря | 3 | 362577,54 | 3 | 362577,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Михайлівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Першотравневе | 1 | 27801,79 | 1 | 27801,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Підлісся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Плоске | 45 | 5636730,57 | 43 | 5558277,33 | 5 | 1370238,21 | 5 | 1370238,21 | 6 | 2772247,81 | 6 | 2772247,81 | 19 | 13 |
| 15 | Покровське | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Рудня | 1 | 47701,92 | 1 | 47701,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Русанів | 28 | 3659241,42 | 27 | 3459241,42 | 3 | 849844,21 | 3 | 849844,21 | 2 | 860555,05 | 2 | 860555,05 | 44 | 31 |
| 18 | Світильня | 43 | 5521446,61 | 42 | 5521446,71 | 4 | 1176740,92 | 4 | 1176740,92 | 3 | 1377281,8 | 3 | 1377281,8 | 5 | 3 |
| 19 | Тарасівка | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Шевченкове | 20 | 1969045,49 | 19 | 1769045,49 | 7 | 2198093,13 | 7 | 2198093,13 | 1 | 374102,02 | - | - | 20 | 9 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **483** | **56560308,07** | **459** | **53142812,19** | **78** | **22148931,23** | **78** | **22148931,23** | **51** | **23261061,34** | **48** | **21886959,32** | **229** | **135** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 16 | 2337853,36 | 16 | 2337853,36 | - | - | - | - | 4 | 1741898,61 | 3 | 873514,33 | - | - |
| 2 | Красилівка | 65 | 9631680,52 | 65 | 9631680,52 | - | - | - | - | 14 | 3607373,38 | 9 | 2175539,62 | - | - |
| 3 | Перемога | 4 | 1056612,24 | 4 | 556612,24 | - | - | - | - | 1 | 500000,00 | 1 | 350000,00 | - | - |
| 4 | Рожівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Квітневе | 7 | 655137,84 | 7 | 655137,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Скибин | 57 | 7179950,18 | 54 | 7007770,32 | - | - | - | - | 11 | 4745272,16 | 8 | 2311827,11 | - | - |
| **По Калинівській ТГ всього** | **149** | **20861234,14** | **146** | **20189054,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30** | **10594544,15** | **21** | **5710881,06** | **-** | - |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 1 | 30426,1 | 1 | 30426,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Требухів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Броварській ТГ всього** | **1** | **30426,1** | **1** | **30426,1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 1 | 200000,0 | 1 | 200000,0 | - | - | - | - | 1 | 499972,91 | - | - | - | - |
| 2 | Рожни | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 494112,0 | 1 | 34588,0 | - | - |
| **По Зазимській ТГ всього** | **1** | **200000,0** | **1** | **200000,0** | - | - | - | **-** | **2** | **994084,91** | **1** | **34588,0** | **-** | - |
| **Всього по району** | **816** | **-** | **743** | **85661470,43** | **78** | **22148931,23** | **78** | **22148931,23** | **93** | **38677221,28** | **80** | **30311699,99** | **261** | **159** |

**Додаток № 6**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) підприємства** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повністю зруйновані підприємства** | **Частково пошкоджені підприємства** | **Підприємства, що самостійно відновили основні фонди, втрачене майно** |
| **Калинівська ТГ** |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - | - |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) | - | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - | - |
| - | Супермаркет «АТБ-Маркет» в с. Скибин | Супермаркет «АТБ-Маркет» в с. Скибин |
| - | ПП «АП УКРТРАНС» | ПП «АП УКРТРАНС» |
| - | ТОВ «Євробетон» | ТОВ «Євробетон» (частково) |
| - | ПП «Темп» | ПП «Темп» (частково) |
| - | ТОВ «УМТТМ» | ТОВ «УМТТМ» |
| **Броварська ТГ** |
| - | ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» | ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» (відновило пошкоджені вікна) |
| - | ФОП Шаповал Сергій Григорович (пошкоджено складське приміщення) | ФОП Шаповал Сергій Григорович(відновлено сандвіч панелі, перегородки, алюмінієві вікна, двері, ворота, внутрішні перестінки) |
| - | ФОП Ярошенко О.А.(пошкоджено складське, офісне приміщення) | ФОП Ярошенко О.А. (відновлено сандвіч панелі, вікна, двері, ворота) |
| - | ФОП Матвієнко Ірина Петрівна (пошкоджено гараж із газоблоків) | ФОП Матвієнко Ірина Петрівна(відновлено покрівлю, стіни, ворота, вікна) |
| - | ТОВ «Ралекс буд» | - |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» | - |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» | - |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» | - |
| - | ДП «Завод порошкової металургії»(цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) | - |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» | - |
| - | ТОВ «Метал Япи» | - |
| **Калитянська ТГ** |
| ТОВ «Украгро-Інвест ЛТД» | - | ТОВ «Украгро Інвест ЛТД» (частково відновлено) |
|  | ТОВ «Билайн» | ТОВ «Билайн»» (частково відновлено) |
| - | СТОВ «Заворичі» | СТОВ «Заворичі» (частково відновлено) |
| - | ТОВ «Велгес» | ТОВ «Велгес» (частково відновлено) |
| - | ФОП Чаїн Микола Анатолійович | ФОП Чаїн Микола Анатолійович (відновлено) |
| - | ФОП Лаврова Світлана Миколаївна | ФОП Лаврова Світлана Миколаївна (відновлено) |
| - | ФОП Макаренко Ольга Вікторівна | ФОП Макаренко Ольга Вікторівна (відновлено) |
| - | ФОП Кубрак Володимир Олексійович | ФОП Кубрак Володимир Олексійович (відновлено) |
| - | ФОП Літинський Валерій Іванович | ФОП Літинський Валерій Іванович (відновлено) |
| - | ФОП Мягка Ольга Святославівна | ФОП Мягка Ольга Святославівна (частково відновлено) |
| - | ФОП Кубрак Юлія Володимирівна | ФОП Кубрак Юлія Володимирівна (частково відновлено) |
| **Баришівська ТГ** |
| ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку (контора) | - | - |
| Нежитлова будівля торговельного центру (магазин) із спорудами в с. Перемога («Нова пошта» та магазин «Будівельні матеріали») | - | Нежитлова будівля торговельного центру (магазин) із спорудами в с. Перемога («Нова пошта» та магазин «Будівельні матеріали») |
| - | Будівля нежитлова (магазин) в с. Перемога (вул. Куренівська, 112-А) | Будівля нежитлова (магазин) в с. Перемога (вул. Куренівська, 112-А) |
| - | Будівля нежитлова (магазин) в с. Перемога (вул. Партизанська, 36-А) | Будівля нежитлова (магазин) в с. Перемога (вул. Партизанська, 36-А) |
| - | ТОВ «Рудницький Екопродукт» в с. Рудницьке | ТОВ «Рудницький Екопродукт» в с. Рудницьке |
| - | Кафе «Березовий гай» в с. Лук’янівка | Кафе «Березовий гай» в с. Лук’янівка Виконано частково (І ст.) |
| - | Торгівельний центр «Онікс» в смт Баришівка | Торгівельний центр «Онікс» в смт Баришівка Розпочато відновлення (І ст.) |
| **Зазимська ТГ** |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - | - |
| - | ТОВ «Аква-Родос» | ТОВ «Аква-Родос» (частково відновлено) |
| - | ТОВ «Родос» | ТОВ «Родос» (частково відновлено) |
| **Великодимерська ТГ** |
| ТОВ «Іверія Агро» | - | ТОВ «Іверія Агро» |
| ТОВ «Шельф» | - | ТОВ «Шельф» |
| ТОВ «Океан Продукт» | - | ТОВ «Океан Продукт» |
| ФОП Кондратенко І.М. | - | ФОП Кондратенко І.М. |
| ФОП Вакуленко В.І. | - | ФОП Вакуленко В.І. |
| ФОП Ліскевич Л.В. | - | ФОП Ліскевич Л.В. |
| ДПЗ «Плосківський» | - | - |
| ТОВ «Маядо» | - | - |
| ТОВ «Феракс» | - | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - | - |
| ФОП Громова Я.О. | - | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - | - |
| - | ТОВ «Фора» | ТОВ «Фора» |
| - | ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» | ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» |
| - | ТОВ «Сесвандерхаве Україна» | ТОВ «Сесвандерхаве Україна» |
| - | ТОВ «Стор Агро» | ТОВ «Стор Агро» |
| - | ТОВ «Світильнянське» | ТОВ «Світильнянське» |
| - | ТОВ «Армійське Агро» | ТОВ «Армійське Агро» |
| - | СТ «Заліське» | СТ «Заліське» |
| - | ТОВ «Рибний переробний комплекс» | ТОВ «Рибний переробний комплекс» (частково відновлено) |
| - | ТОВ «Мега Менеджмент Проект» | ТОВ «Мега Менеджмент Проект» (частково відновлено) |
| - | ТОВ «Маленька Голландія» | ТОВ «Маленька Голландія» |
| - | ТОВ «Асканія флора» | ТОВ «Асканія флора» |
| - | ТОВ «Богданівська Броварня» | ТОВ «Богданівська Броварня» |
| - | ЗВПП «Регіон-2001» | ЗВПП «Регіон-2001» |
| - | ТОВ «Латекс» | ТОВ «Латекс» |
| - | ТОВ «Бровари ЛПГ» | ТОВ «Бровари ЛПГ» |
| - | ТОВ «Богданівка ЛПГ» | ТОВ «Богданівка ЛПГ» |
| - | ТОВ «Компанія Полісся» | ТОВ «Компанія «Полісся» (частково відновлено) |
| - | ТОВ «Тарасівський Млин» | ТОВ «Тарасівський Млин» |
| - | ТОВ «Два млина» | ТОВ «Два млина» |
| - | ТОВ «Резинпромсервіс» | ТОВ «Резинпромсервіс» (частково відновлено) |
| - | Заправка «Авантаж» | Заправка «Авантаж» |
| - | ТОВ «Атейко Агро» | ТОВ «Атейко Агро» |
| - | ТОВ «Вегета Органік» | ТОВ «Вегета Органік» |
| - | ФОП Деркач С.В. | ФОП Деркач С.В. |
| - | ФОП Горбенко Н.М. | ФОП Горбенко Н.М. |
| - | ФОП Томін Е.Є. | ФОП Томін Е.Є. |
| - | ФОП Ткаченко Л.О. | ФОП Ткаченко Л.О. |
| - | ФОП Хомич Р.М. | ФОП Хомич Р.М. |
| - | ФОП Рубанка Т.М. | ФОП Рубанка Т.М. |
| - | ФОП Солянніков С.І. (кав’ярня) | ФОП Солянніков С.І. (кав’ярня) |
| - | ФОП Дяченко О.М. | ФОП Дяченко О.М. |
| - | ФОП Томін У.Є. | ФОП Томін У.Є. |
| - | ФОП Іванов М.В. (магазин будівельних матеріалів) | ФОП Іванов М.В. (магазин будівельних матеріалів) |
| - | ФОП Дяченко К.Т. | ФОП Дяченко К.Т. |
| - | ФОП Федоровський П.М. | ФОП Федоровський П.М. |
| - | ФОП Кукшин О.М. (кафе «Фазенда») | ФОП Кукшин О.М. (кафе «Фазенда») |
| - | ФОП Бобко Є.Ф. | ФОП Бобко Є.Ф. |
| - | ФОП Томін Є.Є. | ФОП Томін Є.Є. |
| - | ТОВ «Велміт» | - |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» | - |
| - | ТОВ «Вебер та сини» | - |
| - | ТОВ «Агроміт» | - |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ | - |
| - | ПП «Ніна М» | - |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» | - |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» | - |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» | - |
| - | Аеро клуб Євростар | - |
| - | ФОП Хомич Н.М. | - |
| - | ФОП Колот В.Г. | - |
| - | ФОП Ковшун Г.М. | - |
| - | ФОП Бендик Л.Д. | - |
| - | ФОП Гордієнко В.О. | - |
| **25** | **ВСЬОГО** | **72 підприємства (65 %)** |
| **86** |

**Додаток № 7**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) об’єкти житлово-комунального господарства** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Водонапірна вежа | 1 | Так | - | - | Власні кошти КП БСР «Господар» |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Водонапірна вежа с. Гоголів | 1 | Так | - | - | Місцевий бюджет |
| 2 | КНС с. Плоске | 1 | Ні | - | - | Відсутні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Водогін | 1 | Ні | Частково | - | Власні кошти КП «Надія» |

**Додаток № 8**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) мостові переходи** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Березанська територіальна громада** |
| 1 | Мостова споруда через річку Недра автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 100108 Корніївка-Недра/Згурівка -Березань/М-03/ | І | Так | - | - | Державні кошти |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Міст через р. Трубіж на км 70+145 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський | ІІІ | Так | - | - | Державні кошти |
| 2 | Міст через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 100112 Перемога-Баришівка | ІІ (V категорія) | Так | - | - | Державні кошти |
| 3 | Міст через р. Трубіж на км 28+780 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин | ІІ | Ні | В стадії відновлення | - | Державні кошти |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Міст через р. Трубіж, Дорога обласного значення О100612 Русанiв - Світильня 0+475 | ІІ | Ні | - | - | Державні кошти |
| 2 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці | ІІ | Ні | - | - | Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Зруйнований міст через р. Трубіж (на с. Бобрик) | Повна руйнація | Так | Завершені роботи | - | Державні кошти |
| 2 | Зруйнований міст через р. Трубіж | Повна руйнація | Ні | В стадії завершення | - | Державні кошти |
| 3 | Зруйнований міст через р. Трубіж | Повна руйнація | Ні | Не розпочаті роботи | - | - |

**Додаток № 9**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) інші об’єкти інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| 1 | Приміщення колишньої школи в с. Красне | І | Так | - | - | Державний бюджет |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Кінотеатр «Старт» в смт Баришівка | ІІІ | Ні | - | Знесено об’єкт | - |
| 2 | Релігійна громада свідків «Єгови» | І | Так | - | - | Власні кошти |
| 3 | Адміністративна будівля в с. Лук’янівка | І | Так | - | - | Спонсорські кошти |
| 4 | Адміністративна будівля в с. Перемога | І | Так | - | - | Державні кошти |
| 5 | Будинок для людей похилого віку Баришівського селищного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради | І | Так | - | - | Державні кошти |
| 6 | Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога | ІІ | Ні | Розпочато | Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт) | Спонсорські кошти, Державні кошти |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | с. Бобрик будівля старостату | І | Так | - | - | - |
| 2 | с. Богданівка будівля старостату | І | Ні | Так | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти БФ «Партнерство за Сильну Україну» |
| 3 | Адмінбудівля селищної ради смт Велика Димерка | І | Так | - | - | - |
| 4 | Амбулаторія (вбудоване приміщення, клуб) с. Підлісся | І | Так | - | - | - |
| 5 | с. Плоске будівля старостату | І | Так | - | - | - |
| 6 | с. Світильня будівля старостату | І | Так | - | - | - |
| 7 | с. Шевченкове будівля старостату | І | Ні | Так | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти БФ «Партнерство за Сильну Україну» |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна даху | - | Місцевий бюджет, державні кошти |
| 2 | Заворицький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна дверей та ремонт стелі | - | Місцевий бюджет, державні кошти |

**Додаток № 10**

|  |
| --- |
| **Зруйновані (пошкоджені) культові споруди** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | Повністю знищена | Ні | - | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК’ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук’янівка, вул. Миру, 17 | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше | Ні | В стадії відновлення | - | Спонсорські кошти |
| 3 | Церква Воскресіння Христового в с. Рудницьке | Постраждали вікна та перекриття тимчасово пристосованої будівлі під церкву | Так | - | - | Спонсорські кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | Повністю знищена | Ні | - | Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння | Спонсорські кошти |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Вознесенська церква в с. Бобрик | Частково зруйнованодах та інтер’єр | Так | - | Відремонтовано дах | - |