**Додаток № 1**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу** | **Ступінь**  **руйнування** | **Стан відновлення**  **(% виконання робіт)** | **За кошти якого**  **бюджету відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Баришівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення) | Вікна, двері, покрівля | Ні  Розпочато ремонтні роботи закладу | - |
| 2 | ОЗО «Лукашівський ліцей» | Вікна, пошкодження стін | Ні  Проведено тендер та визначено виконавця робіт | - |
| 3 | Перемозький ліцей | Вікна, двері, покрівля | Ні  Частково відновлено (потрібно відновити ще дах) | - |
| 4 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» | Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів | Ні  Розпочато ремонтні роботи закладу | - |
| 5 | СК «Прогрес» | Вікна, покрівля, стіни, стеля | Ні  Частково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту) | - |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | |
| 1 | с. Світильня  Активні парки | Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об`єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м`ячі | Ні  80 %  Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | Державний бюджет |
| 2 | Богданівський ліцей | Заклад пошкоджено (пожежа) | Ні  ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 169 634,667 тис. грн., немає фінансування | - |
| 3 | ЗДО «Півник» | Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів) | Ні  15 %  ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 149 851,44 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Розпочато підготовку будівельного майданчика під реконструкцію дошкільного навчального закладу. Виконано розмінування території | Спонсорські кошти |
| 4 | Плосківський ліцей | Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа | Ні  75 %  ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 147 286,831 тис. грн., фінансування відбувається з державного бюджету.  На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлюються віконні блоки, ведуться будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 75 відсотків фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 70 % нової електропроводки,перенесені перегородки, поштукатурено 90 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання | Державний бюджет |
| 5 | Великодимерський ліцей | Пошкоджений дах, вікна, двері. Викрадена техніка | Ні  40 %  Вікна, двері відновлено | Юнісеф відновив (вікна двері).  Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Красилівський ліцей | Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі | Ні  Вставлені металопластикові віконні блоки та склопакети.  Розпочаті роботи щодо відновлення покрівлі. Виготовлено ПКД на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду (399 тис. грн. - місцевий бюджет). | Обласний бюджет |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Мокрецький ліцей  с. Мокрець, вул. Нова, 2 | Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено.  Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено).  Пошкоджено 2 газові котли  (відновлено – 1).  Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунено) | Ні  25 %  На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Капітальний ремонт ліцею та дошкільного відділення на 46 млн. грн. буде зроблено за рахунок обласного бюджету та коштів Програми «Відновлення України». Розроблений робочий проєкт капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.  Станом на 31.03.2024, відкоригована ПКД та пройдена екпертиза ПКД, буде оголошений тендер на виконання робіт | Обласний бюджет |
| 2 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення)  с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Ні  (40 %)  Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Державний бюджет |
| **Броварська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІІІ-ІV | Ні  Приміщення «Джерельця» будуть переплановані, тут змінять систему виходів і входів. Облаштують також окремі зали для музики та фізкультури, сучасне комфортне укриття, щоб малеча та колектив були у безпеці під час повітряної тривоги. Крім цього обладнають сучасний харчоблок, пральню, медпункт.  Вже виконали:  -демонтували зруйновану частину споруди;  -влаштували всі інженерні мережі;  -монолітні/бетонні роботи;  -влаштування покрівлі;  -влаштування вхідних груп.  Тривають:  -внутрішні опоряджувальні роботи;  -фасадні роботи.  Наразі будівельники вже взялися до ІІ черги реконструкції. Зокрема, залили монолітну плиту зруйнованої частини та виконують армування випусків | - |

**Додаток № 2**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Богданівська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Ні | Проведена заміна вікон та дверей, монтаж радіаторів опалення в кількості 72 шт. | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Ні | Так  Проводиться повністю капітальний ремонт. Демонтаж даху. | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис. | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |

**Додаток № 3**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади культури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в селі Бервиця | Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту | Ні | - | - | - |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | Вибито 9 вікон, з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі | Ні | - | Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт | - |
| 2 | Сільський клуб та бібліотека в с. Лук’янівка | Потребують заміни 9 вікон та 3 дверей | Ні | - | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів) | - |
| 3 | Сільский клуб в с. Рудницьке | Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає) | Ні | - | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів).  Відремонтовано 1 кімнату та коридор та закуплено обладнання для реалізації проєкту «Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н» | 50,0 тис. грн. - МХП - Громаді |
| 40,0 - Баришівська селищна рада;  70,0 - ТОВ «Лук’янівське»; 21,0 тис. грн. - приватні підприємці та жителі;  100,0 - МХП - Громаді; 270,0 тис. грн. - ІСАР Єднання |
| 4 | Сільська бібліотека в  с. Перемога | Заміни потребують 2 дверей, 12 вікон (5 вікон у бібліотечній кімнаті, 5 вікон у кімнаті, де планувалось розміщення сільського клубу, 2 вікна у вітальні); пошкоджено 1 стіну; капітального ремонту потребує дах | Ні | - | Засклили вікна | Спонсорські кошти |
| 5 | Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа» | Внаслідок вибуху пішли тріщини по стінах | Ні | - | Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту | - |

**Додаток № 4**

|  |
| --- |
| **Зруйновані/пошкоджені об’єкти житлової інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Населений пункт** | **Повна руйнація** | | | **Значне зруйнування**  **(капітальний ремонт)** | | | | **Часткове зруйнування**  **(поточний ремонт)** | | | **За кошти якого бюджету** |
| **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | | **всього** | **Відновлено на 100%** | **частково відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Селище | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 0 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Баришівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 43 | 24 | 17 |
| 3 | Лукаші | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 18 | 21 |
| 4 | Перемога | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | | 176 | 70 | 91 |
| 5 | Рудницьке | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 57 | 24 | 28 |
| 6 | Лукянівка | 23 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | | 158 | 48 | 88 |
| **По Баришівській ТГ всього** | | **51** | **4** | **1** | **22** | **7** | **8** | | **479** | **186** | **245** |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заворичі | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | | 145 | 92 | 53 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Бервиця | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 76 | 64 | 12 |
| 3 | Мокрець | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | | 81 | 67 | 14 |
| 4 | Семиполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | | **27** | **0** | **0** | **11** | **0** | **6** | | **303** | **224** | **79** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бобрик | 3 | 0 | 0 | 51 | 31 | | 20 | 82 | 41 | 28 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Богданівка | 18 | 0 | 0 | 57 | 10 | | 35 | 294 | 12 | 63 |
| 3 | Велика Димерка | 88 | 0 | 0 | 143 | 20 | | 123 | 447 | 28 | 158 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Гайове | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Гоголів | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | | 5 | 85 | 0 | 52 |
| 7 | Жердова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Гребельки | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | | 4 | 56 | 5 | 23 |
| 9 | Залісся | 24 | 0 | 0 | 51 | 9 | | 16 | 45 | 5 | 16 |
| 10 | Зоря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30 | 8 | 10 |
| 11 | Михайлівка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Першотравневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Підлісся | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Плоске | 16 | 1 | 0 | 56 | 27 | | 24 | 132 | 50 | 72 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Русанів | 34 | 0 | 0 | 31 | 12 | | 18 | 87 | 6 | 47 |
| 18 | Світильня | 11 | 0 | 0 | 56 | 12 | | 19 | 55 | 12 | 39 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 18 | 2 | 6 |
| 20 | Шевченкове | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | | 5 | 155 | 45 | 84 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | | **222** | **2** | **0** | **490** | **136** | | **272** | **1 525** | **230** | **615** |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Калинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 42 | 21 | 11 | За юджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Красилівка | 7 | 0 | 3  Обласний бюджет (нове будівництво) | 10 | 5 | | 5 | 135 | 61 | 58 |
| 3 | Перемога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Рожівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Квітневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Скибин | 5 | 0 | 2  Обласний бюджет (нове будівництво) | 5 | 3 | | 2 | 109 | 48 | 55 |
| **По Калинівській ТГ всього** | | **12** | **0** | **5** | **15** | **8** | | **7** | **304** | **140** | **132** |
| **Згурівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 | 10 | 0 | Державний бюджет |
| **По Згурівській ТГ**  **всього** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **11** | **10** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бровари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | Червоний крест, місцевий бюджет |
| 2 | Требухів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 6 | 4 | 0 |
| **По Броварській ТГ всього** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | | **0** | **7** | **5** | **0** |
| **Зазимська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Погреби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Зазимській ТГ всього** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | | **0** | **1** | **1** | **0** |
| **Всього по**  **району** | | **312** | **6** | **6** | **541** | **152** | | **293** | **2630** | **796** | **1071** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Відновлені всі об’єкти |
|  | Нульове значення |
|  | Роботи на об’єктах розпочаті |
|  | Роботи на об’єктах не розпочаті |
|  | Кількість руйнованих/пошкоджених об’єктів, всього |
|  | Кількість на 100 % відновлених об’єктів |
|  | Кількість частково відновлених об’єктів |

**Додаток № 5**

|  |
| --- |
| **Надання компенсації для відновлення окремих категорій**  **об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок**  **бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією**  **Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«єВідновлення»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№з/п** | **Назва населеного пункту** | **Ремонт категорія А**  **до 200,0 тис. грн.** | | | | **Ремонт категорія Б** | | | | | | | | **Житловий сертифікат** | |
| **Від 200,0 тис. грн.**  **до 350,0 тис. грн.** | | | | **Від 200,0 тис. грн.**  **до 500,0 тис. грн.** | | | |
| **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | **Отримано** |
| **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Селище | 2  (1 відмова) | - | 1 | 76499,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Баришівка | 14  (7 відмов, 2 призупинено) | - | 5 | 263237,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1  в обробці | - |
| 3 | Лукаші | 8 | - | 8 | 609273,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Перемога | 56  (7 відмов, 2 в обробці) | - | 41 | 4890960,53 | - | - | - | - | 6 | 2218726,03 | 6 | 1553108,21 | 10  (2 відмов, 1 в обробці) | 7 |
| 5 | Рудницьке | 13 відмови) | - | 11 | 1001465.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4  (1 відмова) | 3 |
| 6 | Лукянівка | 38  (5 відмов, 1 в обробці) | - | 30 | 2290049,29 | - | - | - | - | 2 | 726476,54 | 2 | 508533,58 | 10  (1 відмова, 2 в обробці) | 7 |
| 7 | Борщів | 1 відмова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Баришівській ТГ всього** | | **132** | **-** | **96** | **9131485,52** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** | **2945202,57** | **8** | **2061641,79** | **26** | **18** |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заворичі | 28 | - | 19 | 1919846,12 | - | - | - | - | 1 | 500000,0 | 1 | 350000,0 | 5  (із них 1 відмова) | 3 |
| 2 | Бервиця | 16 | - | 8 | 803489,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 3 | Мокрець | 22 | - | 17 | 952167,48 | - | - | - | - | 1 | 382328,31 | 1 | 267629,82 | 4 | 4 |
| 4 | Семиполки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Калитянській ТГ всього** | | **66**  **(з них: 2 на обстеження, 4 відмови)** | **-** | **44** | **3675503,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **882328,31** | **2** | **617629,82** | **12** | **10** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бобрик | 34 | 3843828,78 | 34 | 3843828,78 | - | - | - | - | 11 | 3457938,99 | 5 | 1706706,06 | 4 | 3 |
| 2 | Богданівка | 90 | 105240,2409 | 90 | 105240,2409 | - | - | - | - | 18 | 6026330,15 | 11 | 3634885,35 | 12 | 11 |
| 3 | Велика Димерка | 167 | 19697197,94 | 162 | 18986918,36 | - | - | - | - | 63 | 21946040,25 | 40 | 14040618,03 | 55 | 49 |
| 4 | Вільне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гайове | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Гоголів | 8 | 655001,57 | 8 | 655001,57 | - | - | - | - | 9 | 2922875,81 | 6 | 2121811,32 | 6 | 6 |
| 7 | Жердова | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 639992,57 | 1 | 287517,04 | - | - |
| 8 | Гребельки | 11 | 1193379,12 | 11 | 1193379,12 | - | - | - | - | 2 | 639992,57 | 1 | 287517,04 | 2 | 1 |
| 9 | Залісся | 39 | 5446977,04 | 3 | 5446977,04 | - | - | - | - | 19 | 7461797,52 | 12 | 4578111,91 | 30 | 21 |
| 10 | Зоря | 2 | 215085,32 | 2 | 215085,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Михайлівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Першотравневе | 1 | 27801,79 | 1 | 27801,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Підлісся | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Плоске | 51 | 6344015,87 | 49 | 6170198,87 | - | - | - | - | 13 | 4952467,63 | 7 | 2387161,55 | 15 | 14 |
| 15 | Покровське | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Рудня | 1 | 47701,92 | 1 | 47701,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Русанів | 28 | 3530425,76 | 28 | 3530425,76 | - | - | - | - | 5 | 1710399,26 | 4 | 1277941,84 | 37 | 34 |
| 18 | Світильня | 40 | 5121446,71 | 40 | 5121446,71 | - | - | - | - | 7 | 2554022,72 | 5 | 1803283,79 | 8 | 5 |
| 19 | Тарасівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Шевченкове | 19 | 1962959,48 | 19 | 1962959,48 | - | - | - | - | 13 | 4304327,94 | 5 | 1557695,29 | 13 | 10 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | | **492** | **48191061,54** | **448** | **47306964,96** | **-** | **-** | **-** | **-** | **162** | **56616185,41** | **97** | **33683249,22** | **183** | **155** |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Калинівка | 16 | 2337853,36 | 16 | 2337853,36 | - | - | - | - | 4 | 1741898,61 | 3 | 873514,33 | 1 | - |
| 2 | Красилівка | 72 | 10385851,38 | 72 | 10385851,38 | - | - | - | - | 18 | 5193638,65 | 12 | 3053523,13 | 4 | 2 |
| 3 | Перемога | 4 | 1056612,24 | 4 | 556612,24 | - | - | - | - | 1 | 500000,00 | 1 | 350000,00 | - | - |
| 4 | Рожівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Квітневе | 7 | 655137,84 | 7 | 655137,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Скибин | 62 | 7816145,15 | 59 | 7643965,29 | - | - | - | - | 12 | 5244218,03 | 8 | 2311827,11 | 4 | 4 |
| **По Калинівській ТГ всього** | | **161** | **22251599,97** | **158** | **21579420,11** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35** | **12679755,29** | **24** | **6588864,57** | **9** | **6** |
| **Броварська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бровари | 1 | 30426,1 | 1 | 30426,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Требухів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По**  **Броварській ТГ всього** | | **1** | **30426,1** | **1** | **30426,1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Зазимська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Погреби | 1 | 200000,0 | 1 | 200000,0 | - | - | - | - | 1 | 499972,91 | - | - | - | - |
| 2 | Рожни | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 494112,0 | 1 | 34588,0 | - | - |
| **По**  **Зазимській ТГ всього** | | **1** | **200000,0** | **1** | **200000,0** | - | - | - | **-** | **2** | **994084,91** | **1** | **34588,0** | **-** | - |
| **Всього по району** | | **853** | **-** | **748** | **81923800,04** | **-** | **-** | **-** | **-** | **209** | **74117556,49** | **132** | **42985973,4** | **230** | **189** |

**Додаток № 6**

|  |
| --- |
| **Не відновлені підприємства всіх форм власності** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повністю зруйновані підприємства** | **Частково пошкоджені підприємства** |
| **Калинівська ТГ** | |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| **Броварська ТГ** | |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії»  (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
|  | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| **Баришівська ТГ** | |
| ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку (контора) | - |
| **Зазимська ТГ** | |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| **Великодимерська ТГ** | |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| **17** | **23** |

**Додаток № 7**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | КНС с. Плоске | 1 | Ні | - | - | Відсутні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Водогін | 1 | Ні | Частково | - | Власні кошти КП «Надія» |

**Додаток № 8**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені мостові переходи** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Міст через р. Трубіж на км 28+780 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин | ІІ | Ні | В стадії відновлення | | - | Державні кошти |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці | ІІ | Ні | - | | - | Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець) | Повна руйнація | Ні | 90 %  В стадії завершення | | - | Державні кошти |
| 2 | Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Шевченкове) | Повна руйнація | Ні | Не розпочаті роботи | | - | - |

**Додаток № 9**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Кінотеатр «Старт» в смт Баришівка | ІІІ | Ні | - | Знесено об’єкт | - |
| 2 | Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога | ІІ | Ні | Розпочато | Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт) | Спонсорські кошти, Державні кошти |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | с. Богданівка будівля старостату | І | Ні | Так | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти БФ «Партнерство за Сильну Україну» |
| 2 | с. Шевченкове будівля старостату | І | Ні | Так | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти БФ «Партнерство за Сильну Україну» |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна даху | - | Місцевий бюджет, державні кошти |
| 2 | Заворицький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна дверей та ремонт стелі | - | Місцевий бюджет, державні кошти |

**Додаток № 10**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені культові споруди** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | Повністю знищена | Ні | - | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК’ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук’янівка, вул. Миру, 17 | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше | Ні | В стадії відновлення | - | Спонсорські кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | Повністю знищена | Ні | - | Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння | Спонсорські кошти |