Інформація

про хід виконання районною державною адміністрацією

повноважень, делегованих районною радою, з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району

Діяльність Броварської районної державної (військової) адміністрації, Броварської районної ради та територіальних громад направлена на залучення інвестицій та покращення інвестиційного клімату на території Броварського району.

Інвестиції спрямовуються на проведення реконструкції та технічне переоснащення основних виробничих фондів, введення нових об`єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення.

Так, протягом 9 місяців 2024 року на території Броварського району впроваджено (впроваджується) біля 70 інвестиційних проєктів, в результаті створено 329 нових робочих місць:

| **№ з/п** | **Назва проєкту** | **Строк реалізації** | **Джерело**  **фінансування** | **Вартість проєкту** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баришівська селищна територіальна громада** | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт Філії Рудницька гімназія опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рудницьке, вул. Шевченка, 4-а (роботи виконані на 10 %) | 2022-2024 | Проєкти, фінансування яких здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком | 66 784,728 |
| 2 | Капітальний ремонт Баришівського ліцею імені Миколи Зерова Баришівської селищної ради по  вул. Центральна, 33 в смт Баришівка (роботи виконані на 10 %) | 2022-2024 | 79 003,006 |
| 3 | Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Лукашівський ліцей» Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район,  с. Лукаші, вул. Центральна, 1 (роботи виконані на 10 %) | 2022-2024 | 41 435,715 |
| 4 | Поточний ремонт найпростішого укриття у Перемозькому ліцеї (роботи виконані на 100 %) | 2024 | БО «БФ «УГОРСЬКА ЕКУМЕНІЧНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ – Україна» | 788,160 |
| 5 | Проєкт «Психосоціальний простір підтримки для військових та цивільного населення, постраждалого від війни», який спрямований на відновлення психологічного здоров’я захисників і цивільного населення, постраждалого від війни (впроваджено на 100 %) | 2024 | Проєкт був профінансований Міжнародною організацією з міграції (440 тис. грн.) і Баришівською селищною радою (160 тис. грн.) | 600,00 |
| 6 | Проєкт «Відновлення бібліотеки для населення Баришівської громади, с. Рудницьке» (впроваджено на 100 %) | 2024 | Проєкт впроваджений в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється українською громадською організацією ІСАР «Єднання» за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами-партнерами у співпраці з Фондом «МХП-Громаді» | 1 597,331 |
| 7 | Ремонт СК с. Лук’янівка в рамках проєкту Простори активних громадян у деокупованих селах Баришівської громади Київщини (впроваджено на 100 %) | 2024 | Конкурс грантів «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях» Благодійної організацї «Фонд громади Березані» Алли Новікової за співфінансування  Баришівської селищної ради | 223,110 |
| 8 | Відновлення бібліотеки в с. Перемога в рамках проєкту Простори активних громадян у деокупованих селах Баришівської громади Київщини (впроваджено на  100 %) | 2024 | Конкурс грантів «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях» Благодійної організацї «Фонд громади Березані» Алли Новікової за співфінансування  Баришівської селищної ради | 1 046,636 |
| **Березанська міська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Індустріальний парк «Місто скла» | 5 років | Власні кошти інвестора, кредитні кошти, грантові кошти | 3 485,00 |
| 2 | Кав’ярня-кондитерська «Диво простір» (м. Березань) | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта, створено  2 нових робочих місця |
| 3 | Квіткова кав’ярня «М’ята» (м. Березань) | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта, створено  2 нових робочих місця |
| **Броварська міська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Марії Лагунової, 17, м. Бровари (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 2 405,23 |
| 2 | Капітальний ремонт шатрового даху по  вул. Олімпійська, 3 м. Бровари (роботи виконані на  30,3 %, сума витрачених коштів - 837,39 тис. грн.) | 2024 | Місцевий бюджет | 2 762,18 |
| 3 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 738,31 |
| 4 | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка, м. Бровари (роботи виконані на 67,86 %, сума витрачених коштів -  104 638,115 тис. грн.) | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 154 192,134 |
| 5 | Капітальний ремонт з’їздів через залізничні колії по  вул. Олега Онікієнка, м. Бровари (роботи виконані на 15,06 %, сума витрачених коштів - 13 028,195 тис. грн.) | 2024 | Місцевий бюджет | 86 501,801 |
| 6 | Капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення вулиць у м. Бровари (роботи виконані на 100 %) | 2021-2024 | Місцевий бюджет | 15 808,847 |
| 7 | Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (відновлення елементів благоустрою) по вул. Марії Лагунової, 10, 10-А в м. Бровари (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 1 204,88243 |
| 8 | Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (відновлення елементів благоустрою) по бульвару Незалежності, 12-А в м. Бровари (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 912,96748 |
| 9 | Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (відновлення елементів благоустрою) по вул. Чорних Запорожців, 66, 66-А (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 1 390,7 |
| 10 | Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (відновлення елементів благоустрою) по  бульвару Незалежності, 2 та вул. Героїв  України 19 (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Місцевий бюджет | 1 219,41 |
| 11 | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня по  вул. Симона Петлюри, 17-Б, м. Бровари (роботи виконані на 69,02 %, сума витрачених коштів - 337 862,733 тис. грн.) | 2019-2024 | Місцевий бюджет | 489 503,933 |
| 12 | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого, 3, м. Бровари (роботи виконані на 32,37 %, сума витрачених коштів - 28 028,958 тис. грн.) | 2021-2025 | Місцевий бюджет/ЄІБ | 86 596,640 |
| 13 | Будівництво інклюзивного простору «Відкритий клас» Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по  вул. Благодатна, 80 (управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області) | 2024 | Місцевий бюджет | - |
| 14 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153, м. Бровари (роботи виконані на  100 %) | 2023-2024 | Обласний та місцевий бюджет | 32 372,054 |
| 15 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Сергія Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області (роботи виконані на 100 %) | 2023-2024 | Обласний та місцевий бюджет | 34 228,270 |
| 16 | Нове будівництво ресторанно-готельного комплексу по вул. Київській, 255-А (ТОВ «РУБ») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєктів, створено  149 нових робочих місць |
| 17 | Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Михайла  Грушевського, 15-Г (ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ») | 2024 | Власні кошти |
| 18 | Реконструкція нежитлового приміщення № 4 під три торгово-офісних приміщення в житловому будинку  № 107-Б по вул. Василя Симоненка (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 19 | Реконструкція комплексу будівель (цех «В», будівля «Г», будівля «Д», контора «К») під торгово – складські будівлі без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів по вул. Київській, 219 (ТОВ «РИМСЬКИЙ КЛУБ») | 2024 | Власні кошти |
| 20 | Реконструкція квартири № 2 під торгівельне приміщення з влаштуванням вхідних груп по  вул. Чорних Запорожців, 64-Б (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 21 | Реконструкція квартири № 9 під торгово – офісне приміщення з влаштуванням окремого входу за рахунок власних приміщень по вул. Героїв України, 10 (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 22 | Реконструкція квартири № 1 під торгівельне приміщення з влаштуванням вхідних груп по  вул. Чорних Запорожців, 64-А (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 23 | Реконструкція з розширенням придорожнього комплексу (готель) по вул. Київській, 1-Д  (ТОВ «ВЕКТОР-БУД 2018») | 2024 | Власні кошти |
| 24 | Реконструкція житлового будинку під торгово – офісне приміщення по вул. Гетьманській, 36 (фізичні особи) | 2024 | Власні кошти |
| 25 | Реконструкція будівлі закладу громадського харчування по вул. Василя Симоненка, 109 (фізичні особи) | 2024 | Власні кошти |
| 26 | Реконструкція нежитлової будівлі під магазин продовольчих та непродовольчих товарів по  вул. Сергія Москаленка, 23 (фізичні особи) | 2024 | Власні кошти |
| 27 | Нове будівництво автомобільного газозаправного пункту по вул. Сергія Москаленка, 20  (ТОВ «МЕГА-СЕРВІС») | 2024 | Власні кошти |
| 28 | Реконструкція з розширенням мийки автотранспорту з автостоянкою по вул. Броварської сотні, 9-Б (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 29 | Нове будівництво автосервісного підприємства по  вул. Січових Стрільців на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:00:035:0001  (ТОВ «ФАРМКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ») | 2024 | Власні кошти |
| 30 | Нове будівництво станції технічного обслуговування з адміністративними приміщеннями та магазином по бульв. Незалежності, 33 (фізична особа – підприємець) | 2024 | Власні кошти |
| 31 | Реконструкція комплексу по вул. Січових Стрільців, 11 (фізична особа) | 2024 | Власні кошти |
| 32 | Нове будівництво виробничо – складського комплексу по вул. Металургів, 26 (ТОВ «ІНФОХАБ») | 2024 | Власні кошти |
| 33 | Реконструкція з розширенням комбінату по виробництву харчових продуктів по  вул. Виробнича, 8 (ДП «Зееландія») | 2024 | Власні кошти |
| 34 | Реконструкція складу металу з добудовою виробничо-складських будівель та споруд по вул. Сергія Москаленка, 16-г/22 (ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС») | 2024 | Власні кошти |
| 35 | Нове будівництво КНС дощових вод на території  ІІ черги кварталу «Олімпійський» по вул. Олімпійська (ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «АТЛАНТ») | 2024 | Власні кошти |
| **Великодимерська селищна територіальна громада** | | | | |
| 1 | Нове будівництво складів для зберігання сільськогосподарської продукції та будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями в адміністративних межах Світильнянського старостинського округу Великодимерської селищної ради (ТОВ СТЕЙТ АГРО) | 2024 | Власні кошти | 10 800,00 |
| 2 | Богданівська АЗПСМ, село Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького, 124 | 2025 | Кошти благодійного фонду United24 та кошти місцевої громади | 16 000,000 |
| 3 | Ремонт будівлі Богданівського старостату (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Фонд «Партнерство за сильну Україну» | Завершено будівельні роботи, оснащено меблями та надано  ІТ обладнання для потреб працівників |
| 4 | Ремонт будівлі Шевченківського старостату (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Фонд «Партнерство за сильну Україну» | Завершено будівельні роботи, оснащено меблями та надано  ІТ обладнання для потреб працівників |
| 5 | Будівництво тимчасового освітнього центру в  с. Богданівка (роботи виконані на 100 %) | 2024 | В межах програми USAID-US Agency for International Development Мріємо та діємо | - |
| **Калинівська селищна територіальна громада** | | | | |
| 1 | ТОВ «Асканія-Флора»:  -система охолодження теплиць на площі 1,6 га, а саме - опалення теплиць в зимовий період, охолодження теплиць в літній період для покращення якості/вартості продукції  -когенераційна установка потужністю 1,5 МВт, а саме - власне вироблення електроенергії для зменшення собівартості продукції та покращення надійності електропостачання | 2024 | Власні кошти | Вартість проєкту  1,1 млн. євро, впроваджено на  50 % |
| 2024 | Власні кошти | Вартість проєкту  1 млн. євро, впроваджено на  100 % |
| 2 | ТОВ «БАГГІ»: будівництво автозаправочного комплексу в районі транспортної розв’язки ПК7+60 (автошлях М) та Е95 | - | Власні кошти | 110 000,00 |
| **Калитянська селищна територіальна громада** | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт бібліотечного простору «Книгоманія» в Калитянському будинку культури за адресою: пров. Ювілейний 4, смт Калита (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Фонд «Партнерство за сильну Україну» | - |
| 2 | Ремонт роздягальні в Калитянському ліцеї за адресою: пров. Ювілейний 2, смт Калита (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Благодійний фонд «Істоки» | - |
| 3 | Влаштування зони відпочинку в Семиполківському ліцеї за адресою: вул. Шкільна 77, с. Семиполки (роботи виконані на 100 %) | 2024 | Благодійний фонд «Істоки» | - |
| 4 | Ремонтні роботи в трьох класних кімнатах Заворицької гімназії за адресою: вул. Шкільна 89,  с. Заворичі (роботи виконані на 100 %) | 2024 | БО «БФ «УГОРСЬКА ЕКУМЕНІЧНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ – Україна» | - |
| 5 | Капітальний ремонт частини укриття для дитячого садочку ЗДО «СадОк» Калитянського будинку культури за адресою: пров. Ювілейний 4, смт Калита | 2024 | БО «БФ «УГОРСЬКА ЕКУМЕНІЧНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ – Україна | - |
| **Згурівська селищна територіальна громада** | | | | |
| 1 | Магазин мережевої торгівлі «Фора» (смт Згурівка) | 2024 | Власні кошти | Створено  26 нових робочих місць |
| **Зазимська сільська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Будівництво багатоквартирного житлового комплексу «Ріверсайд» в с. Погреби | 2019-2026 | Інвесторські кошти | Створено 20 нових робочих місць |
| 2 | Будівництво багатоквартирного житлового комплексу «Десна Парк» в с. Зазим’є | 2021-2025 | Інвесторські кошти | Створено 30 нових робочих місць |
| 3 | Будівництво офісно-складського комплексу ТОВ «Аква-Родос» в с. Зазим’є | 2024-2025 | Інвесторські кошти | Створено 100 нових робочих місць |
| 4 | Магазин продовольчих та непродовольчих товарів в  с. Погреби (ТОВ «ЕПІЦЕНТР К») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 5 | Магазин «JUSK» в с. Погреби (ТОВ «ЮСК УКРАЇНА») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 6 | Магазин продовольчих товарів в с. Погреби  (ТОВ «ПРАЙМ РИТЕЙЛ») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 7 | Мазазин продовольчих товарів «Бадьорий» в с. Погреби (ТОВ «НЕДЛЕС») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 8 | Магазин продовольчих та непродовольчих товарів  с. Погреби (ТОВ «ЛЕА ТРЕЙД») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 9 | Автосалон в с. Погреби (ТОВ «МАРІНА ЕЛЕКТРОМОБІЛІ КИЇВ») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 10 | Ресторанний комплекс в с. Зазим’є (ТОВ «БУР ЛТД») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |
| 11 | АЗС в с. Рожни (ТОВ «ЛПГ») | 2024 | Власні кошти | Завершено реалізацію проєкта |

**Виконувач обов’язків**

**голови адміністрації Олексій ДОРОШЕНКО**