**Додаток № 1**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу** | **Ступінь**  **руйнування** | **Стан відновлення**  **(% виконання робіт)** | **За кошти якого**  **бюджету відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Баришівський ліцей ім.  М. Зерова (основне приміщення) | Вікна, двері, покрівля | Ні  Проводяться ремонтні роботи закладу (35 %) | - |
| 2 | ОЗО «Лукашівський ліцей» | Вікна, пошкодження стін | Ні  Проводяться ремонтні роботи закладу (65 %) | - |
| 3 | Перемозький ліцей | Вікна, двері, покрівля | Ні  Частково відновлено (потрібно відновити ще дах) | - |
| 4 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» | Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів | Ні  Проводяться ремонтні роботи закладу (65 %) | - |
| 5 | СК «Прогрес» | Вікна, покрівля, стіни, стеля | Ні  Частково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту) | - |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | |
| 1 | с. Світильня  Активні парки | Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об`єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м`ячі | Ні  80 %  Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | Державний бюджет |
| 2 | Богданівський ліцей | Заклад пошкоджено (пожежа) | Ні  Права замовника передані КОДА.  Завершилась тендерна процедура, визначено переможця  ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  «МЕГА СТАЙЛ».  Остаточна пропозиція:  158 575 846,83 UAH, з ПДВ | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 3 | ЗДО «Півник» | Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів) | Ні  25 %  ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 149 851,44 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Роботи тривають: здійснюється підняття вертикальних стін і колон підземної частини, армування і бетонування пожежного резервуара | Спонсорські кошти |
| 4 | Плосківський ліцей | Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа | Ні  90 %  ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість  147 286,831 тис. грн., фінансування відбувається з державного бюджету.  На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлені віконні блоки, проведені будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 100 % фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 100 % нової електропроводки, перенесені перегородки, поштукатурено 100 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання. Реконструйовано стадіон на 100 %, 80 % ігрових майданчиків та площадок. Покладено плитку у внутрішньому дворі та заасфальтовано по периметру. Поставлено 100 % огорожі. Пофарбовано 80 % стін в класах та коридорах. Покладено 70 % лінолеуму в середині будівлі. Плитка покладена у 100 % санвузлів. Встановлено витяжки на харчоблоці, ліфт. Обладнано всі сходи перилами. Встановлено пандус біля одного з входів. На 70 % завершено найпростіше укриття під будівлею | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 5 | Великодимерський ліцей | Пошкоджений дах, вікна, двері. Викрадена техніка | Ні  50 %  Вікна, двері відновлено | Юнісеф відновив (вікна двері).  Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Красилівський ліцей | Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі | Ні  Частково,  проведена гідроізоляція фудаменту закладу освіти (50 %), триває капітальний ремонт даху над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: спорудження вентиляційних каналів, гідроізоляція горища, встановлення мауерлат, а також демонтаж всіх вхідних груп закладу освіти | Згідно з Постановою КМУ від 20.10.2023 № 1111 на відновлення роботи Красилівського ліцею виділена субвенція з державного бюджету в межах напрямів використання коштів з рахунків UNITED24 для задоволення потреб освіти і науки у розмірі  36 104,047 тис. грн. |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Мокрецький ліцей  с. Мокрець, вул. Нова, 2 | Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено.  Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено).  Пошкоджено 2 газові котли  (відновлено – 1).  Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунено) | Ні  25 %  На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Капітальний ремонт ліцею та дошкільного відділення на 46 млн. грн. буде зроблено за рахунок обласного бюджету та коштів Програми «Відновлення України». Розроблений робочий проєкт капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет |
| 2 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення)  с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | Було пошкоджено 2 вікна та  1 склопакет. Також вибиті  3 внутрішніх дверей та  2 зовнішніх (з них  1 – двостулкові) | Ні  (40 %)  Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та  2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Державний бюджет |
| **Броварська територіальна громада** | | | | |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІІІ-ІV | Ні | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД; будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація |

**Додаток № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я** | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Богданівська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Ні | Так  Проводиться капітальний ремонт. Демонтовано дах. Підготовлено матеріали для накриття даху. Проводиться робота з покрівлі даху. | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Ні | Так  Проводиться повністю капітальний ремонт. Демонтаж даху. | Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис. | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |

**Додаток № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади культури** | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** | |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця | Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту | Ні | - | - | - | |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | Вибито 9 вікон з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі | Ні | - | Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт | - | |
| 2 | Сільский клуб в с. Рудницьке | Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає) | Ні | Розпочато відновлення | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів). Відремонтовано 1 кімнату й коридор та закуплено обладнання для реалізації проєкту  «Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н» | 40,0 тис. грн. – Баришівська селищна рада;  70,0 тис. грн. – ТОВ «Лук’янівське»;  21,0 тис. грн. – приватні підприємці та місцеві жителі;  150,0 тис. грн. – МХП – Громаді;  ІСАР Єднання – 270,0 тис. грн. | |
| 3 | Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа» | В наслідок вибуху пішли тріщини по стінах | Ні | - | Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту | - | |

**Додаток № 4**

|  |
| --- |
| **Зруйновані/пошкоджені об’єкти житлової інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Населений пункт** | **Повна руйнація** | | | **Значне зруйнування**  **(капітальний ремонт)** | | | | **Часткове зруйнування**  **(поточний ремонт)** | | | **За кошти якого бюджету** |
| **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | | **всього** | **Відновлено на 100%** | **частково відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Селище | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 3 | 2 | 0 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Баришівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 43 | 24 | 17 |
| 3 | Лукаші | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 19 | 21 |
| 4 | Перемога | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 182 | 78 | 90 |
| 5 | Рудницьке | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 | 28 | 24 |
| 6 | Лукянівка | 24 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | | 157 | 62 | 74 |
| **По Баришівській ТГ всього** | | **54** | **5** | **1** | **19** | **7** | **7** | | **484** | **213** | **226** |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заворичі | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | | 155 | 105 | 33 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Бервиця | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | | 66 | 46 | 18 |
| 3 | Мокрець | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 81 | 49 | 20 |
| 4 | Семиполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | | **26** | **0** | **0** | **18** | **0** | **18** | | **303** | **201** | **71** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бобрик | 4 | 4 | 0 | 51 | 31 | | 20 | 82 | 49 | 30 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Богданівка | 18 | 12 | 0 | 57 | 35 | | 10 | 294 | 104 | 63 |
| 3 | Велика Димерка | 88 | 60 | 0 | 143 | 94 | | 49 | 447 | 183 | 158 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Гайове | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Гоголів | 7 | 7 | 0 | 20 | 8 | | 7 | 85 | 8 | 52 |
| 7 | Жердова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Гребельки | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | | 3 | 56 | 10 | 23 |
| 9 | Залісся | 28 | 28 | 0 | 47 | 24 | | 16 | 45 | 41 | 4 |
| 10 | Зоря | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 30 | 8 | 10 |
| 11 | Михайлівка | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Першотравневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Підлісся | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Плоске | 16 | 14 | 0 | 56 | 43 | | 13 | 132 | 105 | 27 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | Русанів | 35 | 35 | 0 | 31 | 19 | | 11 | 87 | 37 | 47 |
| 18 | Світильня | 11 | 8 | 0 | 56 | 24 | | 19 | 55 | 46 | 9 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 18 | 10 | 6 |
| 20 | Шевченкове | 14 | 14 | 0 | 19 | 14 | | 5 | 155 | 65 | 84 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | | **231** | **184** | **0** | **492** | **298** | | **154** | **1 528** | **693** | **525** |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Калинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 43 | 21 | 11 | За юджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Красилівка | 7 | 0 | 3  Обласний бюджет (нове будівництво) | 10 | 5 | | 5 | 139 | 61 | 58 |
| 3 | Перемога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Рожівка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 26 | 0 | 1 |
| 5 | Квітневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Скибин | 5 | 0 | 2  Обласний бюджет (нове будівництво) | 5 | 3 | | 2 | 109 | 48 | 55 |
| **По Калинівській ТГ всього** | | **14** | **0** | **5** | **15** | **8** | | **7** | **334** | **140** | **132** |
| **Згурівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 | 11 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Згурівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **По Згурівській ТГ**  **всього** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **12** | **11** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бровари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | Червоний крест, місцевий бюджет |
| 2 | Требухів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 6 | 4 | 2 |
| **По Броварській ТГ всього** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | | **0** | **7** | **5** | **2** |
| **Зазимська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Погреби | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 7 | 1 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Зазимській ТГ всього** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | | **0** | **7** | **1** | **0** |
| **Березанська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | |
| Березань | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | 0 | Благодійні кошти |
| **По Березанській ТГ всього** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **6** | **6** | **0** |
| **Всього по**  **району** | | **325** | **189** | **6** | **548** | **314** | | **186** | **2 681** | **1 270** | **956** |  |

**Додаток № 5**

|  |
| --- |
| **Надання компенсації для відновлення окремих категорій**  **об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок**  **бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією**  **Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«єВідновлення»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№з/п** | **Назва населеного пункту** | **Ремонт категорія А**  **до 200,0 тис. грн.** | | | | **Ремонт категорія Б** | | | | | | | | **Житловий сертифікат** | |
| **Від 200,0 тис. грн.**  **до 350,0 тис. грн.** | | | | **Від 200,0 тис. грн.**  **до 500,0 тис. грн.** | | | |
| **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | | **Виплачено компенсація** | | **Подані заяви** | **Отримано** |
| **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Селище | 2 (1 відмова) | - | 1 | 76 499,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Баришівка | 15 (7 відмов) | - | 6 | 384 776,35 | - | - | - | - | 1 | 422 106,84 | 1 | 295 474,79 | 1 | 1 |
| 3 | Лукаші | 9 | - | 9 | 649 278,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1 відмова) | 1 |
| 4 | Перемога | 60 (9 відмов) | - | 44 | 5 109 393,81 | - | - | - | - | 7 | 2 499 391,05 | 7 | 2 219 121,68 | 14 (3 відмов) | 11 |
| 5 | Рудницьке | 14 (3 відмови) | - | 11 | 1 001 465,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2 відмов) | 4 |
| 6 | Лукянівка | 40 (5 відмов) | - | 33 | 2 458 829,26 | - | - | - | - | 2 | 726 476,54 | 2 | 726 476,54 | 16 (5 відмов) | 11 |
| 7 | Борщів | 1 (відмова) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коржі | 1 (відмова) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Баришівській ТГ всього** | | **142** | **-** | **104** | **9 680 243,25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10** | **3 647 974,43** | **10** | **3 241 073,01** | **40** | **29** |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заворичі | 23 | - | 23 | 3 903 906,12 | - | - | - | - | 2 | 732 441,35 | 2 | 512 708,94 | 5+1 відмова | 5 |
| 2 | Бервиця | 12 | - | 12 | 1 030 864,99 | - | - | - | - | 1 | 308 833,08 | 1 | 216 183,16 | 4+1 відмова+1 в роботі | 4 |
| 3 | Мокрець | 22 | - | 22 | 1 138 493,49 | - | - | - | - | 1 | 382 328,31 | 1 | 382 328,31 | 4 | 4 |
| 4 | Семиполки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Калитянській ТГ всього** | | **57** | **-** | **57** | **6 073 264,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **1 423 602,74** | **4** | **1 111 220,41** | **16** | **13** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бобрик | 35 | 3 987 034,42 | 35 | 3 987 034,42 | - | - | - | - | 13 | 4 265 298,63 | 13 | 4 265 298,63 | 4 | 4 |
| 2 | Богданівка | 104 | 10 715 221,64 | 104 | 10 715 221,64 | - | - | - | - | 25 | 9 035 878,16 | 25 | 9 035 878,16 | 15 | 12 |
| 3 | Велика Димерка | 183 | 22 018 334,95 | 183 | 22 018 334,95 | - | - | - | - | 74 | 26 577 027,79 | 74 | 26 577 027,79 | 60 | 60 |
| 4 | Вільне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гайове | 4 | 167 795,87 | 4 | 16 7795,87 | - | - | - | - | 1 | 400 069,2 | 1 | 400 069,2 | - | - |
| 6 | Гоголів | 8 | 785 920,43 | 8 | 785 920,43 | - | - | - | - | 8 | 3 072 020,34 | 8 | 3 072 020,34 | 7 | 7 |
| 7 | Жердова | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 222 518,9 | 1 | 222 518,9 | - | - |
| 8 | Гребельки | 10 | 1 193 379,12 | 10 | 1 193 379,12 | - | - | - | - | 3 | 1 118 628,84 | 3 | 1 118 628,84 | 2 | 1 |
| 9 | Залісся | 41 | 6 051 756,39 | 41 | 6 051 756,39 | - | - | - | - | 24 | 9 523 631,63 | 24 | 9 523 631,63 | 28 | 28 |
| 10 | Зоря | 3 | 3 625 77,54 | 3 | 362 577,54 | - | - | - | - | 1 | 386 774,73 | 1 | 386 774,73 | - | - |
| 11 | Михайлівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Першотравневе | 1 | 27 801,79 | 1 | 27 801,79 | - | - | - | - | 1 | 266 653,99 | 1 | 266 653,99 | - | - |
| 13 | Підлісся | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 682 027,3 | 1 | 381 898,93 | - | - |
| 14 | Плоске | 55 | 6 940 362,75 | 55 | 6 940 362,75 | - | - | - | - | 16 | 601 7636,24 | 16 | 6 017 636,24 | 14 | 14 |
| 15 | Покровське | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Рудня | 1 | 47 701,92 | 1 | 47 701,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Русанів | 31 | 4 076 282,42 | 31 | 4 076 282,42 | - | - | - | - | 7 | 2 489 629,32 | 7 | 2 489 629,32 | 35 | 35 |
| 18 | Світильня | 46 | 6 134 117,72 | 46 | 6 134 117,72 | - | - | - | - | 12 | 4 502 550,37 | 12 | 4 502 550,37 | 8 | 8 |
| 19 | Тарасівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Шевченкове | 20 | 2 160 388,81 | 20 | 2 160 388,81 | - | - | - | - | 14 | 4 530 267,39 | 14 | 4 530 267,39 | 14 | 14 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | | **542** | **64 668 675,8** | **542** | **64 668 675,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **202** | **73 090 612,8** | **201** | **72 790 484,5** | **188** | **184** |
| **Калинівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Калинівка | 18 | 2 270 286,91 | 18 | 2 270 286,91 | - | - | - | - | 4 | 1 741 898,58 | 4 | 1 741 898,58 | 1 | 1 |
| 2 | Красилівка | 87 | 6 729 706,74 | 87 | 6 729 706,74 | - | - | - | - | 23 | 9 029 456,83 | 19 | 7 029 456,83 | 4 | 4 |
| 3 | Перемога | 4 | 331 670,37 | 4 | 331 670,37 | - | - | - | - | 1 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | - | - |
| 4 | Рожівка | 31 | 3 436 351,21 | 30 | 3 312 404,07 | - | - | - | - | 8 | 3 398 922,57 | 5 | 2 057 076,99 | 2 | 2 |
| 5 | Квітневе | 8 | 774 374,78 | 8 | 774 374,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Скибин | 58 | 8 216 205,57 | 48 | 7 016 205,57 | - | - | - | - | 12 | 5 244 218,03 | 11 | 4 744 218,03 | 4 | 4 |
| **По Калинівській ТГ всього** | | **206** | **21 758 595,58** | **195** | **20 434 648,44** | **-** | **-** | **-** | **-** | **48** | **19 914 496,01** | **40** | **16 072 650,43** | **11** | **11** |
| **Броварська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бровари | 8 (5 відмова) | 97 134,0 | 3 | 97 134,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Требухів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По**  **Броварській ТГ всього** | | **8 (5 відмова)** | 97 134,0 | **3** | 97 134,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Зазимська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Погреби | 7 | 478 776,54 | 1 | 200 000,0 | - | - | - | - | 2 | 997 629,10 | 1 | 349 981,04 | - | - |
| 2 | Рожни | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 494 112,0 | 1 | 494 112,0 | - | - |
| **По**  **Зазимській ТГ всього** | | **7** | 478 776,54 | **1** | **200 000,0** | - | - | - | **-** | **3** | **1 491 741,1** | **2** | **844 093,04** | **-** | - |
| **Березанська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Березань | 5 | 223 770,0 | 5 | 223 770,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **По Березанській ТГ всього** | | **5** | **223 770,0** | **5** | **223 770,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всього по району** | | **967** | **-** | **907** | **101 377 736,09** | **-** | **-** | **-** | **-** | **267** | **99 568 427,08** | **257** | **94 059 521,39** | **255** | **237** |

**Додаток № 6**

|  |
| --- |
| **Не відновлені підприємства всіх форм власності** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повністю зруйновані підприємства** | **Частково пошкоджені підприємства** |
| **Калинівська ТГ** | |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| **Броварська ТГ** | |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії»  (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
| **Баришівська ТГ** | |
| ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку, контора) | - |
| **Зазимська ТГ** | |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| **Великодимерська ТГ** | |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| **17** | **27** |

**Додаток № 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства** | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** | |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | КНС с. Плоске | 1 | Ні | - | - | Відсутні кошти | |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | | |
| 1 | Водогін | 1 | Ні | Частково | - | Власні кошти КП «Надія» | |

**Додаток № 8**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені мостові переходи** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці | ІІ | Ні | - | - | Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Зруйнований міст через  р. Трубіж (с. Заворичі- с. Мокрець) | Повна руйнація | Ні | 95 %  В стадії завершення | - | Державні кошти |
| 2 | Зруйнований міст через  р. Трубіж (с. Шевченкове) | Повна руйнація | Ні | Не розпочаті роботи | - | - |

**Додаток № 9**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Кінотеатр «Старт» в селище Баришівка | ІІІ | Ні | - | Знесено об’єкт | - |
| 2 | Будівля нежитлова (побуткомбінат)  с. Перемога | ІІ | Ні | Розпочато | Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт) | Спонсорські кошти, Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна даху | - | - |
| 2 | Заворицький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна дверей 2 шт. | - | - |

**Додаток № 10**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені культові споруди** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | Повністю знищена | Ні | - | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК’ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук’янівка, вул. Миру, 17 | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше | Ні | В стадії відновлення | - | Спонсорські кошти |
| **Калитянська територіальна громада** | | | | | | |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | Повністю знищена | Ні | - | Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння | Спонсорські кошти |