|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   **Додаток № 11****Перелік проєктів на території Броварського району,****що реалізовані або в стадії реалізації в І кварталі 2025 року**в тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік об'єктів****(назва, місцезнаходження)** | **Загальна вартість проєкту** **(в тис. грн.)** | **Освоєно всього коштів з початку робіт,** **тис. грн.** | **% виконаних робіт** | **Причина****невиконання** |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** |
| **Згурівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в селище Згурівка Броварського району Київської області | 27 654,4 | 0 | 79,6 | Військовий стан |
| **Калитянська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: селище Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області | 2 095,226 | 1 280,77392 | 80 | Роботи тривають, залишилась підлога |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23. Коригування | 56 666,840 | 19 334,00 | 30 | В процесі будівництв, завершення будівництва перенесено на 2025 рік |
| 2 | Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Плосківського ліцею Великодимерської селищної ради по вул. Київська, 2 в с. Плоске Броварського району Київської області | 56 816,191 | 0 | 0 | Права замовника будівництва передані Департаменту регіонального розвитку КОДА |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30 | 46 081,4 | 12 506.35 | 27,1 | Термін завершення робіт не настав |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини** |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» | 4 130,411 | 2 426,790 | 59 | Роботи тривають |
| **Баришівська ТГ** |
| 1 | «Громадські активності для розвитку громади» (ремонт ФАПу в с. Рудницьке) | 547,288 | 530,00 | 95 | Роботи тривають |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи** |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | 9 028,369 | 9 005,816 | 98 | Роботи тривають |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | [Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по вул. Київська в с. Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-22-004582-a)  | 532,90 | 266,00 | 50 | Роботи тривають |
| **Броварська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Олімпійська, 3 м. Бровари | 3 223,844 | 2 513,23 | 78,0 | Роботи тривають |
| 2 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари | 2 424,572 | 1 976,82 | 81,5 | Роботи тривають |
| 3 | Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 5 в с. Требухів Броварського району Київської області | 1 631,445 | 1 424,66 | 87,3 | Роботи тривають |
| 4 | Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Металургів, 11 в м. Бровари Броварського району Київської області | 1 604,343 | 1 211,92 | 75,5 | Роботи тривають |
| **Баришівська ТГ** |
| 1 | «Комфорт і тепло: оновлення теплопостачання для здорового навчання» (ремонт котельні в с. Селище) | 819,215 | 819,215 | 100 | - |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць,****тротуарів, бордюрної частини доріг** |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру селища Калинівка Броварського району Київської області | 120,5 | 101,1 | 83,9 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 2 | Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська селища Калинівка Броварського району Київської області | 66,4 | 21,9 | 32,9 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 3 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна селища Калинівка Броварського району | 192,1 | 123,2 | 64,1 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 4 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області | 199,0 | 48,5 | 24,4 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 5 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізку від мосту вздовж вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області | 99,4 | 78,9 | 79,4 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 6 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області | 130,5 | 85,1 | 65,2 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 7 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізку від повороту на ФГ «Журавушка» до мосту) | 133,9 | 121,7 | 90,9 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 8 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області | 103,2 | 44,7 | 43,3 | Зменшення обсягів закупівлі |
| 9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області | 23,3 | 15,1 | 64,8 | Зменшення обсягів закупівлі |
| **Броварська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 13, 13-А в м. Бровари Київської області | 7 681,509 | 5 927,94 | 77,2 | Роботи тривають |
| 2 | Рекострукція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області | 14 534,033 | 67,617 | 0,46 | Роботи тривають |
| 3 | Нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Стефаника Василя в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району Київської області  | 39 899,838 | 559,007 | 1,4 | Роботи тривають |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів** |
| **Броварська ТГ** |
| 1 | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області | 8 861,4180 | 4 404,609 | 49,7 | Роботи тривають |
| 2 | Нове будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області (додаткове встановлення обладнання) | 4 665,651 | 3 447,708 | 73,9 | Роботи тривають |
| **Згурівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області (коригування) | 7 097,893 | 130,08928 | 1,83 | Проведено тендерну закупівлю, роботи тривають |

 |