|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток № 11**  **Перелік проєктів на території Броварського району, що реалізовані**  **або в стадії реалізації в І півріччі 2025 року**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Перелік об'єктів**  **(назва, місцезнаходження)** | | **Загальна вартість проєкту,**  **в тис. грн.** | **Освоєно всього коштів з початку робіт,**  **в тис. грн.** | **% виконаних робіт** | **Причина**  **невиконання** | | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** | | | | | | | | **Згурівська ТГ** | | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в селище Згурівка Броварського району Київської області | | 27 654,4 | 0 | 79,6 | Військовий стан | | **Калитянська ТГ** | | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: селище Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області | | 2 095,226 | 1 280,77392 | 80 | Роботи тривають, залишилась підлога | | **Калинівська ТГ** | | | | | | | | 1 | Поточний ремонт приміщення ОЗО «Калинівський ліцей» (роздягальня спортзалу) за адресою: вул. Шкільна, 8, селище Калинівка Броварського району Київської області | | 49,7 | 49,7 | 100 |  | | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини** | | | | | | | | **Березанська ТГ** | | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» | | 5 021,015 | 4 429,077 | 100 |  | | **Баришівська ТГ** | | | | | | | | 1 | «Громадські активності для розвитку громади» (ремонт ФАПу в с. Рудницьке) | | 547,288 | 530,00 | 95 | Роботи тривають | | **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи** | | | | | | | | **Березанська ТГ** | | | | | | | | 1 | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | | 9 028,369 | 9 005,816 | 100 |  | | 2 | Реконструкція та будівництво електромереж 10-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 925 для живлення багатоквартирного будинку по вул. Київський шлях, 23 в м. Березань | | 682,295 | 682,295 | 100 |  | | **Великодимерська ТГ** | | | | | | | | 1 | [Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по  вул. Київська в с. Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-22-004582-a) | | 532,90 | 532,90 | 100 |  | | **Броварська ТГ** | | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Олімпійська, 3 м. Бровари | | 3 223,844 | 3 153,5968 | 97,82 | Роботи тривають | | 2 | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари | | 2 635,028 | 2 107,77 | 80 | Роботи тривають | | 3 | Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по  вул. Центральній, 5 в с. Требухів Броварського району Київської області | | 1 631,445 | 1 424,66 | 87,3 | Роботи тривають | | 4 | Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Металургів, 11 в  м. Бровари Броварського району Київської області | | 1 604,343 | 1 450,086 | 100 |  | | 5 | Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Київська, 310-А в м. Бровари Київської області | | 3 183,028 | 1 202,901 | 37,8 | Роботи тривають | | **Баришівська ТГ** | | | | | | | | 1 | «Комфорт і тепло: оновлення теплопостачання для здорового навчання» (ремонт котельні в с. Селище) | | 819,215 | 819,215 | 100 | - | | **Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць,**  **тротуарів, бордюрної частини доріг** | | | | | | | | **Калинівська ТГ** | | | | | | | | 1 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру селища Калинівка Броварського району Київської області | | 120,5 | 101,1 | 83,9 | Зменшення обсягів закупівлі | | 2 | Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська селища Калинівка Броварського району Київської області | | 66,4 | 21,9 | 32,9 | Зменшення обсягів закупівлі | | 3 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна селища Калинівка Броварського району | | 192,1 | 123,2 | 64,1 | Зменшення обсягів закупівлі | | 4 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області | | 199,0 | 48,5 | 24,4 | Зменшення обсягів закупівлі | | 5 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізку від мосту вздовж  вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області | | 99,4 | 78,9 | 79,4 | Зменшення обсягів закупівлі | | 6 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області | | 130,5 | 85,1 | 65,2 | Зменшення обсягів закупівлі | | 7 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між селищем Калинівка та  с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізку від повороту на  ФГ «Журавушка» до мосту) | | 133,9 | 121,7 | 90,9 | Зменшення обсягів закупівлі | | 8 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області | | 103,2 | 44,7 | 43,3 | Зменшення обсягів закупівлі | | 9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області | | 23,3 | 15,1 | 64,8 | Зменшення обсягів закупівлі | | 10 | Поточний (ямковий) ремонт доріг в с. Красилівка, с. Рожівка Броварського району Київської області | | 1 054,0 | 1 054,0 | 100 |  | | 11 | Капітальний ремонт тротуару та дорожнього покриття проїзної частини по  вул. Дачна в с. Скибин (на ділянці від вул. Озерна до вул. Козацька) | | 5 349,66 | 5 349,66 | 100 |  | | 12 | Оплата послуг по технічному та авторському наглядах, розробці ПКД | | 1 675,44 | 1 675,44 | 100 |  | | **Броварська ТГ** | | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 13, 13-А в м. Бровари Київської області | | 7 681,509 | 6 111,85 | 79,57 | Роботи тривають | | 2 | Рекострукція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області | | 14 534,033 | 67,617 | 0,46 | Роботи тривають | | 3 | | Нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Василя Стефаника в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району Київської області | 39 899,838 | 559,007 | 1,4 | Роботи тривають | | **Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів** | | | | | | | | **Броварська ТГ** | | | | | | | | 1 | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області | | 8 861,4180 | 7 890,102 | 89,04 | Роботи тривають | | 2 | Нове будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області (додаткове встановлення обладнання) | | 4 665,651 | 4 435,709 | 95,07 | Роботи тривають | | 3 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області | | 6 459,044 | 3 418,41524 | 52,92 | Роботи тривають | | **Березанська ТГ** | | | | | | | | 1 | Придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика с. Яблуневе | | 99,900 | 99,900 | 100 |  | |