Додаток № 1

| НЕ ВІДНОВЛЕНІ/ЧАСТКОВО ВІДНОВЛЕНІ ЗРУЙНОВАНІ/ПОШКОДЖЕНІ ОБ’ЄКТИ ІНФРАКТУКТУРИ, КУЛЬТОВІ СПОРУДИ, ПІДПРИЄМСТВА ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ СТАНОМ НА 30.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладу |  |  |  |  |  |  | Проведені роботи/ % виконання |  |  |  |  |  | За рахунок якого бюджету |  |  |  |  |
| Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Баришівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення) |  |  |  |  |  | 45 % |  |  |  |  |  | Проєкти, фінансування яких здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| 2 |  | ОЗО «Лукашівський ліцей» |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перемозький ліцей |  |  |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
| 5 |  | СК «Прогрес» |  |  |  |  |  | 47 % |  |  |  |  |  | Благодійні кошти |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Світильня Активні парки |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
| 2 |  | Богданівський ліцей |  |  |  |  |  | Ні Права замовника передані КОДА. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту згідно коригування ПКД 176 674,989 тис. грн. Тендерна закупівдя проведена, визначено виконавця робіт. Проведено демонтаж будівлі. Вивезено будівелььне сміття |  |  |  |  |  | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |  |  |  |  |
| 3 |  | ЗДО «Півник» |  |  |  |  |  | 35 % |  |  |  |  |  | Благодійні кошти |  |  |  |  |
| 4 |  | Плосківський ліцей |  |  |  |  |  | 98 % |  |  |  |  |  | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |  |  |  |  |
| 5 |  | Великодимерський ліцей |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  | Юнісеф відновив (вікна двері). Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мокрецький ліцей, с. Мокрець, вул. Нова, 2 |  |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  | Європейський інвестиційний банк |  |  |  |  |
| 2 |  | Заворицька гімназія (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 |  |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області |  |  |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |  | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД. Будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація |  |  |  |  |
| Березанська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Державний навчальний заклад «Березанський професійний аграрний ліцей» |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Зруйновані/пошкоджені заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Богданівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини |  |  |  |  |  | 87 % |  |  |  |  |  | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  | Благодійні кошти |  |  |  |  |
| Зруйновані/пошкоджені заклади культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші |  |  |  |  |  | Ні Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження, є кошторис на виконання ремонтних робіт |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 |  | Приміщення Дитячої музичної школи Баришівської селищної ради |  |  |  |  |  | Ні Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КНС с. Плоске |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Не відновлені/частково відновлені мостові переходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець) |  |  |  |  |  | 95 % |  |  |  |  |  | Державні кошти |  |  |  |  |
| Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мокрецький старостинський округ |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  |  | Благодійні кошти |  |  |  |  |
| Не відновлені/частково відновлені культові споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 |  | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога |  |  |  |  |  | Ні В стадії відновлення |  |  |  |  |  | Спонсорські кошти |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Зруйновані/пошкоджені об’єкти житлової інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повна руйнація |  |  |  |  |  |  | Значне зруйнування (капітальний ремонт) |  |  |  |  |  | Часткове зруйнування (поточний ремонт) |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  | Відновлено на 100 % |  | Відновлено частково |  | Всього |  | Відновлено на 100 % |  | Відновлено частково |  | Всього |  |  | Відновлено на 100 % |  | Відновлено частково |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 5 |  | 1 |  | 19 |  | 7 |  | 7 |  | 484 |  |  | 249 |  | 191 |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 15 |  | 0 |  | 18 |  | 8 |  | 10 |  | 308 |  |  | 249 |  | 59 |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | 198 |  | 0 |  | 491 |  | 142 |  | 267 |  | 1 525 |  |  | 230 |  | 615 |
| Калинівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 8 |  | 7 |  | 344 |  |  | 140 |  | 132 |
| Згурівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 16 |  | 0 |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 8 |  | 107 |  |  | 16 |  | 91 |
| Зазимська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 27 |  |  | 16 |  | 11 |
| Березанська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  |  | 17 |  | 10 |
| 334 |  |  | 219 |  | 6 |  | 559 |  | 169 |  | 303 |  | 2 839 |  |  | 933 |  | 1 109 |
| Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт категорія А до 200,0 тис. грн. |  |  |  |  |  | Ремонт категорія Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отримано житловий сертифікат |  |
|  |  |  |  |  |  | Від 200,0 тис. грн. до 350,0 тис. грн. |  |  |  |  |  | Від 200,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| Виплачена компенсація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |
| кількість |  |  |  | на суму |  | кількість |  |  | на суму |  |  | кількість |  |  | на суму |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 9 968 351,87 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 3 241 073,01 |  | 29 |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 4 939 242,83 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 1 187 725,18 |  | 15 |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 |  |  |  | 69 387 348,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 224 |  |  | 81 796 399,59 |  | 200 |  |
| Калинівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 28 582 421,53 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 |  |  | 21 270 048,13 |  | 11 |  |
| Згурівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 586 571,0 |  | 2 |  |  | 329 804,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Зазимська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 1 737 495,81 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 693 719,56 |  | 0 |  |
| Березанська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 759 979,01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 190 288,0 |  | 1 |  |
| 1 043 |  |  |  | 115 961 410,25 |  | 2 |  |  | 329 804,0 |  |  | 294 |  |  | 109 379 253,47 |  | 256 |  |
| Не відновлені підприємства всіх форм власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повністю зруйновані підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частково пошкоджені підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калинівська ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Логістік Юніон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Автосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Ластрен» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Броварська ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФІЛІЯ «УКРАВТО БРОВАРИ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Ралекс буд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Метал Япи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «МАКТОП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Броваритепловодоенергія» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАТ «БЗБК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «БРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП «Стандарт Оіл Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП «Пелікан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Укрхімтехінвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Касан нафта» («Петровський Бровар») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП «Главтара» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баришівська ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Крокус АНТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазимська ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Інвест Протектид» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПЗ «Плосківський» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Маядо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Феракс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Стор Сіті» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Теплобудмайстер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Онікс ТМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Вегітренд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП «ДОЗ «Брама» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП Громова Я.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП Якубовська Н.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП Хорошун Л.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП Васюк Н.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Велміт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ Фірма «Цеоліт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Вебер та сини» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Агроміт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП «Ніна М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Українська пивна компанія» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Укрсхідінвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аеро клуб Євростар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФОП Хомич Н.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФОП Колот В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФОП Ковшун Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФОП Бендик Л.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФОП Гордієнко В.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток № 2 ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ, ЩО РЕАЛІЗОВАНІ АБО В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ. № з/п; Перелік об'єктів (назва, місцезнаходження); Загальна вартість проєкту, в тис. грн.; Освоєно всього коштів з початку робіт, в тис. грн.; % виконаних робіт; Причина невиконання. Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти. Згурівська ТГ. 1; Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в селище Згурівка Броварського району Київської області; 27 654,4; 0; 79,6; Військовий стан. Калитянська ТГ. 1; Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: селище Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області; 2 095,226; 1 280,77392; 80; Роботи тривають, залишилась підлога. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт приміщення ОЗО «Калинівський ліцей» (роздягальня спортзалу) за адресою: вул. Шкільна, 8, селище Калинівка Броварського району Київської області; 49,7; 49,7; 100; -. 2; Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ОЗО «Калинівський ліцей» за адресою: вул. Шкільна, 8 селище Калинівка Броварського району Київської області; 3 628,7; 3 616,1; 99,7; Уточнення обсягів виконання робіт. 3; Капітальний ремонт внутрішніх (туалетних) приміщень Красилівського ліцею за адресою: вул. Л. Українки, 30 с. Красилівка Броварського району Київської області; 3 200,6; 2 671,7; 83,5; Термін закінчення робіт не настав. 4; Капітальний ремонт, улаштування найпростішого укриття для захисту у випадках надзвичайних ситуацій за адресою: вул. Жовтнева, 13, селище Калинівка Броварського району Київської області; 9 330,00; 3 799,8; 40,7; Термін закінчення робіт не настав. Броварська ТГ. 1; Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка» Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області; 64 886,110; 1 386,298; 2,14; Роботи тривають. Зазимська ТГ. 1; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7»; 25,0; 25,0; 100; -. 2; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщень: кабінету фізики та кабінету психолога Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7»; 25,0; 25,0; 100; -. 3; Капітальний ремонт тіньового навісу дитячого ігрового майданчика Рожнівської філії Пухівського закладу загальної середньої освіти Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району Київської області; 213,0; 2,7; 1,28; Роботи виконуються. 4; Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7; 1 495,9; 126,3; 8,44; Роботи виконуються. 5; Капітальний ремонт приміщень: кабінету фізики та кабінету психолога Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7; 1 070,0; 122,63; 11,46; Роботи виконуються. 6; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт вхідної групи входу зі сторони двору з облаштуванням навісу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 50,0; 49,9; 100; -. 7; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт вхідної групи центрального входу з влаштуванням пандусу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 15,0; 15,0; 100; -. 8; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт огорожі дошкільного підрозділу «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 15,0; 15,0; 100; -. 9; Погодження ПКД на «Реконструкцію системи газопостачання об'єкта за адресою: Київська область, Броварський район, с. Літки, вул. Шевченка, буд. 67»; 3,34; 3,34; 100; -. 10; Капітальний ремонт автобуса МАN Зазимського ліцею «Академія успіху» Зазимської сільської ради Броварського району Київської області; 386,22; 386,22; 100; -. 11; Капітальний ремонт вхідної групи центрального входу з влаштуванням пандусу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область; 560,0; 7,1; 1,27; Роботи виконуються. 12; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщення музею Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області»; 7,00; 7,00; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини. Березанська ТГ. 1; Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради»; 5 133,159; 5 133,159; 100; -. Баришівська ТГ. 1; «Громадські активності для розвитку громади» (ремонт ФАПу в с. Рудницьке); 547,288; 547,288; 100; -. Броварська ТГ. 1; Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «БРОВАРСЬКА БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області; 247 285,85; 40 558,778; 16,40; Роботи тривають. Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи. Березанська ТГ. 1; Реконструкція КНС № 2 в м. Березань; 9 028,369; 9 005,816; 100; -. 2; Реконструкція та будівництво електромереж 10-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 925 для живлення багатоквартирного будинку по вул. Київський шлях, 23 в м. Березань; 619,295; 619,295; 100; -. Великодимерська ТГ. 1; Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по вул. Київська в с. Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій; 532,90; 532,90; 100; -. Броварська ТГ. 1; Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Олімпійська, 3 м. Бровари; 3 223,844; 3 153,6; 100; -. 2; Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари; 2 635,028; 2 117,078; 80,34; Роботи тривають. 3; Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 5 в с. Требухів Броварського району Київської області; 1 631,445; 1 424,66; 87,3; Роботи тривають. 4; Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Металургів, 11 в м. Бровари Броварського району Київської області; 1 604,343; 1 450,086; 100; -. 5; Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Київська, 310-А в м. Бровари Київської області; 3 183,028; 2 703,934; 85; Роботи тривають. 6; Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Київська, 292 в м. Бровари Броварського району Київської області; 4 189,513; 121,946; 3; Роботи тривають. Баришівська ТГ. 1; «Комфорт і тепло: оновлення теплопостачання для здорового навчання» (ремонт котельні в с. Селище); 819,215; 819,215; 100; -. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Красилівка Броварського району Київської області; 231,49171; 231,49171; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць, тротуарів, бордюрної частини доріг. Калинівська ТГ. 1; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру селища Калинівка Броварського району Київської області; 120,5; 101,1; 83,9; Зменшення обсягів закупівлі. 2; Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська селища Калинівка Броварського району Київської області; 66,4; 21,9; 32,9; Зменшення обсягів закупівлі. 3; Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна селища Калинівка Броварського району; 192,1; 123,2; 64,1; Зменшення обсягів закупівлі. 4; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області; 199,0; 48,5; 24,4; Зменшення обсягів закупівлі. 5; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізку від мосту вздовж вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області; 99,4; 78,9; 79,4; Зменшення обсягів закупівлі. 6; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області; 130,5; 85,1; 65,2; Зменшення обсягів закупівлі. 7; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізку від повороту на ФГ «Журавушка» до мосту); 133,9; 121,7; 90,9; Зменшення обсягів закупівлі. 8; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області; 103,2; 44,7; 43,3; Зменшення обсягів закупівлі. 9; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області; 23,3; 15,1; 64,8; Зменшення обсягів закупівлі. 10; Поточний (ямковий) ремонт доріг в с. Красилівка, с. Рожівка, с. Скибин, с. Квітневе, с. Перемога, селищі Калинівка Броварського району Київської області; 1 909,30; 1 909,30; 100; -. 11; Капітальний ремонт тротуару та дорожнього покриття проїзної частини по вул. Дачна в с. Скибин (на ділянці від вул. Озерна до вул. Козацька); 5 349,66; 5 349,66; 100; -. 12; Поточний (ямковий) ремонт дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області; 39,1; 39,1; 100; -. Броварська ТГ. 1; Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 13, 13-А в м. Бровари Броварського району Київської області; 8 145,526; 6 152,791; 75,5; Роботи тривають. 2; Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 15, 15-А в м. Бровари Броварського району Київської області; 16 770,229; 266,591; 1,5; Роботи тривають. 3; Капітальний ремонт тротуару на прибудинковій території (відновлення елементів благоустрою) по вул. Чорних Запорожців, 55 в м. Бровари Броварського району Київської області; 1 494,79; 1 267,439; 85; Роботи тривають. 4; Нове будівництво пров. Івана Сокура в м. Бровари Броварського району Київської області; 22 039,496; 386,563; 1,8; Роботи тривають. 5; Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Броварського району Київської області; 14 534,033; 2 155,92312; 14,8; Роботи тривають. 6; Нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Василя Стефаника в м. Бровари Броварського району Київської області; 39 899,838; 559,007; 1,4; Роботи тривають. Згурівська ТГ. 1; Капітальний ремонт дорожнього покриття провулок Садовий селище Згурівка Броварського району Київської області; 795,184; 795,184; 100; -. 2; Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Миру, 22, с. Войтове Броварського району Київської області; 822,862; 822,862; 100; -. 3; Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Кирія, 7-А, селище Згурівка Броварського району Київської області; 380,07953; 380,07953; 100; -. 4; Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Центральна, 8 селище Згурівка Броварського району Київської області; 230,457; 230,457; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів. Броварська ТГ. 1; Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області; 8 861,4180; 7 890,103; 89; Роботи тривають. 2; Нове будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області (додаткове встановлення обладнання); 4 665,651; 4 435,7095; 95; Роботи тривають. 3; Капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області; 6 459,044; 4 498,131; 70; Роботи тривають. Березанська ТГ. 1; Придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика с. Яблуневе; 99,900; 99,900; 100; -. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт обладнання дитячих майданчиків в селищі Калинівка Броварського району Київської області; 575,6; 575,6; 100; -. 2; Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Центральна с. Квітневе Броварського району Київської області; 117,7; 117,7; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на будівництво об’єкту: «Берегоукріплення берегу вздовж вулиці Святої Єлизавети на річці Десна в межах с. Зазим'я Броварського району Київської області»; 485,625; 25,4; 5,23; Роботи виконуються.