Інформація

про хід виконання районною державною адміністрацією

повноважень, делегованих районною радою, з питань сприяння інвестиційній діяльності на території району

Діяльність Броварської районної державної адміністрації, Броварської районної ради та територіальних громад направлена на залучення інвестицій та покращення інвестиційного клімату на території Броварського району.

Інвестиції спрямовуються на проведення реконструкції та технічне переоснащення основних виробничих фондів, введення нових об`єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення.

Протягом 9 місяців 2025 року на території Броварського району впроваджено (впроваджується) біля 70 інвестиційних проєктів, в результаті яких створено 334 нових робочих місця:

| № з/п | Назва проєкту | Строк реалізації | Джерело фінансування | Вартість проєкту, в тис. грн. | Використано коштів з початку будівництва, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Броварська міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт з’їздів через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка, м. Бровари | 2024-2025 | Місцевий бюджет | 92 780,507 | 83 701,181 | 90,21 |
| 2 | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня по ул. Симона Петлюри, 17-Б, м. Бровари | 2019-2025 | Місцевий бюджет | 489 503,933 | 470 427,414 | 100 |
| 3 | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого, 3, м. Бровари | 2021-2025 | Місцевий бюджет/ЄІБ | 86 596,640 | 30 056,219 | 34,7 |
| 4 | Капітальний ремонт вхідної групи з елементами благоустрою Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю БМР по вул. Героїв України, 8-А (Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю БМР) | 2025 | Місцевий бюджет | - | - | 100 |
| 5 | Ліквідація наслідків збройної агресії РФ, об’єкт розташований за адресою: вул. Щолківська, 6 (коригування) | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 6 | Нове будівництво об’єкта по бульв. Незалежності, 22 (ТОВ «СОЛАР ФАРМ – 8») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 7 | Реконструкція центрального самопливного колектора по бульв. Незалежності, 53/1 від вул. Січових Стрільців до КНС № 3 бульв. Незалежності, 53/1 (коригування) (КП БМР БР КО «Броваритепловодоенергія») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 8 | Реконструкція квартири № 72 під торгово-офісне нежитлове приміщення з влаштуванням вхідних груп з легких металевих конструкцій та засобів для маломобільних груп населення по вул. Олімпійській, 10 (фізична особа) | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 9 | Реконструкція квартири № 115 під торгово-офісне нежитлове приміщення з влаштуванням вхідних груп з легких металевих конструкцій та засобів для маломобільних груп населення по вул. Олімпійській, 2-А (фізична особа) | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 10 | Реконструкція частини житлового будинку під багатофункціональний центр для обслуговування населення по вул. Павла Чубинського, 12-А (фізична особа) | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 11 | Нове будівництво адміністративно-офісної будівлі по вул. Героїв України, 26-Б (Релігійна громада (помісна церква) Євангельських християн «Хвала і поклоніння») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 12 | Реконструкція з розширенням гаражу по вул. Броварської Сотні, 5 (ТОВ «ГОРИЗОНТАЛЬ ЛАЙТ») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 13 | Нове будівництво виробничої бази по вул. Олега Онікієнка, 127 д (ТОВ «ОЛДА») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 14 | Нове будівництво заводу пакувального обладнання за адресою: вул. Броварської сотні, 5-а (ТОВ «Виробниче підприємство «БАЗИС») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| Великодимерська селищна територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького, 124 в с. Богданівка Броварського району Київської області | 2024-2025 | Місцевий бюджет/субвенція МОЗ | 22 150,905 тис. грн., із них: 16 000,00 тис. грн. субвенція МОЗ | - | 87 |
| 2 | «Реконструкція каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська область, Броварський район, село Бобрик, вулиця Дільовська, 2 (коригування)» | 2024-2026 | Інші джерела (Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) | 3 010 000 євро | - | 10 |
| 3 | «Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (коригування)» | 2024-2026 | Інші джерела (Бельгійське агентство з розвитку Enabel) | 54 624,03472 | 34 285,88797 | 60 |
| Зазимська сільська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво початкової школи в с. Погреби (ТОВ «Гніздо+») | 2025 | Власні кошти | - | - | 100 |
| 2 | Будівництво багатоквартирного житлового комплексу «Ріверсайд» в с. Погреби | 2019-2026 | Інвесторські кошти | - | - | - |
| 3 | Будівництво багатоквартирного житлового комплексу «Десна Парк» в с. Зазим’я | 2021-2025 | Інвесторські кошти | - | - | - |
| 4 | Будівництво офісно-складського комплексу ТОВ «Аква-Родос» в с. Зазим’я | 2024-2025 | Власні кошти | - | - | - |
| Баришівська селищна територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт Філії Рудницька гімназія опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рудницьке, вул. Шевченка, 4-А | 2022-2025 | Проєкти, фінансування яких здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком | 66 784,728 | - | 70 |
| 2 | Капітальний ремонт Баришівського ліцею імені Миколи Зерова Баришівської селищної ради по вул. Центральна, 33 в селище Баришівка | 2022-2025 |  | 79 003,006 | - | 45 |
| 3 | Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Лукашівський ліцей» Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, с. Лукаші, вул. Центральна, 1 | 2022-2025 |  | 41 435,715 | - | 70 |
| 4 | «Простори активних громадян у деокупованих селах Баришівської громади Київщини» (проведення капітального ремонту колишнього басейну в ЦПР «Мрія» (селище Баришівка) з облаштуванням спортивного залу, роздягальні | 2024-2025 | Проєкт впроваджений в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструвався українською громадською організацією ІСАР «Єднання» за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами-партнерами у співпраці з Фондом «МХП-Громаді» | 1 700,00 | - | 100 |
| 5 | «Простір захисту: ремонт та облаштування укриття для спільноти» (проведення поточного ремонту та закупівля обладнання, канцелярських матеріалів та мультимедійного обладнання для укриття в ЦПР «Мрія» | 2024-2025 | Проєкт «Підтримка участі громадськості у відновленні стійкості громад Київської та Чернігівської областей» | 123,00 | - | 100 |
| 6 | «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні для технологічної моделі організації харчування «Опорна кухня» будівлі Баришівського ліцею ім. М. Зерова Баришівської селищної ради | 2024-2025 | Державний та місцевий бюджети | 12 150,00 | - | 100 |
| 7 | «Сила і воля: адаптивний спорт для незламних Героїв України» (створення адаптивного спортивного клубу: придбання необхідного інвентарю та обладнання, оплата праці тренера-реабілітолога) | 2024-2025 | «Час діяти, нестримні» від БО «БФ «МХП-Громаді» | 579,116 | - | 100 |
| 8 | Нове будівництво споруд подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Баришівського ліцею | 2025 | Бельгійська агенція розвитку Enabel | 75 394,020 | - | 40 |
| 9 | Крок назустріч комфорту: благоустрій скверу в селищі Баришівка | 2025 | БО «БФ «МХП-Громаді» та спонсорські кошти соціально-відповідального бізнесу | 2 028,420 | - | 100 |
| 10 | Проведено ремонтні роботи найпростішого укриття в ОЗО «Морозівський ліцей ім. Д. Поповича» | 2025 | ARCS-Arci Culture Solidali APS | 3 327,14 євро | - | 100 |
| 11 | У межах проєкту допомоги Україні Перемозькій гімназії надано меблі та обладнання для облаштування найпростішого укриття | 2025 | Відокремлений підрозділ Угорської екуменічної служби допомоги в Україні | 530,634 | - | 100 |
| 12 | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної ради Київської області поповнила матеріально-технічну базу завдяки участі в проєкті «Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів у громадах Київської та Івано-Франківської областей» | 2025 | ВАФ із громадського здоров’я | 800,000 | - | 100 |
| 13 | Ремонт і модернізація маніпуляційного кабінету КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної ради Київської області | 2025 | БФ «МХП-Громаді» | 257,000 | - | 100 |
| 14 | Надання послуг у межах проєкту «Малі гранти для надання соціальних послуг сім’ям з дітьми» | 2025 | Уряд Великої Британії в рамках Проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)», що впроваджується у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Фондом соціального страхування України та UNICEF Україна, за адміністрування ІСАР Єднання | 2 300,000 | - | 40 |
| Згурівська селищна територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція даху адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області | 2025 | Бюджет Згурівської селищної територіальної громади | 1 720,5 | 1 720,5 | 100 |
| 2 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області (коригування) | 2025 | Бюджет Згурівської селищної територіальної громади | 7 097,893 | 2 364,474 | 33,3 |
| Березанська міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Індустріальний парк «Місто скла» | 5 років | Власні кошти інвестора, кредитні кошти, грантові кошти | 3 485,00 | - | - |
| Калитянська селищна територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі Мокрецького ліцею Калитянської селищної ради, що розташований по вул. Нова 2, в с. Мокрець Броварського району Київської області | 2025-2026 | Європейський інвестиційний банк | 62 522,25 | 30 300,00 | 40 |
| Калинівська селищна територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТОВ «Асканія-Флора»: система охолодження/опалення теплиць на площі 1,6 га | 2024-2025 | Власні кошти | Вартість проєкту 1,1 млн. євро | - | 50 |
| 2 | ТОВ «Асканія-Флора»: встановлення світлодіодних світильників у теплицях на площі 3,2 га | 2025 | Власні кошти | Вартість проєкту 2 млн. доларів | - | - |
| 3 | Будівництво автозаправочного комплексу під торговою маркою «СОR ENERGY Е-95» в районі транспортної розв’язки ПК7+60 (автошлях М01) та Е95 (за мостом) | 2024-2025 | Власні кошти | 110 000,0 | - | 100 |
| 4 | Будівництво магазину торгівельної мережі супермаркетів «АТБ» по вул. Київській, с. Скибин (автошлях М01, перед мостом у напрямку Чернігів – Київ) | 2024-2025 | Власні кошти | Вартість проєкту 1 млн. доларів | - | - |
| 5 | Будівництво автозаправочної станції в районі транспортної розв’язки ПК7+60 (автошлях М01) та Е95 (перед мостом) – торгова марка EURO 5 | 2024-2025 | Власні кошти | - | - | - |
| 6 | Нове будівництво споруд подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею | 2025 | Власні кошти | 46 081,4 | 41 538,8 | 90,14 |

Протягом 9 місяців 2025 року на території району відкрито 25 закладів по обслуговуванню населення:

| № з/п | Назва закладу | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- |
| Броварська міська територіальна громада |  |  |
| 1 | Нове будівництво закладу ресторанного господарства (закусочної) по вул. Київській, 162 в м. Бровари (ТОВ «ІНЖУР») | Власні кошти |
| 2 | Реконструкція торгового дому «Відень» під магазин продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Марії Лагунової, 2-А в м. Бровари (фізичні особи) |  |
| Баришівська селищна територіальна громада |  |  |
| 1 | Торгова точка страв швидкого приготування в селищі Баришівка «Pizza Day» (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування) | Власні кошти |
| 2 | 2 магазина готових страв приготування в селищі Баришівка: «Кулінарія» та «Пан смачного» (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування) |  |
| 3 | Магазин одягу торгової марки «Sinsay» в селищі Баришівка |  |
| 4 | Магазин «Продукти» в селищі Баришівка |  |
| 5 | Кав’ярня в селищі Баришівка |  |
| Зазимська сільська територіальна громада |  |  |
| 1 | Кав’ярня в с. Зазим’я | Власні кошти |
| 2 | Майстерня з виготовлення та ремонту ключів в с. Погреби |  |
| 3 | Перукарня в с. Пухівка |  |
| 4 | ТОВ «РУШ», магазин EVA, с. Зазим’я |  |
| 5 | ТОВ «Вигідна покупка», магазин Аврора, с. Погреби |  |
| 6 | Аптека «Подорожник», с. Зазим’я |  |
| 7 | Магазин «Чумацькі напівфабрикати» в с. Зазим’я |  |
| Березанська міська територіальна громада |  |  |
| 1 | Магазин свіжої випічки «Сімейна пекарня» в м. Березань | Власні кошти |
| 2 | Мережа «Добре молоко» в м. Березань |  |
| 3 | Мережа закладів швидкого харчування «GREEN DONER» в м. Березань |  |
| 4 | Магазин «Луна+» в м. Березань |  |
| Калитянська селищна територіальна громада |  |  |
| 1 | ТОВ «Вигідна покупка», магазин Аврора, селище Калита | Власні кошти |
| Великодимерська селищна територіальна громада |  |  |
| 1 | Б’юті студія TEEN beauty studio в селищі Велика Димерка | Власні кошти |
| 2 | BOOM BEER BAR пивний магазин в с. Богданівка |  |
| 3 | Кіоск з шаурмою в селищі Велика Димерка |  |
| 4 | М’ясний магазин в селищі Велика Димерка |  |
| 5 | Pulse bar в с. Богданівка |  |

Слід зазначити, що 1 вересня 2025 року в Броварському районі відкрито 
2 початкові школи повного дня: комунальна в м. Бровари (Броварська територіальна громада) та приватна в с. Погреби (Зазимська територіальна громада). На відкритті початкової школи в м. Бровари особисто був присутній Президент України Володимир Зеленський.

Виконувач обов’язків

голови адміністрації	                                                                   Віталій БІГУН