Додаток № 1

| Не відновлені/частково відновлені зруйновані/пошкоджені об’єкти інфраструктури, культові споруди |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повна назва закладу |  | Загальна вартість робіт | Вартість вже виконаних робіт з початку відновлення | % виконання робіт | За рахунок якого бюджету виконуються роботи |
| Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баришівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення) |  | 79 003,006 | - | 20 | Фінансування робіт здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком |
| 2 | ОЗО «Лукашівський ліцей» |  | 41 435,715 | - | 98 |  |
| 3 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» |  | 66 784,728 | - | 65 |  |
| 4 | Перемозький ліцей |  | - | - | 75 | Спонсорські кошти |
| 5 | СК «Прогрес» |  | - | - | 47 |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Світильня Активні парки |  | 30,000 | Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | 80 | Державний бюджет |
| 2 | Богданівський ліцей |  | 220 699,808 | 7 068,835 | 5 | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 3 | ЗДО «Півник» |  | 186 452,682 | - | 35 | Спонсорські кошти |
| 4 | Великодимерський ліцей |  | 69 493,411 | 243,150 | 55 | Юнісеф відновив (вікна двері).Покрівля даху - благодійні кошти |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мокрецький ліцей, с. Мокрець, вул. Нова, 2 |  | 62 522,25 | 30 300,00 | 40 | ЄІБ |
| 2 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 |  | - | - | 40 | Державний бюджет |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради |  | - | - | Роботи виконуються | Виконавець проєкту ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт |  | - | - | Частково виконано | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| Не відновлені/частково відновлені заклади культури |  |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця |  | - | - | - | - |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші |  | - | - | - | - |
| 2 | Приміщення Дитячої музичної школи Баришівської селищної ради |  | - | - | - | - |
| Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС с. Плоске |  | - | - | - | Відсутні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені мостові переходи |  |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня – Кулаженці |  | - | - | - | Дежавні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури |  |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мокрецький старостинський округ |  | - | - | - | - |
| Не відновлені/частково відновлені культові споруди |  |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка |  | - | - | - | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога |  | - | - | - | - |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | - | - | - | - |
| Додаток № 2 Відновлення зруйнованого/пошкодженого житла Назва територіальної громади; єВідновлення (200-350-500 тис. грн.). Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень; % прийнятих рішень; Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 149; 28; 118; 13 728,349; 146; 97,99; -. Калитянська ТГ; 92; 15; 69; 7 154,893; 84; 91,30; -. Великодимерська ТГ; 1 132; 161; 883; 167 831,412; 1 044; 92,23; -. Калинівська ТГ; 270; 31; 239; 43 799,218; 270; 100,00; -. Згурівська ТГ; 8; 0; 7; 197,598; 7; 87,50; -. Броварська ТГ; 88; 13; 53; 3 658,316; 66; 75,00; -. Зазимська ТГ; 146; 12; 111; 21 783,542; 123; 84,25; -. Березанська ТГ; 19; 2; 17; 1 096,326; 19; 100,00; -. Всього; 1 904; 262; 1 497; 259 249,6540; 1 759; 92,38; -. Назва територіальної громади; Сертифікати. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 37; 6; 30; 78 190,7796; 36; 97,30; -. Калитянська ТГ; 20; 1; 15; 37 561,2456; 16; 80,00; -. Великодимерська ТГ; 313; 88; 210; 561 875,9276; 298; 95,21; -. Калинівська ТГ; 11; 1; 10; 31 903,4565; 11; 100,00; -. Згурівська ТГ; -; -; -; 0; -; -; -. Броварська ТГ; 4; 2; 1; 4 936,2350; 3; 75,00; -. Зазимська ТГ; 8; 1; 6; 28 503,7467; 7; 87,50; -. Березанська ТГ; 1; -; 1; 3 830,3030; 1; 100,00; -. Всього; 394; 99; 273; 746 801,6940; 372; 94,42; -. Назва територіальної громади; Грошова компенсація. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість,од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 16; 7; 8; 14 933,461; 15; 93,75; -. Калитянська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Великодимерська ТГ; 56; 20; 33; 122 819,204; 53; 94,64; -. Калинівська ТГ; 2; 1; 1; 6 743,49113; 2; 100,00; -. Згурівська ТГ; 1; 1; -; 0; 1; 100,00; -. Броварська ТГ; 1; -; -; 0; -; -; -. Зазимська ТГ; 3; 2; 1; 6 568,16036; 3; 100,00; -. Березанська ТГ; -; -; -; 0; -; -; -. Всього; 80; 32; 43; 151 064,3165; 75; 93,75; -. |

Додаток № 3

| Не відновлені підприємства всіх форм власності |  |
| --- | --- |
| Повністю зруйновані підприємства | Частково пошкоджені підприємства |
| Калинівська ТГ |  |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| - | ТОВ «Ластрен» |
| Броварська ТГ |  |
| ФІЛІЯ «УКРАВТО БРОВАРИ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» | - |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
| - | ПАТ «БЗБК» |
| - | ТОВ «БРАЗ» |
| - | ПП «Стандарт Оіл Плюс» |
| - | ПП «Пелікан» |
| - | ГО «Купол» |
| - | ТОВ «Укрхімтехінвест» |
| - | ТОВ «Касан нафта» («Петровський Бровар») |
| - | ПП «Главтара» |
| Баришівська ТГ |  |
| ТОВ «Крокус АНТ» | - |
| Зазимська ТГ |  |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| Великодимерська ТГ |  |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| 17 | 36 |

Додаток № 4 Перелік проєктів на території Броварського району, що реалізовані або в стадії реалізації. № з/п; Перелік об'єктів (назва, місцезнаходження); Загальна вартість проєкту, в тис. грн.; Освоєно всього коштів з початку робіт, в тис. грн.; % виконаних робіт; Причина невиконання. Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти. Згурівська ТГ. 1; Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в селище Згурівка Броварського району Київської області; 27 654,40; 0; 79,60; Військовий стан. Калитянська ТГ. 1; Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: селище Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області; 2 095,226; 1 280,77392; 80; Роботи тривають, залишилась підлога. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт приміщення ОЗО «Калинівський ліцей» (роздягальня спортзалу) за адресою: вул. Шкільна, 8, селище Калинівка Броварського району Київської області; 49,70; 49,70; 100; -. 2; Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ОЗО «Калинівський ліцей» за адресою: вул. Шкільна, 8 селище Калинівка Броварського району Київської області; 3 628,70; 3 616,10; 100; -. 3; Капітальний ремонт внутрішніх (туалетних) приміщень Красилівського ліцею за адресою: вул. Л. Українки, 30 с. Красилівка Броварського району Київської області; 3 200,60; 3 099,9; 100; -. 4; Капітальний ремонт, улаштування найпростішого укриття для захисту у випадках надзвичайних ситуацій за адресою: вул. Жовтнева, 13, селище Калинівка Броварського району Київської області; 7 756,7; 7 756,7; 100; -. 5; Капітальний ремонт внутрішнього водопроводу ЗДО «Курчатко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Слави, 17 в с. Рожівка Броварського району Київської області; 119,9; 119,9; 100; -. 6; Капітальний ремонт встановлення системи пасивного блискавкозахисту на об'єкті за адресою: вул. Слави, 17, с. Рожівка, Броварського району, Київської області; 281,7; 281,7; 100; -. 7; Поточний ремонт приміщення харчоблоку ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вул. Жовтнева, 13 селище Калинівка Броварського району Київської області; 299,6; 299,6; 100; -. 8; Послуги із поточного ремонту в укритті для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Лесі Українки, 30 с. Красилівка; 298,9; 298,9; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування найпростішого укриття в дошкільному підрозділі «Десняночка» Пухівського ЗЗСО Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Деснянська, 2-А в с. Пухівка Броварського району Київської області; 698,143; 677,243; 100; -. 2; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об’єкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7»; 25,0; 25,0; 100; -. 3; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщень: кабінету фізики та кабінету психолога Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7»; 25,0; 25,0; 100; -. 4; Капітальний ремонт тіньового навісу дитячого ігрового майданчика Рожнівської філії Пухівського закладу загальної середньої освіти Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району Київської області; 213,227; 213,227; 100; -. 5; Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7; 1 325,744; 1 324,481; 100; -. 6; Аварійний капітальний ремонт даху будівлі Зазимського ліцею «Академія успіху» Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Лісова, 61, с. Зазим'я, Броварський район, Київська область; 248,785; 248,785; 100; -. 7; Капітальний ремонт приміщень: кабінету фізики та кабінету психолога Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Соборна, 7; 1 061,426; 963,821; 100; -. 8; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт вхідної групи входу зі сторони двору з облаштуванням навісу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 50,0; 49,9; 100; -. 9; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт вхідної групи центрального входу з влаштуванням пандусу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 15,0; 15,0; 100; -. 10; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт огорожі дошкільного підрозділу «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область»; 15,0; 15,0; 100; -. 11; Погодження ПКД на «Реконструкцію системи газопостачання об'єкта за адресою: Київська обл., Броварський район, с. Літки, вул. Шевченка, буд. 67»; 3,34; 3,34; 100; -. 12; Капітальний ремонт автобуса МАN Зазимського ліцею «Академія успіху» Зазимської сільської ради Броварського району Київської області; 386,22; 386,22; 100; -. 13; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням освітнього простору Зазимського ліцею «Академія успіху» Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Лісова, 61, с. Зазим'я, Броварський район, Київська область»; 330,147; 330,147; 100; -. 14; Виготовлення ПКД з проходження експертизи та вартість робіт по об'єкту: «Аварійно-відновлювальний капітальний ремонт зовнішніх мереж водовідведення дошкільного підрозділу «Лісова пісня» Погребського ліцею Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою: вул. Соборна, буд. 3, с. Погреби, Броварський район, Київська область»; 774,020; 613,774; 100; -. 15; Капітальний ремонт вхідної групи центрального входу з влаштуванням пандусу в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області за адресою:вул. Музиченка, буд. 2, с. Літки, Броварський район Київська область; 560,0; 558,947; 100; -. 16; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщення музею Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області»; 7,00; 7,00; 100; -. 17; Розроблення ПКД та проходження експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт відмостки Пухівського ЗЗСО Зазимської сільської ради Броварського району Київської області по вул. Поштова, 14 в с. Пухівка Броварського району Київської області»; 14,408; 14,408; 100; -. 18; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт шкільної майстерні Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, за адресою: с. Літки, вул. Шевченка, 67»; 20,00; 19,5; 100; -. 19; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи по об'єкту: «Нове будівництво універсального спортивного майданчика з інклюзивною доступністю на території Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, за адресою: вул. Шевченка, 67, с. Літки, Броварський район, Київська область»; 99,00; 99,00; 100; -. 20; Капітальний ремонт приміщення музею Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха Зазимської сільської ради; 347,874; 342,888; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини. Березанська ТГ. 1; Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради»; 5 133,159; 5 133,159; 100; -. Баришівська ТГ. 1; «Громадські активності для розвитку громади» (ремонт ФАПу в с. Рудницьке); 547,288; 547,288; 100; -. Калинівська ТГ. 1; Капітальний ремонт встановлення системи пасивного блискавкозахисту на об'єкті за адресою: вул. Центральна, 17, с. Красилівка Броварського району Київської області; 160,6; 160,6; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Нове будівництво господарської будівлі для обслуговування медамбулаторії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка вул. Деснянська 1-А; 530,716; 530,716; 100; -. 2; Корегування ПКД з проходженням експертизи на об'єкт: «Нове будівництво господарської будівлі для обслуговування медамбулаторії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка вул. Деснянська 1-А» (Корегування); 35,100; 35,100; 100; -. 3; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт покрівлі будувлі Пухівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська область, Броварський район., с. Пухівка, вул. Деснянська, 1-А»; 96,269; 96,269; 100; -. 4; Капітальний ремонт приміщень Літочківського фельдшерського пункту за адресою: вул. Каштанова, 6-Б в с. Літочки Броварського району Київської області; 281,516; 281,444; 100; -. 5; Реконструкція системи електропостачання шляхом встановлення сонячних фотомодулів з підключенням до існуючого інвектора в будівлі Літківської медамбулаторії по провулку Мельника, буд. 5 в с. Літки; 348,9; 348,9; 100; -. 6; Капітальний ремонт покрівлі будувлі Пухівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Київська область, Броварський район., с. Пухівка, вул. Деснянська, 1-А»; 2 142,586; 1 968,497; 100; -. 7; Нове будівництво господарської будівлі для обслуговування медамбулаторії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка вул. Деснянська 1-А». Коригування; 2 339,329; 2 292,020; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи. Березанська ТГ. 1; Реконструкція КНС № 2 в м. Березань; 9 028,369; 9 005,816; 100; -. 2; Реконструкція та будівництво електромереж 10-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 925 для живлення багатоквартирного будинку по вул. Київський шлях, 23 в м. Березань; 619,295; 619,295; 100; -. 3; Капітальний ремонт системи опалення в нежитловій будівлі УСВП; 50,00; 50,00; 100; -. Великодимерська ТГ. 1; Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по вул. Київська в с. Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій; 532,90; 532,90; 100; -. Броварська ТГ. 1; Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Олімпійська, 3 м. Бровари; 3 223,844; 3 155,380; 100; -. 2; Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари; 2 635,028; 2 401,788; 100; -. 3; Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 5 в с. Требухів Броварського району Київської області; 1 631,445; 1 507,90; 100; -. 4; Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Металургів, 11 в м. Бровари Броварського району Київської області; 1 604,343; 1 450,086; 100; -. 5; Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Київська, 310-А в м. Бровари Київської області; 3 183,028; 2 795,12869; 100; -. 6; Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Київська, 292 в м. Бровари Броварського району Київської області; 4 189,513; 3 868,61473; 100; -. 7; Капітальний ремонт ГРЩ-0,4 кВ у багатоповерхових будинках м. Бровари; 2 545,253; 2 296,13839; 100; -. 8; Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирному будинку по вул. Аркадія Голуба, 1 в м. Бровари Броварського району Київської області; 1 147,836; 990,814; 100; -. 9; Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках м. Бровари; 4 297,688; 4 081,16; 100; -. Баришівська ТГ. 1; «Комфорт і тепло: оновлення теплопостачання для здорового навчання» (ремонт котельні в с. Селище); 819,215; 819,215; 100; -. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Красилівка Броварського району Київської області; 231,49171; 231,49171; 100; -. 2; Капітальний ремонт (розширення) мережі вуличного освітлення в селищі Калинівка, с. Рожівка; 3 797,7; 3 797,7; 100; -. 3; Капітальний ремонт (розширення) мережі вуличного освітлення в селищі Калинівка Броварського району Київської області; 2 103,0; 641,6; 30,5; Роботи тривають. 4; Капітальний ремонт (розширення) мереж відеонагляду в с. Квітневе та Перемога; 1 262,2; 1 262,2; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт в приміщенні котельні за адресою: Київська область, Броварський район, село Зазим'я, вулиця Широка, 6»; 63,0; 63,0; 100; -. 2; Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Шевченка в с. Погреби Броварського району Київської області; 147,271; 147,271; 100; -. 3; Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Заболотна в с. Зазим'я Броварського району Київської області; 129,840; 129,840; 100; -. 4; Розроблення ПКД та проходження експертизи по об'єкту: «Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Зимна, вул. Волошкова та частини вул. Деснянська в с. Зазим'я Броварського району Київської області»; 95,0; 95,0; 100; -. 5; Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Осинки в с. Зазим'я Броварського району Київської області; 170,0; 170,0; 100; -. 6; Розроблення ПКД та проходження експертизи по об'єкту: «Нове будівництво частини мережі вуличного освітлення по вул. Хатянівська, вул. Каштанова та вул. Лугова в с. Літочки Броварського району Київської області»; 95,0; 93,720; 100; -. 7; Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) в приміщенні комунальної власності громади (пождепо) по вул. Соборна, 7-А, в с. Погреби, Броварського району Київської області; 299,5; 299,18; 100; -. 8; Розроблення кошторисної документації на підставі дефектного акту та проходження експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі адміністартивної будівлі по вул. Широка, буд. 6 в с. Зазим'я Броварського району Київської області»; 40,0; 40,0; 100; -. 9; Капітальний ремонт в приміщенні котельні за адресою: Київська область, Броварський район, село Зазим'я, вулиця Широка, 6; 823,528; 819,296; 100; -. 10; Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі по вул. Широка, буд. 6 в с. Зазим'я Броварського району Київської області; 1 861,846; 1 820,229; 100; -. 11; Реконструкція системи газопостачання адміністративної будівлі за адресою: Київська область, Броварський район, село Рожни, вулиця Свободи, буд. 41-В; 138,0; 138,0; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць, тротуарів, бордюрної частини доріг. Калинівська ТГ. 1; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру селища Калинівка Броварського району Київської області; 120,50; 101,10; 83,9; Зменшення обсягів закупівлі. 2; Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська селища Калинівка Броварського району Київської області; 66,40; 21,90; 32,9; Зменшення обсягів закупівлі. 3; Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна селища Калинівка Броварського району; 192,10; 123,20; 64,1; Зменшення обсягів закупівлі. 4; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області; 199,00; 48,50; 24,4; Зменшення обсягів закупівлі. 5; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізку від мосту вздовж вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області; 99,40; 78,90; 79,4; Зменшення обсягів закупівлі. 6; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області; 130,50; 85,10; 65,2; Зменшення обсягів закупівлі. 7; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізку від повороту на ФГ «Журавушка» до мосту); 133,90; 121,70; 90,9; Зменшення обсягів закупівлі. 8; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області; 103,20; 44,70; 43,3; Зменшення обсягів закупівлі. 9; Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області; 23,30; 15,10; 64,8; Зменшення обсягів закупівлі. 10; Поточний (ямковий) ремонт доріг в с. Красилівка, с. Рожівка, с. Скибин, с. Квітневе, с. Перемога, селищі Калинівка Броварського району Київської області; 1 909,30; 1 909,30; 100; -. 11; Капітальний ремонт тротуару та дорожнього покриття проїзної частини по вул. Дачна в с. Скибин (на ділянці від вул. Озерна до вул. Козацька) Броварського району Київської області; 5 349,66; 5 349,66; 100; -. 12; Поточний (ямковий) ремонт дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області; 39,10; 39,10; 100; -. 13; Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини, тротуарів та проїздів в громаді; 11 167,1; 11 167,1; 100; -. Броварська ТГ. 1; Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 13, 13-А в м. Бровари Броварського району Київської області; 8 145,526; 7 425,28360; 100; -. 2; Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 15, 15-А в м. Бровари Броварського району Київської області; 16 770,229; 11 322,368; 67,5; Роботи тривають. 3; Капітальний ремонт тротуару на прибудинковій території (відновлення елементів благоустрою) по вул. Чорних Запорожців, 55 в м. Бровари Броварського району Київської області; 1 494,79; 1 282,220; 100; -. 4; Нове будівництво пров. Івана Сокура в м. Бровари Броварського району Київської області; 22 039,496; 7494,873; 34; Роботи тривають. 5; Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Броварського району Київської області; 14 534,033; 7 047,485; 48,49; Роботи тривають. 6; Нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Василя Стефаника в м. Бровари; 39 899,838; 3 651,430; 9,15; Роботи тривають. Згурівська ТГ. 1; Капітальний ремонт дорожнього покриття провулок Садовий селище Згурівка Броварського району Київської області; 795,184; 795,184; 100; -. 2; Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Миру, 22, с. Войтове Броварського району Київської області; 822,862; 822,862; 100; -. 3; Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Кирія, 7-А, селище Згурівка Броварського району Київської області; 380,07953; 380,07953; 100; -. 4; Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Центральна, 8 селище Згурівка Броварського району Київської області; 230,45709; 230,45709; 100; -. 5; Капітальний ремонт тротуару по вул. Кошового, селище Згурівка Броварського району Київської області; 3 964,83543; 3 964,83543; 100; -. 6; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Кооперативна, селище Згурівка Броварського району Київської області; 949,98484; 949,98484; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Виготовлення ПКД з проходженням експертизи на «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Залющинська від буд. № 5 до буд. № 54 в с. Погреби Броварського району Київської області»; 99,980; 99,980; 100; -. 2; Виготовлення ПКД та проходження експертизи на «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Столична в с. Погреби Броварського району Київської області»; 99,879; 99,879; 100; -. 3; Виготовлення ПКД та проходження експертизи на «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Майданівська від буд. № 83 до буд. № 99 в с. Погреби Броварського району Київської області»; 99,663; 99,663; 100; -. 4; Виготовлення ПКД та проходження експертизи на «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Суботовського в с. Зазим'я; 145,956; 145,955; 100; -. Баришівська ТГ. 1; Послуги з поточного ремонту доріг (щебенування) в селах: Волошинівка (вул. Дарницька, вул. Нова), Пасічна (вул. Механізаторів), Сезенків (вул. Шевченка), Коржі (вул. Винниченка), Лукаші (вул. Калинова), Веселинівка (вул. Семиградської), Морозівка (вул. Щаслива, пров. Щасливий), Поділля (вул. Козацька), Гостролуччя (вул. Центральна, вул. Вишнева), Перемога (вул. Куренівська), Лук’янівка (пров. Вербовий), Рудницьке (вул. Київська); селище Баришівка (вул. Софіївська, вул. Новоселів, Князя Володимира); 2 915,00; 2 915,00; 100; -. 2; Послуги з поточного ремонту пішохідних доріжок в селищі Баришівка; 272,00; 272,00; 100; -. 3; Послуги з поточного ремонту бордюрної частини дороги по вулицям Центральна, Київський Шлях, Богдана Хмельницького в селищі Баришівка; 970,00; 970,00; 100; -. 4; Послуги з поточного ремонту тротуару по вулицям Центральна, Київський Шлях, Богдана Хмельницького в селищі Баришівка; 321,90; 321,90; 100; -. 5; Послуги з поточного ремонту тротуару по вулиці Київський Шлях (вимощення тротуарною плиткою центрального парку) в селищі Баришівка; 657,00; 657,00; 100; -. 6; Послуги з поточого ямкового ремонту пневмоструменевим методом доріг в селах Волошинівка, Пасічна, Морозівка, Гостролуччя, Лук’янівка, Паришків, селище Баришівка; 1 777,00; 1 777,00; 100; -. 7; Послуги з поточного ямкового ремонту методом «гарячий асфальт» доріг в селах Морозівка, Волошинівка, Паришків, Пасічна, Гостролуччя, Лук’янівка, селищі Баришівка; 4 194,00; 4 194,00; 100; -. 8; Послуги з грейдерування доріг в селах Пасічна, Волошинівка, Поділля, Веселинівка, Морозівка, Бзів, Лук’янівка, селищі Баришівка; 176,00; 176,00; 100; -. 9; Послуги по нанесенню та відновленню дорожної розмітки; 680,00; 680,00; 100; -. 10; Оплата послуг по технічному нагляду; 127,90; 127,90; 100; -. Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів. Броварська ТГ. 1; Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області; 8 861,4180; 8 000,16759; 100; -. 2; Нове будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області (додаткове встановлення обладнання); 4 665,651; 4 570,90165; 100; -. 3; Капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області; 6 459,044; 5 989,55892; 100; -. Березанська ТГ. 1; Придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика с. Яблуневе; 99,900; 99,900; 100; -. Калинівська ТГ. 1; Поточний ремонт обладнання дитячих майданчиків в селищі Калинівка Броварського району Київської області; 575,6; 575,6; 100; -. 2; Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика по вул. Центральна с. Квітневе Броварського району Київської області; 117,7; 117,7; 100; -. Зазимська ТГ. 1; Капітальний ремонт дитячого майданчика із заміною елементів за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим'я, вул. Київська; 1 123,9; 1 123,9; 100; -. 2; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт дитячого майданчика із заміною елементів за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим'я, вул. Київська; 60,0; 60,0; 100; -. 3; Розроблення ПКД та проходження експертизи по об'єкту: Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика з елементами благоустрою за адресою: вул. Свободи в с. Рожни; 30,0; 30,0; 100; -. 4; Розроблення ПКД та проходження експертизи по об'єкту: «Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика з елементами благоустрою за адресою: вул. Н. Барбон в с. Зазим'я Броварського району Київської області»; 50,0; 50,0; 100; -. 5; Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика з елементами благоустрою за адресою: вул. Н. Барбон в с. Зазим'я Броварського району Київської області; 673,575; 673,575; 100; -. 6; Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика з елементами благоустрою за адресою: вул. Свободи в с. Рожни Броварського району Київської області; 392,415; 392,415; 100; -. 7; Будівництво сільського кладовища по вул. Г. Мельника в с. Зазим'є Броварського району Київської області (огорожа, відкрита автостоянка, громадський туалет, колодязь, центральний проїзд). Коригування; 2834,778; 1 911,007; 67,41; Роботи тривають. 8; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на будівництво об’єкту: «Берегоукріплення берегу вздовж вулиці Святої Єлизавети на річці Десна в межах с. Зазим'я; 485,625; 25,4; 5,23; Роботи тривають. 9; Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи на об'єкт: «Капітальний ремонт вхідної групи та благоустрій прилеглої території адміністративної будівлі за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Свободи, 41-В»; 83,660; 83,660; 100; -. Згурівська ТГ. 1; Реконструкція даху адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області; 1 720,50; 1 720,50; 100; -. 2; Капітальний ремонт адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області (коригування); 7 286,00; 5 669,95750; 77,8; Роботи тривають.