Додаток № 1

| Не відновлені/частково відновлені зруйновані/пошкоджені об’єкти інфраструктури, культові споруди |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повна назва закладу | Загальна вартість робіт | Вартість вже виконаних робіт з початку відновлення | % виконання робіт | За рахунок якого бюджету виконуються роботи |
| Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | БАРИШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ЗЕРОВА БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (основне приміщення) | 87 994,470 | - | 40 | Фінансування робіт здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком |
| 2 | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЛУКАШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 61 306,252 | - | 98 |  |
| 3 | Філія Рудницька гімназія опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради | 94 776,426 | - | 85 |  |
| 4 | ПЕРЕМОЗЬКА ГІМНАЗІЯ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | - | - | 75 | Спонсорські кошти |
| 5 | БАРИШІВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОГРЕС» БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | - | - | 47 |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | БОГДАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 220 699,808 | 7 068,835 | 10 | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 2 | ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ БОГДАНІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 186 452,682 | - | 45 | Спонсорські кошти |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | МОКРЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 62 522,25 | 30 300,00 | 40 | ЄІБ |
| 2 | ЗАВОРИЦЬКА ГІМНАЗІЯ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | - | - | 50 Потреба: утеплення фасадів, вхідні та внутрішні двері | Державний бюджет |
| 3 | ЗАВОРИЦЬКА ГІМНАЗІЯ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 89 | - | - | 40 Потреба: утеплення фасадів | Державний бюджет |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЖЕРЕЛЬЦЕ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | - | - | Роботи виконуються | Виконавець проєкту ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | ПКД відсутня | - | 50 Потребує укріплення фундаменту та стін | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Шевченківська АЗПСМ | - | - | 70 | Кошти благодійного фонду «Пацієнти України» |
| Не відновлені/частково відновлені заклади культури |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця | - | - | - | - |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | - | - | - | - |
| 2 | ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | - | - | - | - |
| Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС с. Плоске | - | - | - | Відсутні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені мостові переходи |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня – Кулаженці | - | - | - | Дежавні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | - | - | 40 Потребує перекриття даху | Державний бюджет |
| Не відновлені/частково відновлені культові споруди |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | - | - | - | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | - | - | - | - |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | - | - | - | - |
| Додаток № 2 Відновлення зруйнованого/пошкодженого житла з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 Назва територіальної громади; 200-350-500 тис. грн.. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень; % прийнятих рішень; Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 151; 28; 120; 13 728,349; 148; 98,01; -. Калитянська ТГ; 94; 15; 69; 7 154,893; 84; 89,36; -. Великодимерська ТГ; 1 143; 162; 899; 170 599,683; 1 061; 92,83; -. Калинівська ТГ; 280; 31; 246; 44 410,404; 277; 98,93; -. Згурівська ТГ; 12; 0; 8; 241,078; 8; 66,67; -. Броварська ТГ; 130; 22; 97; 7 103,700; 119; 91,54; -. Зазимська ТГ; 158; 12; 134; 27 735,189; 146; 92,41; -. Березанська ТГ; 19; 2; 17; 1 096,326; 19; 100,00; -. Всього; 1 987; 272; 1 590; 272 069,622; 1 862; 93,71; -. Назва територіальної громади; Житлові сертифікати. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 37; 6; 30; 78 190,7796; 36; 97,30; -. Калитянська ТГ; 20; 2; 18; 43 603,4136; 20; 100; -. Великодимерська ТГ; 315; 93; 210; 561 875,9276; 303; 96,19; -. Калинівська ТГ; 11; 1; 10; 31 903,4565; 11; 100,00; -. Згурівська ТГ; -; -; -; -; -; -; -. Броварська ТГ; 6; 4; 1; 4 936,2350; 5; 83,33; -. Зазимська ТГ; 8; 1; 6; 28 503,7467; 7; 87,50; -. Березанська ТГ; 1; 0; 1; 3 830,3030; 1; 100,00; -. Всього; 398; 107; 276; 752 843,862; 383; 96,23; -. Назва територіальної громади; Грошова компенсація. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість,од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 16; 7; 8; 14 933,461; 15; 93,75; -. Калитянська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Великодимерська ТГ; 57; 21; 33; 122 819,204; 54; 94,74; -. Калинівська ТГ; 2; 1; 1; 6 743,49113; 2; 100,00; -. Згурівська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Броварська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Зазимська ТГ; 3; 2; 1; 6 568,16036; 3; 100,00; -. Березанська ТГ; -; -; -; -; -; -; -. Всього; 81; 34; 43; 151 064,3165; 77; 95,06; -. |

Додаток № 3

| Не відновлені підприємства всіх форм власності |  |
| --- | --- |
| Повністю зруйновані підприємства | Частково пошкоджені підприємства |
| Калинівська ТГ |  |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| - | ТОВ «Ластрен» |
| Броварська ТГ |  |
| ФІЛІЯ «УКРАВТО БРОВАРИ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» | - |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
| - | ПАТ «БЗБК» |
| - | ТОВ «БРАЗ» |
| - | ПП «Стандарт Оіл Плюс» |
| - | ПП «Пелікан» |
| - | ГО «Купол» |
| - | ТОВ «Укрхімтехінвест» |
| - | ТОВ «Касан нафта» («Петровський Бровар») |
| - | ПП «Главтара» |
| - | ТОВ «С.П.Брок-сервіс» |
| - | ТОВ «Спецбудмаш» |
| - | ПП «Візит» |
| - | ПрАТ БКФ «Стріла» |
| - | ТОВ «Мостобудівельний Загін № 112» |
| - | ТОВ «Бошсервіс» |
| - | ТОВ «КИЇВГУМА» |
| - | ТОВ «Трансгруп» |
| - | ТОВ «Автосоюз» |
| - | ТОВ «Бровсервіс» |
| - | ТОВ «Техноекспорт» |
| - | ТОВ «БРОВАРИ РІТЕЙЛ» |
| - | ТОВ «РІТІМ» |
| - | ФОП Ярошенко |
| Баришівська ТГ |  |
| ТОВ «Крокус АНТ» | - |
| Зазимська ТГ |  |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| Великодимерська ТГ |  |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| - | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕБЕР ТА СИНИ» |
| - | ТОВ «КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ» |
| 17 | 52 |