Додаток № 1

| Не відновлені/частково відновлені станом на 30.06.2026 зруйновані/пошкоджені об’єкти інфраструктури, культові споруди |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повна назва закладу | Загальна вартість робіт | Вартість виконаних робіт з початку відновлення | % виконання робіт | За рахунок якого бюджету виконуються роботи |
| Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | БАРИШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ЗЕРОВА БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (основне приміщення) | 87 994,470 | - | 45 | Фінансування робіт здійснюється в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком |
| 2 | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ЛУКАШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 61 306,252 | - | 99 |  |
| 3 | Філія Рудницька гімназія опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради | 94 776,426 | - | 85 |  |
| 4 | БАРИШІВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОГРЕС» БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | - | - | 47 | Спонсорські кошти |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | БОГДАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 220 699,808 | 7 068,835 | 10 | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 2 | ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ БОГДАНІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 186 452,682 | - | 45 | Спонсорські кошти |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | МОКРЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 62 522,25 | 30 300,00/ 8 430,02 профінансовано | 40 | ЄІБ |
| 2 | ЗАВОРИЦЬКА ГІМНАЗІЯ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | - | - | 50 Потреба: утеплення фасадів, вхідні та внутрішні двері | Державний бюджет |
| 3 | ЗАВОРИЦЬКА ГІМНАЗІЯ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 89 | - | - | 40 Потреба: утеплення фасадів | Державний бюджет |
| Броварська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЖЕРЕЛЬЦЕ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | - | - | Роботи виконуються | Виконавець проєкту ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | ПКД відсутня | - | 50 Потребує укріплення фундаменту та стін | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Шевченківська АЗПСМ | - | - | 70 | Кошти благодійного фонду «Пацієнти України» |
| Не відновлені/частково відновлені заклади культури |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця | - | - | - | - |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | - | - | - | - |
| 2 | ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | - | - | - | - |
| Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС с. Плоске | - | - | - | Відсутні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені мостові переходи |  |  |  |  |  |
| Великодимерська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня – Кулаженці | - | - | - | Дежавні кошти |
| Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | - | - | 40 Потребує перекриття даху | Державний бюджет |
| Не відновлені/частково відновлені культові споруди |  |  |  |  |  |
| Баришівська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | - | - | - | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | - | - | Частково відновлено | - |
| Калитянська територіальна громада |  |  |  |  |  |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | - | - | - | - |
| Додаток № 2 Відшкодування за зруйноване/пошкоджене житло з моменту дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 по 30.06.2026 Назва територіальної громади; 200-350-500 тис. грн.. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень; % прийнятих рішень; Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 158; 30; 122; 13 728,349; 152; 96,20; -. Калитянська ТГ; 96; 15; 69; 7 154,893; 84; 87,50; -. Великодимерська ТГ; 1 183; 163; 921; 170 599,683; 1 084; 91,63; -. Калинівська ТГ; 290; 31; 248; 44 410,404; 279; 96,21; -. Згурівська ТГ; 14; 1; 11; 241,078; 12; 85,71; -. Броварська ТГ; 142; 24; 108; 7 103,700; 132; 92,96; -. Зазимська ТГ; 192; 12; 162; 27 735,189; 174; 90,63; -. Березанська ТГ; 20; 2; 17; 1 096,326; 19; 95,00; -. Всього; 2 095; 278; 1 658; 272 069,62; 1 936; 92,41; -. Назва територіальної громади; Житлові сертифікати. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 37; 6; 30; 78 190,7796; 36; 97,30; -. Калитянська ТГ; 20; 2; 18; 43 603,4136; 20; 100,00; -. Великодимерська ТГ; 323; 94; 212; 568 460,9467; 306; 94,74; -. Калинівська ТГ; 11; 1; 10; 31 903,4565; 11; 100,00; -. Згурівська ТГ; 0; 0; 0; 0; 0; 0,00; -. Броварська ТГ; 9; 7; 1; 4 936,2350; 8; 88,89; -. Зазимська ТГ; 8; 1; 7; 32 627,5867; 8; 100,00; -. Березанська ТГ; 1; 0; 1; 3 830,3030; 1; 100,00; -. Всього; 409; 111; 279; 763 552,72; 390; 95,35; -. Назва територіальної громади; Грошова компенсація. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 16; 7; 8; 14 933,461; 15; 93,75; -. Калитянська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Великодимерська ТГ; 58; 21; 33; 122 819,204; 54; 93,10; -. Калинівська ТГ; 2; 1; 1; 6 743,49113; 2; 100,00; -. Згурівська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Броварська ТГ; 1; 1; 0; 0; 1; 100,00; -. Зазимська ТГ; 4; 3; 1; 6 568,16036; 4; 100,00; -. Березанська ТГ; 0; 0; 0; 0; 0; 0,00; -. Всього; 83; 35; 43; 151 064,32; 78; 93,98; -. |
| Назва територіальної громади; ВПО ТОТ. Кількість поданих заяв, од.; Прийнято рішення; Всього прийнятих рішень (зупинено, погоджено, відмовлено); % прийнятих рішень (оброблених заяв); Причина не опрацьованих заяв. Про відмову, од.; Про надання компенсації. Кількість, од.; Загальна сума компенсації, тис. грн.. Баришівська ТГ; 20; 2; 12; 24 000,000; 14; 70,00; -. Калитянська ТГ; 2; 0; 0; 0; 0; 0,00; -. Великодимерська ТГ; 14; 0; 0; 0; 0; 0,00; -. Калинівська ТГ; 5; 0; 5; 10 000,00; 5; 100,00; -. Згурівська ТГ; 1; 0; 1; 2 000,00; 1; 100,00; -. Броварська ТГ; 331; 9; 267; 534 000,00; 276; 83,38; -. Зазимська ТГ; 5; 0; 5; 10 000,00; 5; 100,00; -. Березанська ТГ; 11; 4; 6; 12 000,000; 10; 99,91; -. Всього; 389; 15; 296; 592 000,00; 311; 79,95; -. |

Додаток № 3

| Зруйновані/пошкоджені підприємства всіх форм власності та не відновлені станом на 30.06.2026 |  |
| --- | --- |
| Повністю зруйновані підприємства | Частково пошкоджені підприємства |
| Калинівська ТГ |  |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| - | ТОВ «Ластрен» |
| Броварська ТГ |  |
| ФІЛІЯ «УКРАВТО БРОВАРИ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» | - |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
| - | ПАТ «БЗБК» |
| - | ТОВ «БРАЗ» |
| - | ПП «Стандарт Оіл Плюс» |
| - | ПП «Пелікан» |
| - | ГО «Купол» |
| - | ТОВ «Укрхімтехінвест» |
| - | ТОВ «Касан нафта» («Петровський Бровар») |
| - | ПП «Главтара» |
| - | ТОВ «С.П.Брок-сервіс» |
| - | ТОВ «Спецбудмаш» |
| - | ПП «Візит» |
| - | ПрАТ БКФ «Стріла» |
| - | ТОВ «Мостобудівельний Загін № 112» |
| - | ТОВ «Бошсервіс» |
| - | ТОВ «КИЇВГУМА» |
| - | ТОВ «Трансгруп» |
| - | ТОВ «Автосоюз» |
| - | ТОВ «Бровсервіс» |
| - | ТОВ «Техноекспорт» |
| - | ТОВ «БРОВАРИ РІТЕЙЛ» |
| - | ТОВ «РІТІМ» |
| - | ТОВ «Броварський шиноремонтний завод» |
| - | ПАТ «Страхова група «ТАС» |
| - | ПРАТ «Броварський ЗЗК» |
| - | ТОВ «УКРДОКБУД» |
| - | ТОВ «УКРАВТО ГРУП» |
| - | Філія «Укравто Бровари» |
| - | ТОВ «ЮНІМЕД» |
| - | ТОВ «БКМ АУДИТ» |
| - | ПП «ВІДЕКС-М» |
| - | МПП «РОММАР» |
| - | ТОВ «ГІДРОМЕХ-С» |
| - | ТОВ «ЄВРО НАФТО ГРУП» |
| - | ТОВ «ВЕНТМОНТАЖ» |
| - | ТДВ «БРОВАРСЬКА АВТОБАЗА № 2» |
| - | ТОВ «ТЕРМІНАЛ 2016» |
| - | ТОВ «ТСУ» |
| - | ТОВ «МІРА БУДМАТЕРІАЛИ» |
| - | ТОВ «АСПЕКТ» |
| - | ТОВ «БРОВАКАР» |
| - | ТОВ «ТПУ» |
| - | ТОВ «БМУ №5» |
| - | ТОВ «ХІМЛОГІСТИКА» |
| - | ФОП Ярошенко |
| - | ФОП Корж С.В. |
| - | ФОП Чумак Т.В. |
| - | ФОП Головач О.М. |
| Великодимерська ТГ |  |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| - | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕБЕР ТА СИНИ» |
| - | ТОВ «КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ» |
| Зазимська ТГ |  |
| ТОВ «Інвест Протектид | - |
| 17 | 77 |